OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU   
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG 
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- PROSINAC 2025. GODINE

Pravni temelj:
· članak 76. i 89.  Zakona o proračunu („Narodne novine“  broj 144/21)
· [bookmark: _Hlk162353826]članak 4.-17., 21.-29. i 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23)
· članak 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18, 3/20 i 2/21)

Obrazloženje:
Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), odredbom članka 89. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj- prosinac predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se u cijelosti na internetskim stranicama dok se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju samo opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Također, gore navedene odredbe utvrđene su i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za financiranje javnih rashoda Grada Jastrebarskog za 2025. godinu doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:
· Proračun Grada Jastrebarskog za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 31.763.00,000 € te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 24. sjednici održanoj 11. prosinca 2024. godine, a objavljeno u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 7/24. 
· I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu u iznosu od 36.544.000,00 € koje je donijelo Gradsko vijeće na 2. sjednici održanoj 15. srpnja 2025. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 4/25
· II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu u iznosu od 30.235.000,00 € koje je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 15. prosinca 2025. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ broj 6/25

Napominje se da su Proračun Grada Jastrebarskog za 2025. godinu kao i njegove Izmjene i dopune, sukladno Zakonu, Uputi Ministarstva financija te preporukama Državnog ureda za reviziju, planirane konsolidirano. Konsolidirano planiranje podrazumijeva da su u Proračun Grada Jastrebarskog uključeni i svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te sukladno tome Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj- prosinac 2025. godine uključuje i realizaciju svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika iz nadležnosti. 

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu, kao i odredbe članka 4.-17., 21.-29. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Navedenim propisima utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: 
I. OPĆI DIO  
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja 
1.2. Račun prihoda i rashoda
1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
1.3. Račun financiranja 
1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO 
2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja 

III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
                    3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna, a koje se sastoji od: 	
      3.1.1.	Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 	
	3.1.2.	Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna 			
	3.1.3.	Stanje novčanih sredstava Grada Jastrebarskog i proračunskih korisnika na 
                     početku i kraju proračunske godine 					
                    3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna 											
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI 
4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije 
4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima 
4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 
U skladu sa zakonskim obvezama, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj- prosinac 2025. godine, te se u nastavku daju obrazloženja i izvješća po točkama kako slijedi.









III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- PROSINAC 2025. GODINE


3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

3.1.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Izvršenje Prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine
	Račun / opis
	Izvršenje 2024. (u €)
	Izvorni plan 2025. (u €)
	Izvršenje 2025. (u €)
	Indeks (%)       3/2

	
	3
	2
	3
	4

	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
	24.937.333,84
	27.062.200,00
	26.279.257,78
	97,11

	
	
	
	
	

	UKUPNI RASHODI I IZDACI
	22.653.498,25
	30.235.000,00
	26.651.932,13
	88,15

	
	
	
	
	

	VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja
	2.283.835,59
	3.172.800,00
	-372.674,35
	0,00

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH                     GODINA
	888.311,18
	3.172.800,00
	3.171.992,97*
	99,97

	VIŠAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (višak/manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)
	3.172.146,77
	0,00
	2.799.318,62
	0,00



a sastoje se od:

	Račun / opis
	Izvršenje 2024. (u €).
	Izvorni plan 2025. (u €)
	Izvršenje 2025. (u €)
	Indeks (%)  3/2

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
	1
	2
	3
	4

	6 Prihodi poslovanja                                                                                  
	17.942.958,05
	19.412.200,00
	18.580.051,28
	95,71

	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                            
	209.203,47
	694.000,00
	743.378,82
	107,12

	3 Rashodi poslovanja                                                                                  
	11.999.879,45
	15.166.800,00
	14.359.676,89
	94,68

	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                             
	10.227.321,12
	14.651.200,00
	11.875.323,92
	81,05

	 VIŠAK / MANJAK
	-4.075.039,05
	-9.711.800,00
	-6.911.570,71
	71,47

	B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
	
	
	
	

	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                        
	6.785.172,32
	6.956.000,00
	6.955.827,68
	100,00

	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                     
	426.297,68
	417.000,00
	416.931,32
	99,98

	 NETO ZADUŽIVANJE
	6.358.874,64
	6.539.000,00
	6.538.896,36
	100,00

	 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
	
	
	
	

	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 
	888.311,18
	3.172.800,00
	3.171.992,97*
	99,97

	VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU 
	3.172.146,77
	0,00
	2.799.318,62
	0,00



*Napomena: do razlike u iskazivanju realiziranog viška 2024. godine od 3.172.146,77 € i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u realizaciji 2025. godine u iznosu od 3.171.992,97 € došlo je budući je u tekućoj 2025. godini izvršen ispravak prenesenog viška prihoda poslovanja kod Grada (povećanje prenesenog viška) zbog otpisa obveze u zastari u iznosu od 39,82 € te korekcije zbog konverzije u iznosu od 0,07 € (smanjenje prenesenog viška), kod korisnika Centar za kulturu u iznosu od 0,01€ (povećanje prenesenog viška) također uslijed potrebne korekcije zbog konverzije. Kod korisnika Dječji vrtić Radost Jastrebarsko došlo je do smanjenja prenesenog viška radi otpisa zastarjelog potraživanja za poreze i doprinose od strane Porezne uprave temeljem čl. 108 i 109 OPZ-a i ispravka vrijednosti potraživanja za naknade koje se refundiraju te ostalih nespomenutih potraživanja te usklade obračunatog prihoda poslovanja s potraživanjima za prihode poslovanja na teret prenesenog rezultata iz podskupine 922.

[bookmark: _Hlk193975865] Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 26.279.257,78 € odnosno s 97,11 %. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 26.651.932,13 € odnosno s %. Manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na izvršene rashode i izdatke rezultirali su, u ovom izvještajnom razdoblju, manjkom prihoda u iznosu -372.674,35 €. Detaljno obrazloženje ostvarenog rezultata poslovanja prikazano je pod točkom 3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA   


PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U sljedećoj tablici prikazano je ostvarenje planiranih prihoda i primitaka po skupinama i podskupinama te indeksi njihove realizacije uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 2.: Ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine
	Račun / opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Indeks  
	Indeks  

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
	1
	2
	3
	3/1
	3/2

	6 Prihodi poslovanja
	17.942.958,05
	19.412.200,00
	18.580.051,28
	103,55%
	95,71%

	61 Prihodi od poreza
	9.297.603,48
	10.783.500,00
	10.384.235,65
	111,69%
	96,30%

	611 Porez na dohodak
	8.350.275,56
	 
	9.777.167,39
	117,09%
	 

	613 Porezi na imovinu
	882.773,10
	 
	513.506,34
	58,17%
	 

	614 Porezi na robu i usluge
	64.554,82
	 
	93.561,92
	144,93%
	 

	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
	2.968.559,91
	4.411.200,00
	4.096.731,78
	138,00%
	92,87%

	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
	2.598,59
	 
	 
	0,00%
	 

	633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna
	1.412.299,35
	 
	2.943.154,24
	208,39%
	 

	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika
	379.434,78
	 
	 
	0,00%
	 

	635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja
	 
	 
	33.439,46
	0,00%
	 

	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
	693.117,64
	 
	742.673,58
	107,15%
	 

	638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
	481.109,55
	 
	377.464,50
	78,46%
	 

	64 Prihodi od imovine
	461.377,51
	549.200,00
	508.408,71
	110,19%
	92,57%

	641 Prihodi od financijske imovine
	13.846,90
	 
	7.030,51
	50,77%
	 

	642 Prihodi od nefinancijske imovine
	447.530,61
	 
	501.378,20
	112,03%
	 

	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
	4.862.814,86
	3.330.900,00
	3.278.568,61
	67,42%
	98,43%

	651 Upravne i administrativne pristojbe
	19.846,51
	 
	18.326,37
	92,34%
	 

	652 Prihodi po posebnim propisima
	754.901,11
	 
	130.785,73
	17,32%
	 

	653 Komunalni doprinosi i naknade
	4.088.067,24
	 
	3.129.456,51
	76,55%
	 

	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima
	208.074,23
	216.400,00
	203.373,34
	97,74%
	93,98%

	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
	196.393,17
	 
	175.266,53
	89,24%
	 

	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po
	11.681,06
	 
	28.106,81
	240,62%
	 

	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	144.528,06
	121.000,00
	108.733,19
	75,23%
	89,86%

	681 Kazne i upravne mjere
	1.766,96
	 
	2.150,26
	121,69%
	 

	683 Ostali prihodi
	142.761,10
	 
	106.582,93
	74,66%
	 

	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	209.203,47
	694.000,00
	743.378,82
	355,34%
	107,12%

	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
	205.279,00
	670.000,00
	721.167,40
	351,31%
	107,64%

	711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
	205.279,00
	 
	721.167,40
	351,31%
	 

	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
	3.924,47
	24.000,00
	22.211,42
	565,97%
	92,55%

	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
	1.417,47
	 
	22.211,42
	1566,98%
	 

	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
	2.507,00
	 
	 
	0,00%
	 

	B. RAČUN FINANCIRANJA
	
	
	
	
	

	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
	6.785.172,32
	6.956.000,00
	6.955.827,68
	102,52%
	100,00%

	84 Primici od zaduživanja
	6.785.172,32
	6.956.000,00
	6.955.827,68
	102,52%
	100,00%

	844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
	6.785.172,32
	 
	6.955.827,68
	102,52%
	 




Analizirajući realizaciju prihoda po skupinama za ovo izvještajno razdoblje vidljivo je da je većina prihoda realizirana unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja po skupinama odnosno podskupinama dana su pojašnjenja u nastavku. 

	► PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi poslovanja, u ovom izvještajnom razdoblju, realizirani su u iznosu 18.580.051,28 € što iznosi 95,71% od planiranih. Najveće odstupanje na niže je na skupini prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda te na skupini prihoda od pomoći, a detaljna obrazloženja realizacije po skupinama prihoda daju se u nastavku. 

· Prihodi od poreza
Skupina prihoda od poreza realizirana je u iznosu od 10.384.235,65 € odnosno s 96,30% plana. Unutar ove skupine, podskupina porez na dohodak realizirana je 17,09% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine uslijed pozitivnih gospodarskih kretanja i rasta plaća. Podskupina porezi na imovinu odnosi se na prihod od poreza na promet nekretnina i na novi porez na nekretnine te s realizacijom odstupa na niže za 41,83%. Odstupanje na niže je uvjetovano manjim prometom nekretnina odnosno naplatom prihoda od poreza na promet nekretninama u odnosu na prethodnu godinu, a što je posljedica stagnacije tržišta nekretnina na području grada. Niža realizacija prihoda od poreza na nekretnine uvjetovana je činjenicom da Porezna uprava, Ispostava Jastrebarsko, a na koju se sukladno Odluci o lokanim porezima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/23) preneseni poslovi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine, krenula s izdavanjem Rješenja obveznicima plaćanja predmetnog poreza tek u studenom 2025. g. te je posljedično tome izostala očekivana naplata poreza na nekretnine. Podskupina porezi na robu i usluge realizirana je 44,93% više, a što je uvjetovano realizacijom prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ponovno uveden Odlukom o lokalnim porezima od 1.1.2024. godine, s obzirom da je privremeno bio ukinut za vrijeme „korona krize“ te se tijekom 2024. godine u cijelosti oformila baza obveznika plaćanja tog poreza, a uz to je i primjetan rast potrošnje tijekom 2025. godine. 

· Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Skupina prihodi od pomoći ostvarena je u ukupnom iznosu od 4.096.731,78 € odnosno s 92,87% plana.
Unutar ove skupine prihoda pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju, dok je u prethodnom izvještajnom razdoblju ostvaren prihod za projekt SMARTA- NET Rural mobility.
Skupina prihoda pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirana je više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to za 108,39%, a ostvarene su najvećim dijelom s osnove primljenih sredstava za sufinanciranje nastavka višegodišnjeg projekta obnove i revitalizacije dvorca Erdody u Jastrebarskom i izgradnju dječjih igrališta iz državnog proračuna, te od nadležne županije za obnovu zgrade javne namjene stradale u potresu- Gradski muzej, kao i za projekte obnove DVD domova na području grada. Također, po okončanju upravnog spora koji je Grad Jastrebarsko vodio protiv RH i kojim je odlučeno u korist Grada, sklopljena je nagodba s Državnim odvjetništvom i Gradu je isplaćena pomoć iz državnog proračuna za naknadu šteta za elementarnu nepogodu tuča iz 2022. godine. 
Realizacija podskupine Pomoći od izvanproračunskih korisnika izostala je u ovom izvještajnom razdoblju te se realizacija istih za odobrene projekte Grada (projekt Rekonstrukcije propusta na potoku Volavčica i projekt Pametna i održiva rješenja u prometu Grada Jastrebarskog) temeljem sklopljenih ugovora s izvanproračunskim korisnicima očekuje početkom idućeg izvještajnog razdoblja, a sve sukladno rokovima za odobrenje ZNS-ova. 
Unutar podskupine Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja iskazane su pomoći fiskalnog izravnanja s primjenom od 01. siječnja 2025. godine sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te stoga ima realizaciju samo tekućeg izvještajnog razdoblja, dok je za izvještajno razdoblje prethodne godine iskazano u okviru podskupine 633.
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u ukupnom iznosu od 742.673,58 €, a najvećim dijelom se odnosi na pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja koja se doznačuje proračunskom korisniku Glazbena škola Jastrebarsko za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih profesora te je došlo do povećanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja plaća profesora sukladno novoj Odluci o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2025. godini. Unutar ove podskupine se isplaćuje i pomoć koja se odnosi se na sufinanciranja boravka djece u vrtiću iz drugih JLS-ova koja pohađaju gradski dječji vrtić.
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu od 377.464,50 € odnosno 21,54% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a sve sukladno podnijetim zahtjevima za nadoknadu sredstava. Ostvarene pomoći odnose se na provedbu projekta krajobraznog uređenja prigradskog naselja, financiranje izrade prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ te izgradnju područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost VI..

Pregled skupine prihoda od pomoći (tekućih i kapitalnih) od institucija i tijela EU, državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna te od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2025. godini s namjenama i programima njihova izvršenja daje se u nastavku u Tablici 3. 




Tablica 3.: Pregled primljenih pomoći u 2025. godini 
	IZVOR /Konto - računski plan
	IZNOS (u €)
	NAMJENA
	PROGRAM

	63
	4.096.731,78
	UKUPNO POMOĆI
	

	633
	2.943.154,24
	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (RH, JLPRS)
	

	Proračun RH
	321.926,99
	Pomoć – elementarna nepogoda 2022.
	Razvoj poljoprivrede

	Proračun RH
	319.416,00
	Fiskalna održivost dječjih vrtića
	Predškolski odgoj (DV Radost)

	Proračun RH
	1.081.151,20
	Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom- refundacija sredstava
	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2014.-2020.

	Proračun RH
	48.859,50
	Projekt opremanja i uređenja dječjeg igrališta u naselju Hrastje Plešivičko
	Izgradnja javnih površina

	Zagrebačka županija
	9.675,00
	Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka grada Jastrebarsko 
	Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata

	Zagrebačka županija
	10.000,00
	Sufinanciranje manifestacije Dani vina
	Razvoj gospodarstva

	Zagrebačka županija
	846,25
	Dodjela sredstava programa kontrole populacije napuštenih pasa
	Zaštita životinja

	Zagrebačka županija
	10.000,00
	Jaska art festival
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	2.000,00
	Koncert revijskog orkestra
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	2.500,00
	Koncert Komornog orkestra Jastrebarsko
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	1.000,00
	Koncert Papandopulo kvarteta
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	1.000,00
	Gradski muzej Jastrebarsko - Likovna kolonija "II.Plešivački vinorel“
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	1.000,00
	Gradski muzej Jastrebarsko - Izlagačke vitrine za stalni postav
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	1.000,00
	Gradski muzej Jastrebarsko - oprema za zaštitu i transport galerijske zbirke
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	1.000,00
	Gradski muzej- regali za čuvanje galerijske zbirke
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	3.560,00
	Obnova fonda i zavičajne zbirke Narodne knjižnice i čitaonice
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	11.925,00
	Izrada tehničkog elaborata za projekt autobusnog stajališta za područje grada - ref
	Promet

	Zagrebačka županija
	2.595,00
	Izrada studije izvodljivosti za projekt Uvođenja sustava javnog prijevoza za područje grada - ref
	Promet

	Zagrebačka županija
	946.381,05
	Projekt obnove zgrade gradskog muzeja u Jastrebarskom
	Upravljanje imovinom

	Zagrebačka županija
	55.618,25
	Izrada dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade oštećene u potresu- Vladka Mačeka 2
	Upravljanje imovinom

	Zagrebačka županija
	35.000,00
	Krajobrazno uređenje naselja Cvetković
	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2021.-2027.

	Zagrebačka županija
	20.000,00
	Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "e-PLanovi" – Izmjena i dopuna GUP-a
	Izrada dokumenata prostornog planiranja

	Zagrebačka županija
	18.900,00
	Izgradnja krovišta, izrada i ugradnja PVC stolarije na zgradi vatrogasnog doma DVD-a Čabdin
	Javni red i sigurnost

	Zagrebačka županija
	18.900,00
	DVD G.DESINEC - zamjena krovišta i uređenje prostora ispred vatrog.doma
	Javni red i sigurnost

	Zagrebačka županija
	18.900,00
	DRUŠTVENI DOM ČEGLJE - Uređenje
	Javni red i sigurnost

	635
	33.439,46
	Pomoći - fiskalnog izravnanja
	

	Proračun RH
	33.439,46
	Sredstva fiskalnog izravnanja
	-

	636
	742.673,58
	Pomoći prorač. korisnicima iz nenadležnog proračuna
	

	Općina Klinča Sela
	53.143,17
	Troškovi predškolskog odgoja
	Predškolski odgoj (DV Radost)

	Općina Draganić
	3.254,07
	Troškovi predškolskog odgoja
	Predškolski odgoj (DV Radost)

	Općina Vinodolska općina
	2.216,57
	Troškovi predškolskog odgoja
	Predškolski odgoj (DV Radost)

	Grad Zagreb
	956,26
	Troškovi predškolskog odgoja
	Predškolski odgoj (DV Radost)

	Proračun RH
	632.349,11
	Plaće djelatnika Glazbene škole
	Umjetničko obrazovanje (GŠ)

	Proračun RH
	6.000,00
	“Škola saksofona u Jaski” – honorari predavača
	Umjetničko obrazovanje (GŠ)

	[bookmark: _Hlk162595587]Proračun RH
	 16.361,40
	Sufinanciranju javnih potreba u dječjim vrtićima- program predškole, rad s darovitom djecom i rad s djecom s poteškoćama
	Predškolski odgoj (DV Radost)

	Proračun RH
	7.893,00
	„Jaska art festival“
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Zagrebačka županija
	2.000,00
	„Ljeto u Jaski“
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Proračun RH
	4.500,00
	Nabava knjižne građe za knjižnicu i čitaonicu
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	Proračun RH
	14.000,00
	Otkup knjiga za knjižnicu i čitaonicu
	Javne potrebe u kulturi (CZK)

	638
	377.464,50
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
	

	Proračun RH
	355.152,00
	Krajobrazno uređenje naselja Cvetković
	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2021.-2027.

	Proračun RH
	7.437,50
	Izgradnja područnog vrtića s kuhinjom "Radost 6" u Jastrebarskom
	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2014.-2020.

	Proračun RH
	14.875,00
	Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi" Transformacija DPU-a sjevernog djela centra Grada Jastrebarskog
	Izrada dokumenata prostornog planiranja




· Prihodi od imovine
Skupina prihoda od imovine ostvarena je s 92,57% odnosno u ukupnom iznosu od 508.408,711 €. Unutar ove skupine prihoda prihodi od financijske imovine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 7.030,51 € odnosno 49,23% manje u odnosu na prethodnu godinu, a uvjetovano manjim brojem ovrha i posljedično tome nižom naplatom prihoda od kamata.
Prihodi od nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 501.378,20 €, tj. 12,03% više nego u prethodnom razdoblju, a ostvareni su s osnove naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, kao i prihoda od nefinancijske imovine (služnosti).

· Prihodi od upravnih i  administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada 
Navedena skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 3.278.568,61 € odnosno s 98,43% plana, ali je realizacija iste niža za 32,58% u odnosu na realizaciju prethodne godine. 
Podskupina upravne i administrativne pristojbe realizirana je u iznosu od 18.326,37€, a odnosi se na prihode od prodaje državnih biljega.
Prihodi po posebnim propisima realizirani su u iznosu od 130.785,73 €, tj. 82,682% manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, budući je od 1.1.2025. godine vrtić besplatan za redovan program i korisnike s područja Grada Jastrebarskog te iz tog razloga proračunski korisnik Dječji vrtić Radost u odnosu na prethodno razdoblje ostvaruje znatan pad prihoda na ovoj podskupini (ostvaruje samo prihode od roditelja za smještaj korisnika u vrtić iz drugih općina te od Montessori programa).
Podskupina prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, realizirana je u ukupnom iznosu od 3.129.456,51 € u ovom izvještajnom razdoblju, odnosno manji su za 23,45% u odnosu na prethodnu godinu, a što je uvjetovano manjim prihodima od komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja. 

· Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Ova skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 203.373,34 € odnosno s 93,98%. 
Podskupina prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga realizirana je u ukupnom iznosu od 175.266,53 €, što je 10,76% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju od aktivnosti i tečajeva koje provode te na prihod Grada koji se ostvaruju za poslove naplate naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda od 01.01.2020. godine sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, a za što Gradu pripada naknada od 10% naplaćenih prihoda. Podskupina prihoda od donacija realizirana je u ukupnom iznosu od 28.106,81 €, što je više u odnosu na prethodno razdoblje za 140,62%, a primljene donacije se odnose na donacije koje su ostvarene kod proračunskih korisnika Grada za organizaciju manifestacija te kapitalne donacije u vidu informatičke i druge opreme te knjiga za knjižnicu kao i na donaciju koju je Grad ostvario od jednog trgovačkog društva za izradu idejnog rješenja te idejnog projekta autobusnog kolodvora. 

· Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Ova skupina prihoda realizirana je s 89,86% odnosno u iznosu od 108.733,19 €, što je manje u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su s osnove naplaćenih kazni i troškova prisilne naplate te naplate ostalih prihoda Grada.







	► PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 107,12% odnosno u ukupnom iznosu od 743.378,82 €.

· Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su s 107,64% odnosno u ukupnom iznosu od 721.167,40 €, što je više u odnosu na prethodnu godinu, a sve sukladno zainteresiranosti odnosno sklopljenim kupoprodajnim ugovorima za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada temeljem raspisanih javnih natječaja. 

· Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
U ovom izvještajnom razdoblju ova skupina prihoda realizirana je u ukupnom iznosu od 22.211,42 € što je 1.566,98% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući je u tekućoj godini ostvaren prihod od prodaje stambenog objekta temeljem raspisanog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada, a koji stambeni objekt je Grad naslijedio u ostavinskom postupku iza pokojnika koji nemaju nasljednike, tzv. „ošasna imovina“.

	► PRIMICI OD FINANCIJSKE  IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Skupina primici od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju realizirana je u iznosu od 6.955.827,68 €, a odnosi se primitke po kreditnom zaduženju Grada kod Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka za financiranje projekta Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom, a koji kredit je u cijelosti iskorišten do  31.12.2025. godine. 


RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U sljedećoj tabeli prikazano je izvršenje planiranih rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama te indeksi njihova izvršenja uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 4.: Ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine
	Račun / opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Indeks  
	Indeks  

	A. RAČUN RASHODA
	1
	2
	3
	3/1
	3/2

	3 Rashodi poslovanja
	11.999.879,45
	15.166.800,00
	14.058.038,63
	117,15%
	92,69%

	31 Rashodi za zaposlene
	4.419.658,87
	5.988.200,00
	5.526.478,56
	125,04%
	92,29%

	311 Plaće (Bruto)
	3.592.307,94
	 
	4.491.746,47
	125,04%
	 

	312 Ostali rashodi za zaposlene
	284.427,44
	 
	347.194,97
	122,07%
	 

	313 Doprinosi na plaće
	542.923,49
	 
	687.537,12
	126,64%
	 

	32 Materijalni rashodi
	4.679.045,28
	5.567.100,00
	5.207.545,36
	111,30%
	93,54%

	321 Naknade troškova zaposlenima
	169.890,48
	 
	178.804,11
	105,25%
	 

	322 Rashodi za materijal i energiju
	467.940,37
	 
	505.401,64
	108,01%
	 

	323 Rashodi za usluge
	3.751.152,10
	 
	4.120.050,40
	109,83%
	 

	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
	546,53
	 
	442,96
	81,05%
	 

	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	289.515,80
	 
	402.846,25
	139,14%
	 

	34 Financijski rashodi
	96.602,82
	289.200,00
	271.752,02
	281,31%
	93,97%

	342 Kamate za primljene kredite i zajmove
	56.114,91
	 
	246.706,25
	439,64%
	 

	343 Ostali financijski rashodi
	40.487,91
	 
	25.045,77
	61,86%
	 

	35 Subvencije
	58.866,96
	131.000,00
	126.738,24
	215,30%
	96,75%

	352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici
	58.866,96
	 
	126.738,24
	215,30%
	 

	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
	362.370,13
	739.000,00
	708.966,31
	195,65%
	95,94%

	363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
	126.729,90
	 
	435.996,44
	344,04%
	 

	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
	235.640,23
	 
	272.969,87
	115,84%
	 

	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
	328.924,16
	396.200,00
	380.814,66
	115,78%
	96,12%

	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
	328.924,16
	 
	380.814,66
	115,78%
	 

	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	2.054.411,23
	2.056.100,00
	1.835.743,48
	89,36%
	89,28%

	381 Tekuće donacije
	1.121.602,44
	 
	1.196.003,21
	106,63%
	 

	382 Kapitalne donacije
	296.020,40
	 
	267.733,55
	90,44%
	 

	383 Kazne, penali i naknade štete
	 
	 
	159.252,31
	0,00%
	 

	386 Kapitalne pomoći
	636.788,39
	 
	212.754,41
	33,41%
	 

	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	10.227.321,12
	14.651.200,00
	11.875.323,92
	116,11%
	81,05%

	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
	513.116,52
	830.000,00
	689.252,99
	134,33%
	83,04%

	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
	279.089,96
	 
	518.720,20
	185,86%
	 

	412 Nematerijalna imovina
	234.026,56
	 
	170.532,79
	72,87%
	 

	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	976.302,24
	2.504.600,00
	1.627.800,08
	166,73%
	64,99%

	421 Građevinski objekti
	482.693,66
	 
	1.215.354,12
	251,79%
	 

	422 Postrojenja i oprema
	79.902,95
	 
	168.128,50
	210,42%
	 

	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
	27.553,90
	 
	31.749,19
	115,23%
	 

	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado
	231.230,91
	 
	87.845,37
	37,99%
	 

	426 Nematerijalna proizvedena imovina
	154.920,82
	 
	124.722,90
	80,51%
	 

	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	8.737.902,36
	11.316.600,00
	9.558.270,85
	109,39%
	84,46%

	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	8.705.738,61
	 
	9.509.448,10
	109,23%
	 

	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	32.163,75
	 
	48.822,75
	151,79%
	 

	B. RAČUN FINANCIRANJA
	
	
	
	
	

	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	426.297,68
	417.000,00
	416.931,32
	97,80%
	99,98%

	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
	426.297,68
	417.000,00
	416.931,32
	97,80%
	99,98%

	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 
	416.931,32
	 
	416.931,32
	100,00%
	 

	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
	9.366,36
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


► RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 14.058.038,63 € odnosno s 92,69%. Rashodi poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja pojašnjenja se daju u nastavku bilješki.

· Rashodi za zaposlene                                                                                
Skupina rashoda za zaposlene je realizirana u iznosu od 5.526.478,56 € odnosno s 92,29%.
Ovom skupinom rashoda obuhvaćene su plaće za službenike i dužnosnike Grada, te plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada odnosno kod proračunskih korisnika Grada (Dječji vrtić Radost, Centar za kulturu i Glazbena škola) koji broje preko 150 zaposlenih. Podskupina rashoda za plaće viša je u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine uvjetovano najvećim dijelom zbog usklađenja plaća u Dječjem vrtiću Radost i Glazbenoj školi s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored, koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (a koji se primjenjuju od plaće za svibanj 2024. godine u vrtiću te od plaće za ožujak 2024. u Glazbenoj školi) i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini („Narodne novine“, broj 155/25) kao i povećanjem osnovice za obračun plaće i broja zaposlenih službenika u gradskoj upravi u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Ostali rashodi za zaposlene realizirani su 22,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom uvjetovano isplaćenom otpremninom službenici koja je otišla u mirovinu, a sve sukladno Pravilniku o radu za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog. Ova podskupina također obuhvaća neoporezive primitke, odnosno materijalna prava zaposlenika s osnove radnog odnosa u ovom izvještajnom razdoblju. Sukladno povećanju rashoda za plaće i podskupina doprinosi na plaće je veća u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

· Materijalni rashodi 
Skupina materijalnih rashoda realizirana je s 93,54%, odnosno u apsolutnom iznosu od 5.207.545,36 €. 
Podskupina rashoda naknade troškova zaposlenima realizirana je u iznosu od 178.804,11 €, a najveći udio u ovim rashodima čine troškovi prijevoza na posao i s posla zaposlenih kod proračunskih korisnika te u Gradskoj upravi. 
Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 505.401,64 €, odnosno 8,01% više u odnosu prethodnu godinu, najvećim dijelom uslijed rasta troškova za električnu energiju. Rashodi za usluge realizirani su u nešto višem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i iznose 4.120.050,40 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uslijed pojačanog održavanja komunalne infrastrukture i nekretnina u vlasništvu Grada. Također rashodi za zakupnine i najamnine su viši su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući su u ovom izvještajnom razdoblju održani izbori za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti pri čemu je bilo potrebno iznajmiti aplikaciju za obradu rezultata izbora, a također je iznajmljivana i potreba oprema za održavanje gradskih manifestacija (Dani vina, Diplomatska berba, Ljeto u Jaski i sl.). Podskupina ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirana je u ukupnom iznosu od 402.846,25 €, što je 39,14% više u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je rezultat održavanja lokalnih izbora i izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti u ovom izvještajnom razdoblju i posljedično tome isplate naknada za rad članovima biračkih odbora i članovima Gradskog izbornog povjerenstva (stalni i prošireni sastav) i njegov stručni tim.

· Financijski rashodi 
U ovom izvještajnom razdoblju financijski rashodi realizirani su s 93,97% odnosno u ukupnom iznosu od 271.752,02 €. Ova skupina obuhvaća rashode za kamate koje su realizirane u iznosu od 246.706,25 € što je 339,64% više u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na interkalarne kamate budući je do kraja ovog izvještajnog razdoblja bilo u tijeku korištenje kreditnih sredstava po kreditu ugovorenom kod tuzemne kreditne institucije izvan javnog sektora za  sufinanciranje nastavka višegodišnjeg projekta obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom, a sve sukladno uvjetima kredita i dinamici povlačenja kreditnih sredstava. Unutar ove podskupine realizirani su još i rashodi za kamate po dva dugoročna kredita koja su u otplati. Ostali financijski rashodi realizirani u iznosu od 25.045,77 €, a odnose na naknade za platni promet i naknadu poreznoj upravi u visini 5% od naplaćenih gradskih poreza.  

· Subvencije 
Dane subvencije u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u ukupnom iznosu od 126.738,24 € tj. s 96,75% plana, odnosno 115,30% više u odnosu na prethodnu godinu budući Grad Jastrebarsko od 1.1.2025. godine provodi Program mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području grada, temeljem kojeg se isplaćuje poticajna naknada za specijalističke ordinacije za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i zdravstvenu zaštitu žena, a također temeljem Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Jastrebarskog za 2025. godinu povećan je iznos subvencije obrtima za čuvanje djece na 350,00 € po djetetu. 

· Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 
Pomoći  dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 708.966,31 € odnosno s 95,94% plana. Podskupina pomoći unutar općeg proračuna u ovom izvještajnom razdoblju realizirana je u ukupnom iznosu od 435.996,44 € što je 244,0% više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Predmetno povećanje je uvjetovano provedbom kapitalnog projekta izgradnje propusta na potoku Volavčica koji Grad Jastrebarsko provodio u suradnji s Hrvatskim vodama, a koji radovi su i okončani u ovom izvještajnom razdoblju, te provedbom kapitalnog projekta rekonstrukcije križanja između Gospodarske ulice i D310 u GZ Jalševac, koju Grad provodi u suradnji s Hrvatskim cestama, a za koji su u ovom izvještajnom razdoblju riješeni imovinsko- pravni odnosi. Također, isplaćena je kapitalna pomoć Zagrebačkoj županiji za provedbu projekta „OŠ Ljubo Babić“ Jastrebarsko- vanjsko igralište- Izgradnja atletske staze koji Grad provodi u suradnji sa Zagrebačkom županijom koja je bila prijavitelj projekta i voditi će projekt izgradnje, dok se preostala sredstva osiguravaju kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta.
Podskupina pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirana je u iznosu od 272.969,87 € odnosno 15,84% više u odnosu isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a što je uvjetovano povećanjem rashoda za financiranje aktivnosti produženi boravak budući je došlo do rasta plaća zaposlenih u produženom boravku (a za koje se sredstva osiguravaju u gradskom proračunu) uslijed primjene Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini („Narodne novine“, broj 155/24). Unutar ove podskupine realizirani su i rashodi za sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, a koji se doznačuju osnovnoj odnosno srednjoj školi.

· Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade 
Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 380.814,66 € odnosno s 96,12% plana, a obuhvaćaju naknade za opremu novorođenčadi, naknade za prijevoz srednjoškolaca i studenata, naknade osobama starije životne dobi te druge naknade koje se isplaćuju socijalnoj kategoriji građana (prehrana osnovnoškolaca, stipendije, sufinanciranje režijskih troškova i sl.), a sve sukladno pristiglim zahtjevima korisnika. U ovom izvještajnom razdoblju isplaćena je viša financijska potpora Srednjoj školi Jastrebarsko za nabavu udžbenika i nastavnih pomagala za smjer logističar i isplaćen je veći broj jednokratnih novčanih pomoći socijalno najugroženijim sugrađanima kao i veći broj prigodnih nagrada umirovljenicima povodom Božića. 


· Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 
Ova skupina rashoda realizirana je s 89,28% odnosno u apsolutnom iznosu od 1.835.743,48 €.
Podskupina tekuće donacije izvršena je 6,63% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a sve sukladno planiranim sredstvima za redovan rad udruga iz područja društvenih djelatnosti npr. financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice, Sportske zajednice ili pojedinih udruga iz područja kulture i društvenih djelatnosti.
U ovom izvještajnom razdoblju kapitalne donacije s realizacijom odstupaju na niže za 9,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući su u prvom polugodištu 2024. godine isplaćeni znatniji iznosi kapitalnih donacija vjerskim zajednicama i vatrogasnim društvima u svrhu realizacije njihovih kapitalnih projekata, dok su u 2025. godini sredstva za ove namjene bila planirana u nižem iznosu.
Podskupina Kazne, penali i naknade štete realizirana je u ukupnom iznosu od 159.252,31 €, a odnosi se na isplatu naknade štete nastale na poljoprivrednim kulturama i usjevima za elementarnu nepogodu tuča iz 2022. godine. Uvjeti za isplatu predmetne naknade stečeni su po okončanju upravnog spora koji je Grad Jastrebarsko vodio protiv RH i kojim je odlučeno u korist Grada, te je potom sklopljena nagodba s Državnim odvjetništvom, i Gradu je isplaćena pomoć iz državnog proračuna za naknadu šteta krajem 2025. godine, nakon čega se proveo postupak priznavanja prava oštećenicima i izvršila isplata naknade. 
Podskupina kapitalne pomoći realizirana je 66,59% manje nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine budući  su u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine isplaćeni znatniji iznosi kapitalnih pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Grada za provedbu njegovih kapitalnih projekata izgradnje sustava vodovoda i odvodnje. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nije bilo isplate kapitalnih pomoći za projekte izgradnje komunalno vodnih građevina obzirom da se bivše gradsko trgovačko društvo Vode Jastrebarsko d.o.o. pripojilo trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. temeljem Uredbe o uslužnim područjima te je potrebno uskladiti interne dokumente i procedure kao i donijeti planove gradnje, a što se očekuje tijekom 2026. godine. U ovom izvještajnom razdoblju isplaćena je kapitalna pomoć trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko i Ceste Jastrebarsko za nabavu potrebne opreme za obavljanje njihove djelatnosti. 


	► RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 11.875.323,92 € odnosno s 81,05% plana. Za određena odstupanja po skupinama rashoda daju se pojašnjenja u nastavku.

· Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 
[bookmark: _Hlk195108512]Skupina rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirana je u ukupnom iznosu od 689.252,99 €. Podskupina Materijalna imovina realizirana je u iznosu od 518.720,20 €, a odnosi se na troškove vezane uz otkup zemljišta za potrebe izgradnje novih nerazvrstanih cesta u Sjevernom dijelu centra Grada i izgradnju rotora s rekonstrukcijom dijela pristupnih ulica (Trg Ljube Babića, Mirni put, Bana T.E. Bakača). Također, unutar ove skupine rashoda realizirani su i rashodi za ulaganja na tuđoj imovini, odnosno Grad je uredio dječje igralište za svog korisnika Dječji vrtić Radost Jastrebarsko u sklopu objekta Radost II i PO Desinec te je proveo projekt Krajobraznog uređenja naselja Cvetković u sklopu kojeg se ulagalo na tuđoj imovini (lokalna cesta i školsko igralište) i to je evidentirano na podskupini računa 412 nematerijalna imovina.

· Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Skupina rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirana je u ukupnom iznosu od 1.627.800,08 € odnosno s 64,99% plana. 
[bookmark: _Hlk195109044]Podskupina rashoda za građevinske objekte realizirana je u ukupnom iznosu od 1.215.354,12 € te se najvećim dijelom odnosi na rashode vezane izradu projektne dokumentacije za buduću izgradnju nerazvrstanih cesta te na izvedene radove na izgradnji komunalne infrastrukture (nogostupi u Petrovini i Donjem Desincu, spoj ulice V. Holjevca- Plodine, izgradnja mosta u Domagoviću, dječje igralište u naselju Hrastje Plešivičko). Podskupina postrojenja i oprema realizirana je u ukupnom iznosu od 168.128,50 € te se najvećim dijelom odnosi na nabavu opreme u sklopu provedbe projekta Pametna i održiva rješenja u prometu Grada Jastrebarskog, a za koji je ostvareno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i u sklopu kojeg su nabavljeni senzori za praćenje prometa i kvalitete zraka te senzori za brojanje prometa. Također, nabavljena je potrebna oprema (računala i računalna oprema, uredski namještaj i sl.) za redovan rad zaposlenih u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika kao i nabavu glazbenih instrumenata kod korisnika Glazbena škola. Podskupina knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti realizirana je u iznosu od 31.749,19 €, a tim sredstvima su nabavljene knjige za Gradsku knjižnicu i čitaonicu. Podskupina Višegodišnji nasadi realizirana je u iznosu od 87.845,37 €, a odnosi se na završetak hortikulturnog uređenja i sadnju stabala u sklopu EU projekta Krajobrazno uređenje naselja Cvetković koji se provodio na kraju 2024. godine, a okončan je početkom proračunske 2025. godine. Podskupina nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u iznosu od 124.722,90 €, a odnosi se na projekt ulaganja u računalne programe za potrebe redovnog rada Gradske uprave (program za uredsko poslovanje), a kojim se nastoji ubrzati i pojednostaviti procese rada te postići visoka razina digitalizacije sustava te na projekt ulaganja u računalne programe i kod Grada i kod proračunskih korisnika, a koji su bili temelj za početak poslovanja preko jedinstvenog računa proračuna (programi za lokalnu riznica proračuna) od 1.1.2026. godine. Unutar ove podskupine rashoda realizirani su i rashodi za izradu prostorno- planske dokumentacije (UPU GZ Jalševac, transformacija GUP-a i izmjene i dopune PPUG-a).

· Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
Ova skupina rashoda realizirana je s 84,46% odnosno u ukupnom iznosu od 9.558.270,85 €. 
Podskupina dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana je u iznosu od 9.509.448,10 € što je povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje za 9,23 %. U tekućem izvještajnom razdoblju realizirani su rashodi vezani za provedbu višegodišnjeg kapitalnog projekta Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom sukladno terminskom planu izvođenja radova te za obnovu Gradskog muzeja nakon potresa. Također, realizirani su i rashodi vezani uz dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste u sklopu pojačanog investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, sanaciju klizišta te rashodi vezani uz ulaganje u društveni dom u jednom prigradskom naselju.
Podskupina Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu izvršena su u iznosu od 48.822,75 €, a odnosi se na rashode vezane uz programsku i funkcionalnu nadogradnju webGIS sustava Grada. 


· IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U ovom izvještajnom razdoblju Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 416.931,32 € odnosno s 99,98%.

· Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Podskupina izdataka otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora izvršena je u iznosu od 416.931,32 €. U ovom izvještajnom razdoblju anuiteti i kamate po postojećim kreditima uredno su otplaćivani. 
Detaljan pregled stanja zajmova i njihove namjene dan je u točki IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI, podtočki 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.





3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

U Tablici 1. prikazani su ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine. Iz Tablice 1. vidljivo je da su ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine ostvareni u iznosu od 26.279.257,78 € odnosno s 97,11 %. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 26.651.932,13 € odnosno s 88,15%. Manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na izvršene rashode i izdatke rezultirali su, u ovom izvještajnom razdoblju, manjkom prihoda u iznosu -372.674,35 €. Kada se ostvarenom manjku tekućeg razdoblja pribroji višak prihoda prethodne godine u iznosu od 3.171.992,97 €, konsolidirani višak koji se prenosi u iduće izvještajno razdoblje iznosi 2.799.318,62 €.

Ostvareni rezultat poslovanja u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine za Grad Jastrebarsko i proračunske korisnike prikazuje Tablica 5. Iz Tablice 5. vidljivo je da su u ovom izvještajnom razdoblju Grad i svi proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda poslovanja.  

Tablica 5.: Rezultat poslovanja za razdoblje siječanj- prosinac 2025.- Grad i proračunski korisnici

	
	PRENESENI VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA
	VIŠAK/MANJAK
1.-12. 2025.
	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

	Grad Jastrebarsko
	3.132.136,88
	-18.622,72
	3.113.514,16

	DV Radost
	19.203,98
	-258.803,55
	-239.599,57

	Centar za kulturu
	13.279,92
	-32.467,16
	-19.187,24

	Glazbena škola
	7.372.19
	-62.780,92
	-55.408,73

	UKUPNO 
	3.171.992,97
	-372.674,35
	2.799.318,62



Kao što je prethodno navedeno, u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupno gledajući manjak u iznosu od 372.674,35 €, od kojeg iznosa manjak Grada iznosi 18.622,72 €, a manjak korisnika 354.051,63 €. Manjak korisnika je tzv. „metodološki manjak“ uslijed primjene modificiranog obračunskog načela nastanka troška sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 1.1.2025., a do ove godine se za transakcije između nadležnog proračuna i korisnika primjenjivalo novčano načelo (prihod i rashod su bili priznavani u istom izvještajnom razdoblju). 

Sukladno novom Pravilniku planiranje i izvršavanje proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na modificiranom obračunskom načelu, koje u osnovi znači da se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju, dok se s druge strane prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Prethodno navedeno na primjeru korisnika znači da se primjerice rashod za plaću za prosinac iskazuje u prosincu odnosno knjiži se s 31. prosincem, dok se prihod za isplatu plaće iz nadležnog proračuna priznaje u trenutku naplate odnosno u idućem obračunskom razdoblju tj. u siječnju iduće proračunske godine kada „sjednu novci“ iz nadležnog proračuna. 

Obzirom na prikazanu metodologiju priznavanja prihoda i rashoda jasno je da će proračunski korisnici Grada u financijskim izvještajima od 2025. godine na dalje iskazivati tzv. metodološki manjak s obzirom da će kod kontinuiranih rashoda poput plaće, režijskih troškova i sličnog na prijelazima iz jednog u drugo izvještajno razdoblje, postojati raskorak u trenucima priznavanja rashoda i prihoda. 

Kada se manjku tekućeg razdoblja pribroje raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 3.171.992,97 €, rezultat koji se prenosi u iduće izvještajno razdoblje je višak u iznosu od 2.799.318,62 €.

U nastavku u Tablici 6. daje se prikaz ostvarenog konsolidiranog rezultata poslovanja po izvorima financiranja iz kojih potječe. Ostvareni višak prihoda poslovanja Grada Jastrebarskog prenosi se u 2026. godinu te će se rasporediti Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2026. godinu prema namjenama izvora financiranja iz kojeg potječe. Ostvareni manjak prihoda poslovanja proračunskih korisnika također se prenosi u 2026. godinu te će se sredstva za njegovo pokriće planirati Izmjenama i dopunama njihovih financijskih planova i potom uključiti u konsolidirane Izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2026. godinu.

Tablica 6.: Prikaz ostvarenog viška iz 2025.g. po izvorima financiranja
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA
	GRAD JASTREBARSKO 
	DJEČJI VRTIĆ RADOST
	CENTAR ZA KULTURU 
	GLAZBENA       ŠKOLA 
	UKUPNO 

	1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo 
	2.492.620,50
	-232.093,67
	-32.491,45
	-13.101,16
	2.214.934,22

	3.2. Vlastiti prihodi PK 
	 
	 
	13.304,21
	0,44
	13.304,65

	4.4. Komunalna naknada
	295.566,93
	 
	 
	 
	295.566,93

	4.5. Ostali prihodi za posebne namj. 
	11.875,00
	 
	 
	 
	11.875,00

	4.9. Prihodi za posebne namjene PK  
	 
	-7.505,90
	 
	12.542,49
	5.036,59

	5.2. pomoći tekuće 
	161.031,31
	 
	 
	 
	161.031,31

	5.3. pomoći kapitalne 
	130.357,92
	 
	 
	 
	130.357,92

	5.9. Pomoći- PK 
	 
	 
	 
	-54.850,50
	-54.850,50

	6.1. Donacije 
	22.062,50
	 
	 
	 
	22.062,50

	7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	UKUPNO 
	3.113.514,16
	-239.599,57
	-19.187,24
	-55.408,73
	2.799.318,62


3.1.3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA GRADA JASTREBARSKOG I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

[bookmark: _Hlk162509934]Sukladno članku 20. i 21. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) u nastavku, u Tablici 7., prikazuje se stanje novčanih sredstava na računu Grada Jastrebarskog te na računima proračunskih korisnika Grada: Dječjeg vrtića Radost, Centra za kulturu te Glazbene škole na početku te na kraju izvještajnog razdoblja. 

Tablica 7. Stanje novčanih sredstava na računima Grada Jastrebarskog i proračunskih korisnika

	NAZIV
	STANJE 01.01.2025.                            (u €)
	STANJE 31.12.2025.                           (u €)

	Grad Jastrebarsko 
	4.165.400,81
	4.317.043,50

	Dječji vrtić Radost
	37.671,45
	100,00

	Centar za kulturu 
	18.813,06
	1.500,56

	Glazbena škola 
	113,42
	275,10

	UKUPNO- KONSOLIDIRANO 
	4.221.998,74
	4.318.919,16



Napominje se da Grad Jastrebarsko od 1. siječnja 2026. godine posluje preko jedinstvenog računa Proračuna, te da su sredstva na računima proračunskih korisnika prebačena na jedinstveni račun Proračuna u prvim danima 2026. godine, budući zbog protokola banaka isto nije bilo moguće provesti s 31.12.2025. godine.




















3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U nastavku se, sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) daje pregled i obrazloženje izvršenja rashoda po razdjelima i programima te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

Tablica 8.: Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i programima u posebnom dijelu proračuna za 2025. godinu 
	
	
	
	
	

	RAZDJEL
	NAZIV PROGRAMA
	PLAN                            2025.
	IZVRŠENJE             2025.
	INDEKS       %

	UKUPNO  RASHODI  I  IZDACI
	30.235.000,00
	26.651.932,13
	88,15

	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
	191.800,00
	180.647,46
	94,19

	Program
	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
	94.200,00
	86.067,72
	91,37

	Program         LOKALNI IZBORI 
	97.600,00
	94.579,74
	96,91

	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
	2.356.000,00
	2.259.140,31
	95,89

	Program
	LOKALNA UPRAVA
	1.679.500,00
	1.595.502,74
	95,00

	Program
	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG
	676.500,00
	663.637,57
	98,10

	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
	11.676.000,00
	9.291.979,43
	79,58

	Program
	RAZVOJ  GOSPODARSTVA
	469.000,00
	461.552,68
	98,41

	Program
	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA
	172.000,00
	165.738,24
	96,36

	Program
	RAZVOJ POLJOPRIVREDE
	466.000,00
	236.549,72
	50,76

	Program
	PROVEDBA EU PROJEKATA- FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.
	9.683.000,00
	8.029.545,96
	82,92

	Program
	ZAŠTITA ŽIVOTINJA
	76.000,00
	67.636,53
	89,00

	Program
	STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA
	82.000,00
	61.751,25
	75,31

	Program
	PROVEDBA EU PROJEKATA - FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021. - 2027.
	728.000,00
	269.205,05
	36,980

	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
	7.175.500,00
	6.445.871,75
	89,83

	Program
	UPRAVLJANJE IMOVINOM
	966.500,00
	905.607,04
	93,70

	Program
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	3.019.000,00
	2.958.862,66
	98,01

	Program
	IZGRADNJA CESTA
	1.599.200,00
	1.419.938,68
	88,79

	Program
	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
	1.027.200,00
	721.837,46
	70,27

	Program
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
	30.000,00
	1.100,00
	3,67

	Program
	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA
	128.000,00
	64.687,50
	50,54

	Program
	IZGRADNJA KOMUNALNO-VODNIH GRAĐEVINA
	37.000,00
	25.000,00
	67,57

	Program
	IZGRADNJA GROBLJA
	120.000,00
	100.947,25
	84,12

	Program
	ZAŠTITA OKOLIŠA
	116.000,00
	135.857,94
	117,12

	Program
	PROMET 
	126.600,00
	110.699,20
	87,44

	Program
	DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE
	43.000,00
	26.334,02
	61,24

	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
	8.835.700,00
	8.474.293,18
	95,91

	Program
	UMJETNIČKO OBRAZOVANJE
	996.000,00
	957.364,79
	96,12

	Program
	PREDŠKOLSKI ODGOJ
	4.063.000,00
	3.905.053,39
	96,11

	Program
	JAVNE POTREBE U KULTURI
	949.100,00
	914.053,48
	96,31

	Program
	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	289.000,00
	265.475,92
	91,86

	Program
	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
	115.000,00
	113.196,28
	94,43

	Program
	OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE
	10.000,00
	8.452,05
	80,65

	Program
	JAVNI RED I SIGURNOST
	498.400,00
	454.793,70
	91,25

	Program
	ZDRAVSTVO
	116.000,00
	113.528.75
	97,87

	Program
	JAVNE POTREBE U SPORTU
	608.200,00
	578.195,73
	95,07

	Program
	SOCIJALNA ZAŠTITA
	217.000,00
	273.123,88
	125,86

	Program
	RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE
	258.000,00
	255.953,82
	99,21

	Program
	LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA
	462.000,00
	409.628,10
	88,66

	Program
	DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE
	8.000,00
	7.755,00
	96,94

	Program
	OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
	246.000,00
	217.718,29
	88,50



Navedeni rashodi po razdjelima i programima izvršeni su unutar planiranih veličina i zadanih projekata i aktivnosti kroz financiranje osnovnih obveznih zakonskih funkcija, kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog i izvršnog tijela, a za određena odstupanja dana su pojašnjenja prema nadležnosti pojedinog upravnog odjela.


RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Sukladno uputi Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika kao i njihovo trošenje. Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Radost“, osnovnog umjetničkog obrazovanja u Glazbenoj školi te javnih potreba u kulturi koje provodi Centar za kulturu u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine realizirana su sredstva iz sljedećih izvora:

Tablica 9.: Rashodi proračunskih korisnika po izvorima financiranja
	IZVOR FINANCIRANJA 
	DJEČJI VRTIĆ RADOST
	GLAZBENA ŠKOLA
	CENTAR ZA KULTURU 

	 
	PLAN 2025.
	REALIZACIJA 2025.
	UDIO U UKUPNIM REALIZIRANIM RASHODIMA (u %)
	PLAN 2025.
	REALIZACIJA 2025.
	UDIO U UKUPNIM REALIZIRANIM RASHODIMA (u %)
	PLAN 2025.
	REALIZACIJA 2025.
	UDIO U UKUPNIM REALIZIRANIM RASHODIMA (u %)

	1.Opći prihodi- Proračun Grada 
	3.355.100,00
	3.262.185,17
	86,90
	219.000,00
	214.351,43
	22,39
	679.600,00
	666.217,16
	79,40

	3.Vlastiti prihodi
	3.100,00
	3.117,75
	0,08
	500,00
	90,00
	0,01
	125.500,00
	108.847,46
	12,97

	4.Prihodi za posebne namjene
	66.400,00
	57.305,62
	1,55
	66.000,00
	49.579,32
	5,18
	9.000,00
	8.772,86
	1,05

	5.Pomoći 
	420.200,00
	395.347,47
	10,54
	710.000,00
	693.193,61
	72,40
	54.500,00
	51.453,00
	6,13

	6.Donacije 
	700,00
	650,00
	0,02
	500,00
	144,43
	0,02
	5.500,00
	3.763,00
	0,45

	7. Prihodi od prodaje ili zamj.nefin.im. 
	35.500,00
	35.375,00
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	3.881.000,00
	3.753.981,01
	100,00
	996.000,00
	957.364,79
	100,00
	874.100,00
	839.053,48
	100,00



Iz tablice 9. vidljivo je da se većina rashoda proračunskih korisnika u 2025. godini financirala iz općih prihoda odnosno iz Gradskog proračuna i to u sljedećim postocima: Dječji vrtić Radost 86,90% plus dodatno pomoć za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju Grad ostvaruje iz Državnog proračuna, a u tablici je prikazana unutar izvora 5. Pomoći, Centar za kulturu 79,40% te Glazbena škola 22,39%. Budući se rashodi za plaće zaposlenih odnosno profesora proračunskog korisnika Glazbene škole, financiraju iz Državnog proračuna RH odnosno proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, udio u financiranju istog iz proračuna Grada značajnije odstupa na manje u odnosu na ostale proračunske korisnike.

Rashodi koji se financiraju iz Gradskog proračuna najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće te materijalna prava zaposlenih) te materijalne rashode u sklopu kojih se financiraju rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge. Također, iz Gradskog proračuna proračunskim korisnicima se financira dio rashoda za nabavu opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financiraju se ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal, energiju i usluge te dio rashoda za nabavu opreme.

U nastavku, sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna svaki Upravni odjel temeljem svoje nadležnosti prikazuje obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna zajedno s ostvarenjem pokazatelja uspješnosti provedbe pojedinog programa. 
































GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

U nadležnosti razdjela Gradsko vijeće i gradonačelnik je program Izvršna i zakonodavna tijela te program Lokalni izbori. Sredstva proračuna za navedeni razdjel su planirana u iznosu od 191.800,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 180.647,46 € odnosno s 94,19 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programu iz nadležnosti ovog razdjela za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

PROGRAM 1001: IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
[bookmark: _Hlk181271870]SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Usluge zakonodavnih tijela
· Tekuća zaliha proračuna
· Usluge izvršnog tijela
· Gradski savjet mladih
· Mjesna samouprava
· Gradovi prijatelji
· Dječje vijeće 

Unutar aktivnosti Usluge zakonodavnih tijela osigurana su sredstva za isplatu naknada za rad predsjednika, potpredsjednika te članova Gradskog vijeća i ostalih troškova za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost svih informacija javnim održavanjem sjednica. Cilj ove aktivnosti je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo- Gradsko vijeće te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje potrebnih akata i mogućnost davanja inicijativa za poduzimanje određenih radnji kako za područje koje zastupaju tako i za Grad u cjelini. Aktivnošću Tekuća zaliha proračuna planirana su sredstva za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće realno predvidjeti. Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izvanredne događaje, elementarne nepogode, epidemije i slično.
Unutar aktivnosti Usluge izvršnog tijela planirana su sredstva za rad Gradonačelnika i njegovih zamjenika odnosno za izvršavanje akata predstavničkog tijela te realizaciju raznih projekata kojima je osnovna svrha poboljšanje kvalitete života svih građana. Posebna sredstva osigurana su i za rad Gradskog savjeta mladih koji djeluje kao posebno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a sastoji se od 7 članova. Gradski savjet mladih temeljem svog Programa rada provodi određene projekte iz svog djelokruga, a sve u cilju aktivnog uključivanja što većeg broja mladih u javni život Grada Jastrebarskog 
Aktivnošću Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva za isplatu naknade za rad i pokriće troškova predsjednika vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Cilj ove aktivnosti je kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz kontakt između predstavnika mjesnih odbora i gradskih četvrti s predstavnicima Grada kako bi se zadovoljile potrebe te riješili problemi što većeg broja građana kroz provođenje raznih aktivnosti na području mjesnih odbora i gradskih četvrti. Unutar aktivnosti Gradovi prijatelji planirana su sredstva za rashode koji nastaju vezano na posjete službenih delegacija Gradova i općina prijatelja, bilo onih s kojima Grad Jastrebarsko već ima potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji ili potencijalnih gradova/ općina prijatelja. Cilj ove aktivnosti je povećanje broja Gradova/Općina prijatelja kao bi se unaprijedila poslovna suradnja i razmijenila iskustva radi zajedničkog razvoja i napretka. Suradnja se odvija na razini škola, udruga, organizacija, institucija, manifestacija, gradonačelnika, Gradskih vijeća i Gradske uprave, kulture, gospodarstva te svih drugih područja života i rada. Unutar aktivnosti Dječje vijeće osigurana su sredstva za rad Dječjeg vijeća Grada Jastrebarskog. Radom Dječjeg vijeća želi se djecu osnovnoškolske dobi uključiti u rad lokalne zajednice kroz aktivnosti koje su prilagođene djeci, a kojima se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela: gradonačelnika i zamjenika te Gradskog vijeća. 

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana što proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada, a posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Ciljevi ovog programa su dugoročno provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguravanje sredstva za nesmetano obavljanje prethodno navedenih poslova djelokruga Grada, zatim kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz kontakt između predstavnika mjesnih odbora i gradskih četvrti s predstavnicima Grada kako bi se zadovoljile potrebe te riješili problemi što većeg broja građana kroz provođenje raznih aktivnosti na području mjesnih odbora i gradskih četvrti te povećanje broja Gradova/Općina prijatelja kao bi se unaprijedila poslovna suradnja i razmijenila iskustva radi zajedničkog razvoja i napretka. 
Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održanih sjednica kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća, broj financiranih nepredviđenih potreba, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima/broj posjeta službenih delegacija Gradu, broj održanih sjednica Savjeta mladih, isplata naknada za rad predsjednicima MO i GČ sukladno Odluci i osiguranim sredstvima, broj uspostavljenih partnerskih odnosa, broj održanih sjednica Dječjeg vijeća.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
	94.200,00
	86.067,72
	91,37
	 
	 
	 

	Usluge zakonodavnih tijela 
	38.000,00
	35.197,02
	92,62
	broj održanih sjednica kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća
	15/6
	12/6

	Tekuća zaliha proračuna 
	10.200,00
	6.900,0
	67,65
	broj financiranih nepredviđenih potreba 
	6
	4

	Usluge izvršnog tijela 
	30.000,00
	30.189,95
	100,63
	izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima/broj posjeta službenih delegacija Gradu 
	100%/1
	100%/1

	Gradski savjet mladih
	6.000,00
	4.990,00
	83,17
	broj održanih sjednica Savjeta mladih 
	0
	0

	Mjesna samouprava 
	6.000,00
	5.823,15
	97,05
	isplata naknada za rad predsjednicima MO i GČ sukladno Odluci i osiguranim sredstvima 
	100%
	97,05%

	Gradovi prijatelji 
	2.000,00
	967,60
	48,38
	broj uspostavljenih partnerskih odnosa
	1
	1

	Dječje vijeće 
	2.000,00
	2.000,00
	100,00
	broj održanih sjednica Dječjeg vijeća
	3
	0


Obrazloženje izvršenja:  
U 2025. godini Program Izvršna i zakonodavna tijela u najvećem dijelu je izvršen sukladno planiranom. Većina planiranih aktivnosti, poput rada Gradskog vijeća i usluga izvršnih tijela, ostvarena je u punom opsegu. Iako su određene aktivnosti poput rada vijeća mladih i djece primarno bile usmjerene na programske troškove umjesto na formalne sjednice, ukupni rezultati pokazuju uspješno ispunjavanje zakonskih obveza i podršku lokalnoj samoupravi.


Program 1002: LOKALNI IZBORI 

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Troškovi GIP (I krug)- lokalna samouprava
· Troškovi biračkih odbora (I krug)- lokalna samouprava
· Troškovi GIP (II krug)- lokalna samouprava
· Troškovi biračkih odbora (II krug)- lokalna samouprava
· Ostali materijalni troškovi izbora
· Troškovi promidžbe političkih stranaka- lokalna samouprava
· Troškovi GIP- mjesna samouprava
· Troškovi biračkih odbora- mjesna samouprava 

Ovim programom obuhvaćeni su troškovi vezani uz provedbu lokalnih izbora u 2025. godini: izbori za članove Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i izbori za gradonačelnika i zamjenika. Izbori za članove Gradskog vijeća i za gradonačelnika i zamjenika održavaju se istodobno, treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine. Istodobno se provode i izbori za članove Županijske skupštine Zagrebačke županije i za župana i njegove zamjenike, koji troškovi se sukladno zakonu, osiguravaju u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno u proračunu Zagrebačke županije. Ovim programom, također su obuhvaćeni i troškovi potrebni za provedbu izbora za mjesnu samoupravu koji se planiraju provesti istodobno s lokalnim izborima. Sredstva za provedbu lokalnih izbora i izbora za mjesnu samoupravu osiguravaju se u proračunu Grada Jastrebarskog. 

Unutar aktivnosti Troškovi GIP (I krug)- lokalna samouprava osigurana su sredstva za rad gradskog izbornog povjerenstvo; stalnog i proširenog sastava, koji sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20) ima 6 članova u stalnom sastavu i 6 članova u proširenom sastavu tijekom provedbe I. kruga izbora. Ista izborna tijela provode izbore i izbore za članove skupštine Zagrebačke županije te župana i njegove zamjenike. Sredstva za rad Gradskog izbornog povjerenstva, u slučaju provedbe II. kruga izbora, osigurana su unutar aktivnosti Troškovi GIP (II krug)- lokalna samouprava. 

Aktivnošću Troškovi biračkih odbora (I krug)- lokalna samouprava osigurana su sredstva za rad članova biračkih odbora u I. krugu izbora. Na području Grada Jastrebarskog određena su 52 biračka mjesta odnosno odbora, a svaki birački odbor sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20) čini 10 članova. Sredstva za rad biračkih odbora, u slučaju provedbe II. kruga izbora, osigurana su unutar aktivnosti Troškovi biračkih odbora (II krug)- lokalna samouprava. 
Aktivnošću Ostali materijalni troškovi izbora osigurana su sredstva za ostale materijalne troškove vezane uz održavanje izbora: troškove uredskog materijala, troškove telefona, poštarine, tiskanja glasačkih listića, plakata i slično te troškovi vezani uz objavu oglasa te naknade za tehničku i drugu stručnu pomoć u provedbi izbora. 

Unutar aktivnosti Troškovi promidžbe političkih stranaka- lokalna samouprava planirana su sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za gradonačelnika i zamjenika sukladno Odluci o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana („Narodne novine“, broj 42/17) iz 2021. godine te uzimajući u obzir Odluke za parlamentarne izbore u 2024. godini budući nova Odluka za izbore u 2025. godini još nije donesena, a naknada za parlamentarne izbore su bile znatno više u odnosu na naknade za lokalne izbore u 2021. godini.   

Aktivnošću Troškovi GIP- mjesna samouprava planirana su sredstva za rad stalnog i proširenog sastava gradskog izbornog povjerenstva prilikom organizacije i provedbe izbora za mjesnu samoupravu; predsjednike i članove vijeća mjesnih odbora. Na području Grada Jastrebarskog oformljeno je 30 mjesnih odbora i 2 gradske četvrti. Aktivnošću Troškovi biračkih odbora- mjesna samouprava osigurana su sredstva za rad članova biračkih odbora prilikom provedbe izbora za mjesnu samoupravu. 

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	LOKALNI IZBORI 
	97.600,00
	94.579,74
	96,91
	 
	 
	 

	Troškovi GIP (I. krug)- lokalni izbori 
	11.600,00
	11.556,18
	99,62
	provedba lokalnih 
izbora i izbora za 
mjesnu samoupravu sukladno Zakonskim propisima i 
osiguranim 
sredstvima (%)
	100,00 %
	96,91%

	Troškovi biračkih odbora (I. krug)- lokalna samouprava 
	25.500,00
	25.361,10
	99,46
	
	
	

	Ostali materijalni troškovi izbora
	22.000,00
	21.316,95
	96,90
	
	
	

	Troškovi promidžbe političkih stranaka- lokalna samouprava
	12.000,00
	10.073,13
	83,94
	
	
	

	Troškovi GIP- mjesna samouprava 
	11.700,00
	11.645,88
	99,54
	
	
	

	Troškovi biračkih odbora- mjesna samouprava 
	14.800,00
	14.626,50
	98,83
	
	
	



Obrazloženje izvršenja: 
Provedba lokalnih izbora i izbora za mjesnu samoupravu u 2025. godini izvršena je iznimno učinkovito, uz visoku razinu realizacije proračuna od 96,91%. Svi ključni procesi, od rada biračkih odbora do tehničke organizacije, provedeni su u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima i planiranim okvirima.



UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

[bookmark: _Hlk161147331]U nadležnosti Upravnog odjela za financije su dva programa: Lokalna uprava i Transakcije vezane za javni dug. Sredstva proračuna za navedeni razdjel su planirana u iznosu 2.356.000,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 2.259.140,31 € odnosno s 95,89 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:


Program 2002: LOKALNA UPRAVA

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 
Mjera 13. Lokalna uprava i administracija 

Opis programa:
U okviru navedenog programa provode se dvije Aktivnosti: 
· Izvršna uprava  
· Materijalni i financijski rashodi

Unutar aktivnosti Izvršna uprava planirani su rashodi potrebni za isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u Gradskoj upravi i dužnosnika, kao i rashodi za naknade troškova zaposlenima sukladno trenutno važećim Odlukama i Pravilniku o radu za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog. Unutar aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planirana su sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute usluge koje se odnose na naknadu poreznoj upravi za uslugu obavljanja poslova naplate poreza na dohodak u visini 1% ukupno naplaćenih prihoda, te za  uslugu utvrđivanja, evidentiranja i naplate lokalnih poreza od 5%, a koje se podmiruju prema Poreznoj upravi te ostale rashode vezane uz redovan rado odjela.

[bookmark: _Hlk87522959]Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Cilj ovog programa je izvršavanje poslova što proizlaze iz samoupravnog djelokruga lokalne uprave. Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe Grada što proizlaze iz samoupravnog djelokruga lokalne uprave, a posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Da bi se prethodno navedeni poslovi djelokruga Grada što efikasnije izvršavali, potrebno je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima. 

[bookmark: _Hlk119136533]Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj nacrta akata iz djelokruga rada upućenih gradonačelniku, prosječan broj zaposlenih i izvršavanje zakonskih odredbi sukladno osiguranim sredstvima. 



	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	LOKALNA UPRAVA
	1.679.500,00
	1.595.502,74
	95,00
	 
	 
	 

	Izvršna uprava 
	1.548.500,00
	1.475.865,32
	95,31
	broj nacrta akata iz djelokruga rada upućenih Gradonačelniku, prosječan broj zaposlenih 
	305/35 
	444/36 

	[bookmark: _Hlk119338607]Materijalni i financijski rashodi 
	131.000,00
	119.637,42
	91,33
	izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima
	100%
	91,33%



[bookmark: _Hlk165967161]Obrazloženje izvršenja:
Aktivnost Izvršna uprava realizirana je u skladu s planom, a unutar iste su realizirani rashodi za plaće i ostala materijalna prava za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada kao i za dužnosnike. Realizacija aktivnosti Materijalni i financijski rashodi odstupa na niže, a unutar iste su realizirani rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute usluge koje se odnose na naknadu za uslugu obavljanja poslova naplate poreza na dohodak u visini 1% ukupno naplaćenih prihoda, te za uslugu utvrđivanja, evidentiranja i naplate gradskih poreza od 5%, a koje se podmiruju prema Poreznoj upravi, a sve sukladno potrebama i realizaciji prihoda od poreza na dohodak te gradskih poreza.


Program 2003: TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 
Mjera 13. Lokalna uprava i administracija 

 Opis Programa:
Program sadrži aktivnost:
- Otplate kredita 

[bookmark: _Hlk215236973]U okviru programa obuhvaćeni su rashodi i izdaci za financiranje otplate glavnice i kamata po tri  postojeća dugoročna zaduženja Grada Jastrebarskog, od kojih je kredit za financiranje projekta Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom u razdoblju  korištenja do 31.12.2025. godine, te su stoga po istom planirani samo rashodi za interkalarne kamate.  
Prvo kreditno zaduženje odnosi se na zaduženje Grada Jastrebarskog kod OTP banke d.d., Split u iznosu od 1.679.773,04 eura na rok otplate 7 godina bez počeka u 28 jednakih tromjesečnih rata uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,87%. Ovim zaduženjem su se refinancirala dva kreditna zaduženja kod  Hrvatske banke za obnovu i razvitak: prvo u iznosu od 1.791.757,91 eura (13.500.000,00 kn), a za koji je fiksna kamatna stopa iznosila 4,0%, kreditna sredstva po ovom kreditu korištena su za financiranje kapitalnih projekata izgradnje obilazne gradske prometnice GG1 sjever i jug, dječjeg vrtića u Gornjem Desincu te djela mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj i drugo kreditno zaduženje u iznosu od 663.614,04 eura (5.000.000,00 kn) za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcije i izgradnje ulica u gradu- Radniče ceste te ulice Tadije Smičiklasa, Prigorske ulice i ulice Braće Radić za koji je promjenjiva kamatna stopa iznosila 3,00%. 

Drugo kreditno zaduženje se odnosi na zaduženje Grada kod Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka   u iznosu od 2.654.456,17 eura, na rok otplate 15 godina s počekom od jedne godine uz fiksnu kamatnu stopu 1,15%, a koji kredit je korišten za sanaciju nerazvrstanih cesta na području grada Jastrebarskog nakon izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko. 

Treće kreditno zaduženje odnosi se na zaduženje Grada kod  Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka   za financiranje projekta Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom u iznosu od 13.741.000,00 eura s rokom korištenja do 31.12.2025. godine, kamatnom stopom od 3,66% godišnje, fiksno, uz subvencioniranje kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti iz HBOR-ovog programa Investicije javnog sektora u visini od 50% referentne kamatne stope, odnosno do maksimalno 1.000.000,00 eura. Rok otplate kredita je 12 godina, u 48 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2027. godine, a do tada traje razdoblje počeka. 

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Cilj ovog programa je planiranje aktivnosti po kreditnim zaduženjima kao i izvršavanje obveza za otplatu kamata i glavnice sukladno Zakonu i rokovima dospijeća. 

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: planiranje potrebnih financijskih sredstava prema otplatnim planovima kredita koji su sastavni dio Ugovora o kreditu te njihova otplata u rokovima dospijeća kao i tromjesečno izvještavanje Ministarstva financija o otplati istih.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG
	676.500,00
	663.637,57
	98,10
	 
	 
	 

	Otplate kredita 
	676.500,00
	663.637,57
	98,10
	tromjesečno izvještavanje Ministarstva financija o kreditnim zaduženjima/ otplate kredita sukladno otplatnim planovima (%)
	4/100% 
	4/98,10%



Obrazloženje izvršenja:
Unutar ove Aktivnosti izvršeni su rashodi za otplatu kamata i glavnica sukladno otplatnim planovima po dva dugoročna kredita Grada, a uvjeti, rok i namjena kojih su prethodno opisani. U ovom izvještajnom razdoblju po novom kreditnom zaduženje za financiranje obnove dvorca Erdödy, budući je predmetni kredit do 31.12.2025. godine bio u fazi korištenja sredstava, su plaćane samo interkalarne kamate na iskorišteni iznos kredita, a s otplatom glavnice se kreće nakon proteka roka počeka odnosno prva rata dospijeva na naplatu 30.06.2027. godine. 





[bookmark: _Hlk202676788]UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE 

Sredstva proračuna za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije planirana su u iznosu 11.676.000,00, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 9.291.979,43 € odnosno s 79,58%. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

PROGRAM 4014: RAZVOJ GOSPODARSTVA            
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj
Opis programa
Aktivnost gospodarskih manifestacija obuhvaća promidžbu najvažnijih gospodarskih djelatnosti, poglavito vinogradarstva i vinarstva na području Grada Jastrebarskog, te promociju turističkih i drugih gospodarskih resursa u cjelini. Aktivnost turizam odnosi se na sufinanciranje redovnog rada i projekata Turističke zajednice Grada Jastrebarskog te turističkih manifestacija u organizaciji vanjskih korisnika. 
Kapitalni projekt razvoja gospodarske zone Jalševac obuhvaća otkup zemljišta, projektiranje i izgradnju prometne infrastrukture u zoni.
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· gospodarske manifestacije
· turizam
· razvoj Gospodarske zone Jalševac

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom programa razvoja gospodarstva omogućava se unaprjeđenje gospodarstva Grada Jastrebarskog stvaranjem povoljne i privlačne poduzetničke klime za domaće i inozemne investitore, a konstantnim ulaganjem u turističke resurse kao i Gospodarsku zonu Jalševac stvaraju se osnovni preduvjeti za to. 

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj ostvarenih noćenja, površina obuhvaćena poduzetnicima te površina uređene poduzetničko komunalne infrastrukture.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4014 RAZVOJ GOSPODARSTVA 
	469.000,00
	461.552,68
	98,41
	 
	
	 

	Gospodarske manifestacije 
	176.000,00
	176.289,00
	100,16
	broj ostvarenih noćenja
	65.000
	53.116

	Turizam 
	225.000,00
	219.999,30
	97,78
	
	
	

	Razvoj gospodarske zone Jalševac 
	68.000,00
	65.264,38
	95,98
	ha površina-poduzetnici /m2 uređene pod.-kom. infrastr. u zoni
	

76,66/169,993
	

76,66/169,993



Obrazloženje izvršenja:
U izvještajnom razdoblju izvršenje je bilo prema planu te nije bilo većih odstupanja.
PROGRAM 4015: RAZVOJ MALOG GOPODARSTVA            
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj
Opis programa
U okviru programa poduzetnicima se subvencionira početak poslovanja, nastup na sajmovima, projektna dokumentacija i tehnička pomoć vezana uz prijave na EU fondove te kamate na kreditne linije. Nadalje, osiguravaju se sredstva za mjere zapošljavanja i promicanje poduzetništva te kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme i strojeva.
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
· kreditne linije i zajmovi
· mjere zapošljavanja i promicanje poduzetništva
· poticanje konkurentnosti malog  gospodarstva

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom programa razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva omogućava se poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranju uvjeta kako bi oni bili generatori razvoja gospodarstva u cjelini na području grada. 
Pokazatelji za praćenje uspješnosti praćenja provedbe programa su: broj potpora (početak poslovanja, nastup na manifestacijama, projektna dokumentacija, dadilje), broj kreditnih linija uz subvencioniranu kamatu, broj nezaposlenih (prosječno godišnje) i broj kapitalnih potpora za poticanje konkurentnosti malog gospodarstva.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4015 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA 
	172.000,00
	165.738,24
	96,36
	 
	
	 

	Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
	103.000,00
	100.160,86
	97,24
	broj potpora (početak poslovanja, nastup na manifestacijama, projektna dokumentacija, dadilje)
	20
	20

	Kreditne linije i zajmovi
	1.000,00
	577,38
	57,74
	broj kreditnih linija uz subvencioniranu kamatu
	2
	1

	Mjere zapošljavanja i promicanja poduzetništva
	3.000,00
	0,00
	0,00
	broj nezaposlenih (prosječno godišnje)
	180
	154

	Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva 
	65.000,00
	65.000,00
	100,00
	broj potpora (kapitalne) 
	60
	56



Obrazloženje izvršenja:
U izvještajnom razdoblju izvršenje je bilo prema planu te nije bilo većih odstupanja.





PROGRAM 4016: RAZVOJ POLJOPRIVREDE
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj
Opis programa
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda
· sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga – javni poziv
· edukativno obrazovni program za poljoprivrednike
· potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
· potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva
· osnivanje trgovačkog društva izvan javnog sektora

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedba programa razvoja poljoprivrede na području Grada Jastrebarskog, kroz potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, omogućava unapređenje učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, te očuvanja postojeće proizvodnje kao i vrijednosti ruralnog područja.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj korisnika kojima je sufinancirana šteta od elementarnih nepogoda, broj odobrenih projekata udrugama, broj održanih edukativno obrazovnih programa za poljoprivrednike, broj potpora za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, broj potpora za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda te upis u registar.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4016 RAZVOJ POLJOPRIVREDE
	466.000,00
	236.549,72
	50,76
	 
	
	 

	Sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda
	361.000,00
	159.252,31
	44,11
	broj korisnika
	110
	98

	Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga
	10.000,00
	6.500,00
	65,00
	broj odobrenih projekata
	4
	4

	Potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
	75.000,00
	58.467,10
	77,96
	broj potpora

	85
	81

	Potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
	20.000,00
	12.330,31
	61,65
	
	
	



Obrazloženje izvršenja:
Na Aktivnosti Sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda izvršenje je bilo manje u odnosu na planirano, budući da je temeljem sklopljene Nagodbe, u prosincu 2025. godine donesen Program dodjele potpora male vrijednosti za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča te je za štetu u poljoprivredi isplaćena naknada u  iznosu od 159.252,31 eura, odnosno 54,70 % ukupno potvrđene štete u Registru šteta za 98 oštećenika. 
Također, manje izvršenje Programa uvjetovano je i manjim brojem pristiglih zahtjeva poljoprivrednika za dodjelu potpora za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i potpora za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kao i manjim brojem pristiglih prijava udruga u poljoprivredi na Javni natječaj, a time posljedično i manjim utroškom sredstava.

PROGRAM 4019: PROVEDBA EU PROJEKATA – FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/ Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport, Mjera 12. Gospodarski razvoj
SC3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija
SC8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatske neutralnosti/Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje   

Opis programa
Program obuhvaća provedbu ugovorenih EU projekata u financijskom razdoblju 2014.-2020. U skladu s pravilima o vidljivosti EU projekata, sve informacije o projektima u provedbi (iznos odobrenih EU sredstava, razdoblje provedbe, opis aktivnosti, ciljevi, pokazatelji i dr.) dostupne su na web stranicama grada, na linku https://www.jastrebarsko.hr/gospodarstvo/eu_projekti/ 
Program sadrži sljedeće projekte:
· Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom
Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom ovog programa omogućeno je učinkovito korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj iz financijskog razdoblja 2014. – 2020. (ESI fondovi) u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategija Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast, a koja obuhvaća sljedeće programe u RH u provedbi EU projekata, i to: Operativni program «Konkurentnost i kohezija», Operativni program «Učinkoviti ljudski potencijali», «Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska», te «Program ruralnog razvoja». 
Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su ugovoreni pokazatelji rezultata za EU projekt, te se u tablici iskazuju pokazatelji rezultata istih za EU projekt u kojima je grad nositelj provedbe.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4019 PROVEDBA EU PROJKEKATA- FIN. RAZDOBLJE 2014.-2020.
	9.683.000,00
	8.029.545,96
	82,92
	 
	
	 

	Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom
	9.683.000,00
	8,029.545,96
	82,92
	obnovljena Brownfield lokacija dvorca (1)
	-
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U sklopu provedbe projekta Obnove i revitalizacije dvorca Erdody u Jastrebarskom, financijska realizacija bila je nešto manja u odnosu na planirana sredstva zbog dinamike izvođenja radova. Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznosila su 9.683.000,00 EUR, dok je realizirano 8.029.545,96 EUR. Manja financijska realizacija u odnosu na planirano prvenstveno je rezultat manjeg opsega izvedenih radova te produljenja roka izvođenja radova do 31. srpnja 2026. godine, odnosno produljenja trajanja ugovora i roka za ishođenje uporabne dozvole do 30. rujna 2026. godine, ugovorenom Dodatkom IX. Ugovora iz srpnja 2025. godine, a što je posljedično dovelo do manjeg iznosa povučenih dodijeljenih sredstava iz državnog proračuna temeljem Ugovora o financiranju završetka provedbe EU projekta sklopljenog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a koje se predviđa realizirati u 2026. godini po završetku provedbe projekta.
Usluge stručnog nadzora, voditelja projekta i projektantskog nadzora realizirane su u skladu s planom.
Ugovorene ostale intelektualne usluge- video, foto snimanje i timelapse nisu realizirane prema planiranom zbog smanjenog opsega i dinamike izvođenja radova.

PROGRAM 4020: ZAŠTITA ŽIVOTINJA
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj
Opis programa
Program obuhvaća provedbu aktivnosti usmjerenih na zaštitu životinja te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· zaštita i zbrinjavanje životinja

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Svrha i cilj provedbe je smanjenje populacije napuštenih pasa na području Grada Jastrebarskog provedbom odgovarajućih mjera koje uključuju sljedeće aktivnosti: skrb (smještaj u skloništa, udomljavanje), sterilizacija, označavanje mikročipom i veterinarska zaštita (vakcinirati protiv bjesnoće) napuštenih ili izgubljenih pasa. Provedbom programa smanjiti će se broj neoznačenih pasa godišnje, a šta za krajnji cilj ima zaštitu životinja te zaštitu zdravlja i sigurnosti stanovništva. Nadalje, programom se uređuje zaštita divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta sukladno donesenom Programu zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Jastrebarskog za razdoblje gospodarenja od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2032. godine.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj zbrinutih životinja.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4020 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 
	76.000,00
	67.636,53
	89,00
	 
	
	 

	Zaštita i zbrinjavanje životinja
	76.000,00
	67.636,53
	89,00
	broj zbrinutih životinja/mikročipiranih
	30
	27



Obrazloženje izvršenja:
Manje izvršenje od predviđenog u sklopu Programa Zaštita životinja u ovom izvještajnom razdoblju uvjetovano je manjim brojem intervencija za zbrinjavanje napuštenih životinja te posljedično manjom financijskom realizacijom. 
Za usluge provedbe programa zbrinjavanja divljači izvan lovišta na području grada Jastrebarsko, obzirom da se dio ugovornih obveza odnosi na lovnu 2025./2026. godinu koja traje do 31. ožujka 2026. godine, posljedično je rezultirala manjom financijskom realizacijom.


PROGRAM 4022: STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj
SC2: Obrazovani i zaposleni ljudi //Mjera 5. Briga o djeci
SC3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija
SC7: Sigurnost za stabilan razvoj/Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita
SC7: Sigurnost i stabilan razvoj/Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica

Opis programa	
Program obuhvaća aktivnosti lokalnog razvoja i troškove pripreme projektno – tehničke i ostale dokumentacije razvojnih projekata Grada sukladno strateškim dokumentima na nacionalnoj razini i Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021. – 2025. a kao preduvjet za financiranje iz fondova Europske unije. 
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· Aktivnosti lokalnog razvoja
· Monografija obnove dvorca Erdody u Jastrebarskom

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Svrha i cilj provedbe ovog programa je ostvarivanje strateških ciljeva razvoja grada kroz izradu strateških dokumenata te pripremu razvojnih projekata za financiranje iz ESI i drugih fondova.
Pokazatelj za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje iz ESI fondova te izrađena monografija obnove dvorca Erdody.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/ PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4022 STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA
	82.000,00
	61.751,25
	75,31
	 
	
	 

	Aktivnosti lokalnog razvoja
	77.000,00
	61.751,25
	80,20
	broj projekata -odobreno sufinanc. iz ESI fondova
	10
	10

	Monografija obnove dvorca Erdody u Jastrebarskom 
	5.000,00
	0,00
	0,00
	Izrađena monografija obnove dvorca Erdody u Jastrebarskom 
	-
	-



Obrazloženje izvršenja:
U sklopu aktivnosti lokalnoga razvoja u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 77.000,00 EUR. Od toga je za intelektualne usluge pripreme projektnih prijava na izvore EU sufinanciranja predviđeno 70.000,00 EUR, dok je preostalih 7.000,00 EUR planirano za tuzemne članarine. Ostvareno izvršenje nešto je niže od planiranog, budući da nisu realizirane sve planirane intelektualne usluge vezane uz pripremu novih projektnih prijava na vanjske izvore financiranja.

Planirana sredstva za aktivnost izrade Monografije obnove dvorca Erdody u Jastrebarskom nisu realizirana u 2025. godini iz razloga promjene dinamike izvođenja radova i produljenja roka završetka radova na obnovi dvorca Erdody.

	
PROGRAM 4023: PROVEDBA EU PROJEKATA – FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021.-2027.
SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj
SC2: Obrazovani i zaposleni ljudi //Mjera 5. Briga o djeci
SC7: Sigurnost i stabilan razvoj/Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica
SC8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatske neutralnosti/Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje  

Opis programa
Program obuhvaća provedbu ugovorenih EU projekata sukladno europskim i nacionalnim pravilima za financiranje projekata odobrenih u okviru Fonda solidarnosti EU, Mehanizma oporavka i otpornosti, te VFO-a (višegodišnji financijski okvir) za razdoblje 2021. – 2027. 
U skladu s pravilima o vidljivosti EU projekata, sve informacije o projektima u provedbi (iznos odobrenih EU sredstava, razdoblje provedbe, opis aktivnosti, ciljevi, pokazatelji i dr.) dostupne su na web stranicama grada, na linku https://www.jastrebarsko.hr/gospodarstvo/eu_projekti/ .
Program sadrži sljedeće projekte:
· Krajobrazno uređenje naselja Cvetković
· Izgradnja područnog vrtića Radost 6 s kuhinjom u Jastrebarskom
· Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog
· Povećanje energetske učinkovitosti kroz ugradnju sunčanih elektrana na javnim objektima Grada Jastrebarskog

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom ovog programa omogućava se korištenje bespovratnih sredstava iz europskih fondova, a obuhvaćena je provedba projekata koji se financiraju sukladno europskim i nacionalnim pravilima, i to:
· provedba projekata u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ putem Mehanizma za oporavak i otpornost  (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF), iz kojeg je državama članicama omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije, ubrzao gospodarski oporavak te digitalna i zelena transformacija radi održivijeg razvoja i veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize
· provedba projekata na temelju institucionalnog okvira i programskih dokumenata za višegodišnji financijski okvir Europske unije u razdoblju 2021. do 2027.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su ugovoreni pokazatelji rezultata za pojedini EU projekt, te se u tablici iskazuju pokazatelji rezultata projekta.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	P4023 PROVEDBA EU PROJEKATA- FIN.RAZDOBLJE 2021.-2027.
	728.000,00
	269.205,05
	36,98
	 
	
	 

	Krajobrazno uređenje naselja Cvetković
	160.000,00
	159.356,51
	99,60
	Završen pilot projekt razvoja zelene infrastrukture
	-
	-

	Izgradnja područnog vrtića s kuhinjom „Radost 6“ u Jastrebarskom
	532.000,00
	105.911,04
	19,91
	broj novoizgrađenih objekata
	-
	-

	Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog 
	4.000,00
	3.937,50
	98,44
	izrađena dokumentacija za autobusna stajališta i informiranje putnika 
	-
	-

	Povećanje energetske učinkovitosti kroz ugradnju sunčanih elektrana na javnim objektima Grada Jastrebarskog 
	32.000,00
	0,00
	0,00
	broj javnih objekata na ruralnom području na kojima su instalirane sunčane elektrane
	-
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U sklopu provedbe projekta Krajobrazno uređenje naselja Cvetković sve aktivnosti su realizirane u predviđenim iznosima.

Za projekt Izgradnja područnog vrtića s kuhinjom „Radost 6“ u Jastrebarskom planirana su sredstva u iznosu od 532.000,00 EUR, od čega je do kraja 2025. godine realizirano ukupno 105.911,04 EUR.  Predviđena sredstva na stavci izvođenja radova nisu realizirana prema planiranom iz razloga jer nije ishođena građevinska dozvola, naime krajem kolovoza 2025. izrađen je Glavni projekt dječjeg vrtića uz potvrdu revidenta vezano za mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije te u listopadu 2025. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za dječji vrtić, međutim tijekom upravnog postupka nadležno tijelo zatražilo je dodatne dopune i usklađenja projektne dokumentacije te izmjenu geodetskog elaborata. U studenom 2025. pokrenut je postupak utvrđivanja međa od strane izvođača, tijekom postupka utvrđivanja međa utvrđena je neusklađenost između stvarnog stanja na terenu i međa definiranih DPU-om, što proizlazi iz očitovanja nadležnog Upravnog odjela Zagrebačke županije za prostorno uređenje i gradnju od 27.11.2025. godine prema kojem je potrebno uskladiti međe katastarskih čestica koje su predmet Geodetskog elaborata sa stanjem međa na terenu. U prosincu 2025. predana je dopuna zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole s parcelacijom prema DPU. Iz navedenih razloga nije ishođena građevinska dozvola niti su započeli radovi na izgradnji objekta dječjeg vrtića. Također na stavci za izradu projektno-tehničke dokumentacije realizacija je manja u odnosu na planirano jer je ista uvjetovana ishođenjem akta za gradnju.
Za projekt Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog  predviđena sredstva su realizirana prema planu za izradu izmjene prometnog elaborata regulacije prometa za uspostavu autobusnih stajališta na liniji Jastrebarsko – Vukšin Šipak u naselju Izimje. 
Za projekt Povećanje energetske učinkovitosti kroz ugradnju sunčanih elektrana na javnim objektima Grada Jastrebarskog planirana sredstva u iznosu od 32.000,00 EUR nisu realizirana iz razloga što se do kraja 2025. godine pripremala dokumentacija o nabavi za pokretanje otvorenog postupka nabave za opremanje i montažu sunčanih elektrana na objekte Glazbene škole Jastrebarsko i Dječjeg vrtića Radost 3 u Gornjem Desincu. U sklopu provedbe projekta do kraja 2025. godine ugovorena je usluga savjetovanja u postupku provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti kroz ugradnju sunčanih elektrana na javnim objektima u Gradu Jastrebarskom“ u sklopu kojega ugovora nisu isplaćena ugovorena sredstva.








[bookmark: _Hlk165983933]UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva proračuna za Upravni odjel za imovinsko –pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša planirana su u iznosu 7.175.500,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 6.445.871,75 € odnosno s 89,83 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:


PROGRAM 4017: UPRAVLJANJE IMOVINOM
SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 1: Uređenje naselja i stanovanja

Opis programa: 
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
- Upravljanje imovinom
- Ošasna imovina
- Sanacija šteta od potresa

Provedbom programa kroz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Grada, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Grada.
U 2025. godini planira se nastaviti postupak popisivanja nekretnina u vlasništvu grada u registar nekretnina, evidentiranjem knjigovodstvene vrijednosti imovine, kako već evidentirane, tako i one za koje je vlasništvo grada utvrđeno u prethodnim postupcima sređivanja zemljišnoknjižnog stanja ali iste još nisu evidentirane u knjigovodstvenim evidencijama.

Osnovna sredstva osigurana su za potrebe redovnog održavanja zgrada javne namjene u vlasništvu Grada u svrhu njihova adekvatnog korištenja ovisno o namjeni te pružanja usluga košnje, krčenja i malčiranja nekretnina-zemljišta u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

Također se osiguravaju sredstva za usluge čuvanja mobilne pozornice nabavljene u sklopu u sklopu EU projekta „Baština Jaske i Črnomlja također može biti ˈcoolˈ. Za sve.“ Akronim projekta: kulTura, zatim vještačenja, geodetskih usluga te ostalih intelektualnih usluga koje se planiraju u svrhu pokrića troškova izrade procjembenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina, izrade geodetskih elaborata te drugih intelektualnih usluga, a koje će prema vrstama i namjeni biti potrebna kroz godinu u realizaciji projekata grada sukladno programima ovog upravnog odjela i prodaje istih sukladno Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 2025.godinu. Nadalje, a sukladno zahtjevu Vijeća Mjesnog odbora Stankovo, osiguravaju se sredstva za otkup nekretnine kat.čest.broj 8/9 k.o. Okić u neposrednoj blizini mjesnog groblja koja graniči s nekretninom u vlasništvu Grada Jastrebarskog, kao i dodatna sredstva za sanaciju prostorija u društvenom domu u Gorici Svetojanskoj u vlasništvu Grada, koje koriste udruge iz svetojanskog kraja, sukladno zaključenom ugovoru o izvođenju predmetnih radova po provedenom postupku nabave radova.

Nadalje, provedbom ovog programa planiraju se sredstva za sanaciju građevinskog objekta u vlasništvu Grada Jastrebarskog, i to na adresi V. Mačeka 1 (zgrada Gradskog muzeja), u svrhu sanacije štete od potresa u prosincu 2020.godine, a sukladno terminskom planu izvođenja radova i realizaciji utroška planiranih sredstava u svrhu provedbe predmetnog projekta.

[bookmark: _Hlk129074682]Nadalje, provedbom ovog programa planiraju se sredstva za imovinu (nekretnine) koju će Grad steći kao ošasnu imovinu, odnosno sredstva za podmirenje dugova ostavitelja u svrhu naplate dospjelih potraživanja sukladno Zakonu o nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
  
Ciljevi ostvareni provedbom programa
Provedbom programa kroz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa u katastru i zemljišnim knjigama objekata i zemljišta u vlasništvu, odnosno kojima upravlja Grad, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Grada. Održavanjem zgrada u vlasništvu grada, projektiranjem novih građevina i dodatnim ulaganjem u građevine u svrhu sanacije štete od potresa omogućuje se efikasno i učinkovito upravljanje cjelokupnom imovinom Grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održavanih/adaptiranih objekata, broj novoizgrađenih društvenih domova i broj saniranih zgrada nakon potresa

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	UPRAVLJANJE IMOVINOM 
	966.500,00
	905.607,04
	93,70
	
	
	

	Upravljanje imovinom
	266.500,00
	235.194,33
	88,25
	Broj održavanih/ adaptiranih objekata 
	2
	4

	Ošasna imovina 
	5.000,00
	1.100,62
	22,01
	broj naslijeđenih nekretnina i podmirenih dospjelih potraživanja
	1
	24

	Sanacija šteta od potresa 
	695.000,00
	669.312,09
	96,30
	Broj saniranih objekata 
	1
	1



Obrazloženje izvršenja:
[bookmark: _Hlk33702004][bookmark: _Hlk17708914][bookmark: _Hlk49425246]U razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine realizirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada, odnosno koje koristi Grad Jastrebarsko, a koja se odnose na troškove redovnog održavanja objekata te pričuve za poslovne prostore koje plaća Grad kao vlasnik prostora. S tim u vezi, u sklopu redovnog održavanja objekata u vlasništvu Grada, izvedeni su radovi na sanaciji društvenog doma u naselju Dragovanščak (zamjena stolarije i uređenje sanitarnog čvora), sanaciji poda društvenog doma u naselju Hrašća te radovi na sanaciji i ugradnji inox dimnjaka u stambenoj zgradi u Ulici Zrinski Frankopanska 3, Jastrebarsko. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge vještačenja za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada i usluge čuvanja mobilne pozornice financirane u sklopu EU projekta KulTura. Nadalje, u svrhu uređenja cjelovitog prostora sportske, društvene i druge javne namjene u naselju Stankovo, po prijedlogu vijeća Mjesnog odbora Stankovo otkupljena je nekretnina k.č.br. 8/9 k.o. Okić, susjedna nekretnini k.č.br. 8/1 k.o. Okić u vlasništvu Grada Jastrebarskog, koja u naravi predstavlja sportsko igralište. Nadalje, izvedeni su zemljani radovi u Sjevernom dijelu centra Jastrebarskog te su završeni radovi na sanaciji prostorija u društvenom domu u Gorici Svetojanskoj u vlasništvu Grada koje koriste udruge iz svetojanskog kraja, a koji su obuhvaćali sanaciju hodnika, zamjenu vrata i izvedbu novog spuštenog stropa u velikoj dvorani, ugradnju klima uređaja na svim prostorijama na katu i dvije prostorije u prizemlju te soboslikarske i elektroinstalaterske radove. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za troškove postupka i podmirenje dugova ostavitelja u postupcima stjecanja ošasne imovine, u svrhu naplate dospjelih potraživanja sukladno Zakonu o nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19). 
Nadalje, završen je projekt i realizirana su sredstva za radove na obnovi zgrade javne namjene u ulici Vladka Mačeka 1 u Jastrebarskom (zgrada gradskog muzeja), koje izvođenje radova je usuglašavano s nadležnim konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i medija i usluge. Nadalje, realizirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade javne namjene u ulici Vladka Mačeka 2 u Jastrebarskom. Navedene obnove građevina su sufinancirane sredstvima Zagrebačke županije, radi sanacije štete od potresa u prosincu 2020.godine.

PROGRAM 5170: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti: 
- odvodnja oborinskih voda
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina i održavanje čistoće
- javna rasvjeta
- održavanje groblja.

Program obuhvaća aktivnosti vezane na održavanje komunalne infrastrukture, i to prvenstveno nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih zelenih površina (uključivo i opremu na dječjim igralištima) čistoće javnih površina,  groblja, te javne rasvjete na području Grada, u što je uključena i potrošnja električne energije te energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, a sa ciljem smanjenja potrošnje električne energije i ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i propisima koji iz njega proizlaze.

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom programa održavanja komunalne infrastrukture postiže se kvalitetnije stanje komunalne infrastrukture na području Grada, pa time i kvalitetniji uvjeti života za stanovništvo svih naselja:
· radovima na održavanju nerazvrstanih cesta postiže se kvalitetnije stanje cesta i ulica, čime se poboljšava sigurnost u prometu 
· radovima na održavanju javnih zelenih površina i održavanju čistoće postiže se uredniji i ljepši izgled svih javnih površina
· održavanjem javne rasvjete osigurava se kvalitetna osvijetljenost svih naselja i veća sigurnost u prometu
-     održavanjem groblja postiže se bolji i ljepši izgled svih groblja na području Grada.

Kroz održavanje komunalne infrastrukture stvaraju se kvalitetniji uvjeti života za stanovništvo na području čitavog Grada Jastrebarskog.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
	3.019.000,00
	2.958.862,66
	98,01
	
	
	

	Odvodnja oborinskih voda
	20.000,00
	0,00
	0,00
	broj očišćenih slivnika 
	560
	-

	Održavanje nerazvrstanih cesta 
	1.489.000,00
	1.485.180,65
	99,74
	dužina održavanih cesta (km)
	253
	253

	Održavanje javnih površina i održavanje čistoće
	642.000,00
	632.476,04
	98,52
	održavane javne i zelene površine (u m2)
	2.000.000
	2.000.000

	Javna rasvjeta 
	464.000,00
	437.205,97
	94,23
	broj svjetiljki
	3.875
	3.875

	Održavanje groblja 
	404.000,00
	404.000,00
	100,00
	broj održavanih groblja 
	13
	13



Obrazloženje izvršenja: 
[bookmark: _Hlk17709293]U ovom izvještajnom razdoblju izvršene su sljedeće aktivnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture:
· redovno održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija asfalta, navoz pijeska, iskop i uređenje graba, uređenje bankina, malčiranje itd.)
· izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta dio NC 01 Trešnjevka u Jastrebarskom, NC 2312 Gornja Reka, NC 4111 (Donji Pavlovčani), NC 4411 (Prilipje), NC 3008 (Ivančići), NC 4422 (Gornja Reka), NC 5806 (Vranov Dol), NC 4607 (Prilipje), NC 1809 (Draga Svetojanska)

· postava potrebne vertikalne signalizacije
· zimsko održavanje cesta i ulica na području Grada 
· čišćenje javnih površina (trgova, parkova, pješačkih staza, javnih prometnih površina…) 
· održavanje javnih zelenih površina (košnja i uređenje), rušenje i orezivanje stabala te fitopatološka i entomološka zaštita stabala kestena u gradu Jastrebarskom
· održavanje dječjih igrališta
· održavanje urbane opreme i autobusnih stajališta
· održavanje gradskog groblja Jastrebarsko i mjesnih groblja Cvetković, Domagović, Dragovanšćak, Gorica Svetojanska, Gornja Kupčina, Gornji Desinec, Pavlovčani, Petrovina, Plešivica, Slavetić, Stankovo i Volavje 
· održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, te podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu
Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi u svrhu postave uspornika u naseljima Domagović i Gornji Desinec te u Ulici I. B. Mažuranić u Jastrebarskom, a također su realizirana sredstva  za isplatu kapitalne pomoći trgovačkom društvu Ceste Jastrebarsko d.o.o. za nabavu strojeva i vozila. Također, Općini Draganić isplaćena su sredstva za sufinanciranje održavanja groblja u Draganiću na kojem se pokapaju stanovnici naselja Čeglje, Guci, Vukšin Šipak i Pesak. Osim navedenog, u ovom izvještajnom razdoblju podmireni su troškovi naknade za energetsku uslugu koja se plaća nakon obnove sustava javne rasvjete godine u sklopu koje je, u razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine, zamijenjeno 3.444 svjetiljki energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Nešto manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva planirana za čišćenje slivnika, budući da nam trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nije dostavio ponudu u predmetnom postupku jednostavne nabave. 

PROGRAM 5181: IZGRADNJA CESTA

SC7. sigurnost za stabilan razvoj
Mjera 11: Promet i održavanje javnih prometnica

Opis programa
Program sadrži sljedeći kapitalni projekt: 
· izgradnja nerazvrstanih cesta  

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upis nerazvrstanih cesta, usluge izrade prometnih elaborata u postupcima izgradnje i sanacije nerazvrstanih cesta te aktivnosti vezano uz otkup zemljišta na kojima će se graditi nerazvrstane ceste (usluge vještačenja i troškovi otkupa zemljišta za potrebe provedbe projekta izgradnje prometnica na Trgu Ljube Babića i Ulice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom). Osim navedenog, program obuhvaća izradu glavnog projekta Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora, izradu glavnog projekta rekonstrukcije Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta, izradu glavnog projekta  ulice za novu zgradu dječjeg vrtića i osnovne škole, u svrhu provedbe projekta izgradnje novog dječjeg vrtića koji će biti sufinanciran iz EU sredstava. Nadalje, program obuhvaća radove na izgradnji mosta na  NC 1501 u Domagoviću, radove na sanaciji klizišta NC 2102 Gorica Svetojanska te radove na izgradnji spoja ulica V. Holjevca-Plodine.

Provođenjem ovog programa poboljšava se ukupna izgrađenost komunalne infrastrukture na području Grada, čime se poboljšavaju i uvjeti života za stanovništvo - povećava se sigurnost u prometu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom programa izgradnje nerazvrstanih cesta osigurava se kvalitetnije prometno stanje na području Grada Jastrebarskog.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	[bookmark: _Hlk149827917]IZGRADNJA CESTA 
	1.599.200,00
	1.419.938,68
	88,79
	
	
	

	Izgradnja nerazvrstanih cesta 
	1.085.700,00
	911.850,00
	83,99
	broj izgrađenih novih nerazvrstanih cesta 
	1
	1

	Izgradnja rotora s rekonstrukcijom dijela ulice T.E.Bakača, Mirni put i trga Lj. Babića
	486.000,00
	488.191,18
	100,45
	Izrada projektne dokumentacije
	-
	-

	Izgradnja ulice prema novom dječjem vrtiću i osnovnoj školi s rekonstrukcijom DC D1
	27.500,00
	19.897,50
	72,35
	Izrada projektne dokumentacije
	1
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za pružanje geodetskih usluga, izrada prometnih elaborata te sredstva za pružanje  usluge izrade glavnog projekta nove ulice u Zdihovu na kčbr. 2144/2 k.o. Plešivička Reka. Nadalje, realiziran je dio sredstava za pružanje usluge izrade idejnog projekta spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, te dio sredstava za izradu glavnog projekta prometnice prema novom dječjem vrtiću s komunalnom infrastrukturom te spoja na državnu cestu D1. 
Nadalje, realizirana su sredstva za otkup zemljišta i troškove vještačenja u postupku  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu rekonstrukcije Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta te za otkup preostalog zemljišta u postupku  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje prometnica u sjevernom dijelu centra Jastrebarskog. Također, realiziran je dio sredstava za otkup zemljišta u postupku  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje nerazvrstane prometnice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju završeni su projekti te su realizirana sredstva za radove i usluge stručnog nadzora na sanaciji klizišta na NC 2102 Gorica Svetojanska, na izgradnji mosta na NC 1501 Domagović i na izgradnji spoja ulica V. Holjevca-Plodine.
Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva planirana za otkup zemljišta u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje nerazvrstane prometnice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom, obzirom da zbog postupka koji je prethodno bilo potrebno provesti pred nadležnim tijelom Zagrebačke županije, radnje i rokove, nisu formirane katastarske čestice u trasi planirane izgradnje, a što je bilo preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Nadalje, zbog nedostatka interesa Hrvatske elektoprivrede, odnosno neisplativosti investicije postave javne rasvjete na dionici rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 1847 Draga Svetojanska – Japetić, nisu realizirana sredstva za planirana za izradu  elektrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta navedene prometnice.
Nadalje, nisu realizirana sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta javne prometnice – priključne ceste na rotor (DC 310), budući da su ista osigurana tek u II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2025.godinu i da su predmetne usluge ugovorene krajem prosinca 2025.godine. Nadalje, zbog potrebe za izmjenom prostornoplanske dokumentacije, nisu realizirana sredstva za usluge izrade idejnog projekta Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora. Nadalje, nisu u cijelosti realizirana sredstva za usluge izrade idejnog projekta niti sredstva za usluge izrade glavnog projekta  spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, budući da do kraja 2025. godine nije ishođena lokacijska dozvola za navedeni projekt. Također, nisu u cijelosti realizirana sredstva za izradu glavnog projekta prometnice prema novom dječjem vrtiću i novoj osnovnoj školi s komunalnom infrastrukturom te spoja na državnu cestu D1, budući da do kraja 2025.godine nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu ulice za novu  zgradu osnovne škole, slijedom čega nije dovršeno projektiranje predmetne ulice i ishođena građevinska dozvola za taj dio zahvata. Nadalje, budući da do kraja 2025.godine nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu prometnice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom, nije izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za navedeni zahvat.






PROGRAM 5182: IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:
Program sadrži sljedeći kapitalni projekt: 
· javne površine
· 780 stabala za 780 godina Jaske 

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izgradnju novog dječjeg igrališta na Trgu kardinala Alojzija Stepinca i sredstva za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Donjem Desincu (I. faza, u duljini od 530 m, i to od državne ceste D1 do kućnog broja 13). Program, nadalje, obuhvaća nabavu i postavu stajališta javnog prijevoza, nabavu urbane opreme, sadnju stabala u svrhu provedbe projekta „Aleja prvašića“ i pružanje usluga očuvanja genoma stabla obične bukve - središnjeg stabala u parku Erdödy u Jastrebarskom. Program također obuhvaća i provedbu kapitalnog projekta „780 stabala za 780 godina Jaske“ u okviru kojeg projekta se u idućih pet godina planira provesti projekt sadnje drvoreda na čitavom području grada Jastrebarskog, a sve sa svrhom kako bi se stvorili uvjeti za podizanje standarda življenja građana izgradnjom adekvatne komunalne infrastrukture.

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom programa izgradnje javnih površina podiže se kvaliteta života u Gradu Jastrebarskom.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 
	1.027.200,00
	721.837,46
	70,27
	
	
	

	Javne površine 
	605.200,00
	591.808,17
	97,79
	broj provedenih projekata  
	2
	2

	Strossmayerov trg 
	20.000,00
	20.000,00
	100,00
	broj provedenih projekata  
	-
	-

	„780 stabala za 780 godina Jaske“
	45.000,00
	34.953,68
	77,67
	broj zasađenih stabala   
	70
	38

	Izgradnja dječjeg igrališta na trgu kardinala Alojzija Stepinca 
	270.000,00
	9.625,00
	3,56
	Izgradnja i opremanje 
	1
	-

	Izgradnja dječjeg igrališta u Hrastju Plešivičkom 
	87.000,00
	65.450,61
	75,23
	Izgradnja i opremanje 
	1
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za izvođenje radova i pružanje usluga stručnog nadzora na izgradnji nogostupa u Donjem Desincu (I. faza, u duljini od 530 m, i to od državne ceste D1 do kućnog broja 13), kao i sredstva za završetak radova na produžetku pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC 3102 u naselju Petrovina ukupne duljine oko 80,0 m. Nadalje, završeni su radovi na rekonstrukciji propusta na potoku Volavčica, sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda. Nadalje, izvedeni su radovi na uređenju autobusnog stajališta u naselju Breznik te je izrađena tehnička dokumentacija autobusnog stajališta u Petrovini. Osim navedenog, realizirana su sredstva za nabavu sadnica i zaštitnih ograda oko sadnica provedbu projekta provedbe projekta „Aleja prvašića“, kao i sredstva za nabavu urbane opreme. Nadalje, realizirana su sredstva pružanja usluge participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera čiji je cilj usluge bio unaprijediti normativni okvir i praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih prostora, oznažiti kapacitete građanskih inicijativa i izraditi idejno rješenje glavnog gradskog trga. Osim navedenog, realiziran je dio sredstava za pružanje usluga izrade krajobraznog elaborata u svrhu realizacije projekta „780 stabala za 780 godina Jaske“ , kao i sredstva za sadnju stabala u naselju Volavje u sklopu navedenog projekta. Nadalje, realizirana su sredstva za izradu glavnog projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta na Trgu kardinala Alojzija Stepinca, kao i dio sredstava za radove i usluge stručnog nadzora na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u naselju Hrastje Plešivičko.
Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva planirana za radove na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta na Trgu kardinala Alojzija Stepinca budući da za navedeni projekt nije ishođena građevinska dozvola. Nadalje, nisu u cijelosti realizirana sredstva za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Hrastje Plešivičko sufinancirani od strane Ministarstva demografije i useljeništva u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu“ zbog produljenja roka izvođenja radova iz razloga neisporuke opreme  dječjeg igrališta od strane izvođača radova. Nadalje, nisu realizirana sredstva za pružanje usluge očuvanja genoma stabla obične bukve (Fagus sylvatica L.)  - središnjeg stabala u perivoju Erdödy u Jastrebarskom, budući da Hrvatski šumarski institut nije podnio zahtjev za sklapanjem predmetnog ugovora za usluge koje je pružao i u 2025.godini. Osim navedenog, nisu realizirana sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije mosta u Perivoju dvorca Erdödy u Jastrebarskom budući da je pružanje predmetnih usluga ugovoreno tek krajem 2025.godine po osiguravanju sredstava u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025.godinu.


PROGRAM 5183: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:
Program sadrži sljedeći kapitalni projekt: 
· javna rasvjeta

Program obuhvaća aktivnosti vezane na izgradnju produžetaka javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog, čime se ostvaruje veća sigurnost u prometu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Planiranjem programa izgradnje javne rasvjete osigurava se bolja i kvalitetnija javna rasvjeta na javnim prometnim površinama, te time i sigurnost građana u prometu. 

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
	30.000,00
	1.100,00
	3,67
	
	
	

	Javna rasvjeta 
	30.000,00
	1.100,00
	3,67
	broj novih rasvjetnih tijela
	20
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za priključak nogometnog igrališta u naselju Vukšin Šipak na niskonaponsku javnu električnu mrežu. Neizvršenje osiguranih sredstava za izvođenje radova na produžecima javne rasvjete rezultat je činjenice da je ugovor o izvođenju predmetnih radova zaključen tek u prosincu 2025.godine po definiranju lokacija montaže rasvjetnih tijela i opreme produžetaka javne rasvjete, uzimajući u obzir pristigle zahtjeve i potrebe građana.


PROGRAM 5184: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 2: Prostorno i urbanističko planiranje

Opis programa:
Program sadrži sljedeći kapitalni projekt: 
· prostorno planiranje

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na izradu dokumenata prostornog planiranja, i to izradu XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, nastavak izrade VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac te izradu novog Urbanističkog plana uređenja Zone zapad. Program, nadalje, obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2021. do 2024.godine te izradu planova nove generacije putem sustava „ePlanovi“, i to za izradu Urbanističkog plana uređenja „Donja Reka te transformaciju „Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog“, a koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO.

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom programa izrade dokumenata prostornog planiranja poboljšavaju se uvjeti za planiranu i kontroliranu izgradnju na području koje je obuhvaćao dosadašnji plan. 
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA 
	128.000,00
	64.687,50
	50,54
	
	
	

	Prostorno planiranje  
	91.000,00
	39.687,50
	43,61
	broj izrađenih dokumenata prostornog planiranja 
	-
	-

	Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“
	37.000,00
	25.000,00
	67,57
	broj izrađenih dokumenata nove generacije
	1
	1


Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realiziran je dio sredstava za pružanje usluga izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog te dio sredstva za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac. Također, realiziran je dio sredstava za pružanje usluga izrade idejnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Zona zapad, ta sredstva za pružanje usluga izrade Transformacije Generalnog urbanističkog plana.

Manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva prvenstveno su rezultat činjenice da do kraja izvještajne 2025.godine od strane izvršitelja nije bio ispostavljen račun za pružanje usluga Izrade izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2021. do 2024.godine. Nadalje, u navedenom razdoblju nije završeno pružanje usluga izrade Urbanističkog plana uređenja Donja Reka zbog potrebe usuglašavanja zahtjeva javnopravnih tijela sa izradom predmetnog plana.


PROGRAM 5186: IZGRADNJA GROBLJA

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:
Program sadrži slijedeći kapitalni projekt: 
· uređenje groblja

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz isplatu kapitalne pomoći trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. u svrhu nabavu opreme za obavljanje djelatnosti na grobljima te sredstva za izradu idejnog projekta u svrhu proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec. Program, nadalje, obuhvaća izgradnju ulaza u mjesno groblje Gorica Svetojanska, kao i izgradnju javne rasvjete na stazama na gradskom groblju Jastrebarsko, čime se unaprjeđuje komunalna uređenost gradskog groblja i mjesnih groblja na području Grada.

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom ovog programa osigurava se održavanje komunalne infrastrukture održavanja groblja na području Grada.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	IZGRADNJA GROBLJA  
	120.000,00
	100.947,25
	84,12
	
	
	

	Uređenje groblja 
	120.000,00
	100.947,25
	84,12
	broj provedenih projekata 
	1
	1



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva isplate kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. kojemu je povjereno upravljanje grobljima na području grada Jastrebarskog, i to u svrhu nabave vozila za obavljanje djelatnosti te nabavu i montažu spremnika za odlaganje opreme. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju Grad je otkupio nekretnine k.č.br. 4032/1 i kčbr. 4032/3,  sve k.o. Sveta Jana, u svrhu proširenja mjesnog groblja Gorica Svetojanska. Nadalje, realizirana su sredstva za izvođenje radova i pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji javne rasvjete na stazama na gradskom groblju Jastrebarsko..
Nešto manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da u ovom izvještajnom razdoblju nisu u cijelosti realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta građevine – ulaz na mjesno groblje u Gorici Svetojanskoj i sredstva za usluge izrade idejnog projekta proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec, zbog potrebe za izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Jastrebarskog, koja izrada je u tijeku.

PROGRAM 5190: ZAŠTITA OKOLIŠA

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 9: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Opis programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti: 
· ekološke usluge
· gospodarenje otpadom

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti usmjerene na povećanje zaštite okoliša na području Grada kroz pružanje usluga sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, uklanjanje nepropisno odbačenog otpada i usluge monitoringa. Također, program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na podmirenje naknade za uređenje voda i poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, aktivnosti vezane za odvoz i zbrinjavanje otpada, kao i plaćanje troškova Parku prirode  Žumberak-Samoborsko gorje u svrhu revitalizacije travnjačkih površina na području grada Jastrebarskog u 2025.godini. 

Ciljevi ostvareni provedbom programa 
Provedbom programa zaštite okoliša postiže se bolja zaštita okoliša i kvalitetnije gospodarenje otpadom, čime se podiže i kvaliteta života u Gradu Jastrebarskom.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	ZAŠTITA OKOLIŠA
	116.000,00
	135.857,94
	117,12
	
	
	

	Ekološke usluge 
	46.000,00
	31.411,23
	68,29
	Broj provedenih projekata
	1
	1

	Gospodarenje otpadom 
	70.000,00
	104.446,71
	149,21
	Poticajna naknada (%)
	100
	100



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina grada Jastrebarskog, iznošenja i odvoza otpada, odvoza i zbrinjavanja otpada s reciklažnog dvorišta, opskrbe vodom i troškova naknade za uređenje voda. Osim navedenog, isplaćena su sredstva javnoj ustanovi Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u svrhu revitalizacije travnjačkih površina na području grada Jastrebarskog u 2025.godini. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju Grad je osigurao sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na lokacijama nepropisno odbačenog otpada u Jastrebarskom. Nadalje, podmirena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Zakona o gospodarenju otpadom. Osim navedenog, realizirana su sredstva za usluge analize cijene odvoza otpada ugovorene u svrhu utvrđivanja novog iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge, kao i sredstva za savjetodavne usluge za davanje koncesije za pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Jastrebarskog, koje su uključivale izradu studije opravdanosti davanja koncesije. Također, realizirana su sredstva za usluge ispitivanje kvalitete zraka u Ulici Trešnjevka odnosno usluge procjene razine onečišćenosti zbog pojave neugodnih mirisa koji se šire s lokacije gradskog naselja Jastrebarsko, ulica Trešnjevka, odnosno u smjeru strujanja zraka s lokacije rada tvrtke Biointegra d.o.o.., na zahtjev Inspekcije  zaštite okoliša, Državnog inspektorata, i temeljem Odluke o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti Grada Jastrebarskog. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge izrade plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za lokaciju divljeg odlagališta otpada na kat.čest.broj 1772/1 k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Zagrebačke županije, sukladno zahtjevu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije  od 25. srpnja 2025.godine i zaključku sa sastanka koji su 15. rujna 2025.godine održali gradonačelnik Zvonimir Novosel i zamjenik župana Ervin Kolarec, a koji Plan uklanjanja otpada uključuje troškovnik radova s procijenjenom vrijednosti nabave. Također, u ovom izvještajnom razdoblju podmiren je račun Grada Valpovo na ime naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave, ispostavljenog temeljem odredbe članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 142/23-Odluka Ustavnog suda RH) krajem proračunske 2025.godine, za koju svrhu nisu bila osigurana sredstva u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2025.godinu, što je i rezultat nešto većeg izvršenja proračuna u odnosu na planirana sredstva.  

PROGRAM 5211: PROMET

Opis programa:
Program sadrži sljedeću aktivnost:
-promet

U cilju usporavanja prometa, program obuhvaća nabavu i postavu kamera za nadzor brzine na četiri lokacije na području grada Jastrebarskog, kao i provedbu projekta „Pametna i održiva rješenja u prometu Grada Jastrebarskog“, sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojom provedbom projekta će se implementirati  pametna rješenja za brojanje prometa, praćenje razine buke i kvalitete zraka i digitalnu evidenciju podataka (webGIS) uz dijeljenje podataka u realnom vremenu  prema građanima.


	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	PROMET 
	126.600,00
	110.699,20
	87,44
	
	
	

	Promet 
	29.000,00
	28.563,95
	98,50
	Broj nabavljenih kućišta za kamere
	4
	4

	Pametna i održiva rješenja u prometu Grada Jastrebarskog 
	82.600,00
	82.135,25
	99,44
	Implementacija pametnih rješenja u prometu 
	1
	1

	Izgradnja autobusnog kolodvora u Jastrebarskom 
	15.000,00
	0,00
	0,00
	Provedba projekta sukladno osiguranim sredstvima 
	100%
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju isplaćena je donacija Ministarstvu unutarnjih poslova za potrebe poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa na području grada Jastrebarskog, u svrhu nabave i postavljanja četiri kućišta na dijelu ceste D1 u Ulici Trešnjevka u Jastrebarskom, na dijelu ceste ŽC 3055 u Ulici bana Josipa Jelačića, na dijelu ceste NC 01 u Ulici Matije Gupca i na dijelu ceste D 546 u naselju Guci Draganički, kao i sredstva planirana za osiguravanje priključaka električne energije na predmetnim lokacijama. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za provedbu projekta „Pametna i održiva rješenja u prometu Grada Jastrebarskog“, sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu kojeg projekta su nabavljena i montirana dva mobilna brojača prometa sa solarnim napajanjem na lokacijama uz državnu cestu DC1 u naselju Breznik i uz državnu cestu DC310 u Ulici V. Holjevca te nabavljen i montiran jedan senzor za zrak na zgradi u Jastrebarskom, J. J. Strossmayera 13. Nadalje, u sklopu navedenog projekta izvršene su i usluge razvoja i implementacija webGis programskih modula i usluga za digitalizaciju vođenja baze prostornih podataka vezanih uz prometni sustav Grada Jastrebarskog.
Nešto manje izvršenje u odnosu na osigurana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva za izradu idejnog projekta autobusnog kolodvora u Jastrebarskom, budući da je pružanje predmetnih usluga ugovoreno krajem 2025.godine po osiguravanju sredstava za tu namjenu u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025.godinu.


PROGRAM 6022: DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE 

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
Mjera 13: Lokalna uprava i administracija

Opis programa:
Program sadrži sljedeću aktivnost i tekući projekt:
· usluge održavanja sustava
· nadogradnja WEB GIS sustava  Grada Jastrebarskog.

Održavanjem te programskom i funkcionalnom nadogradnjom webGIS sustava Grada Jastrebarsko omogućuje se digitalizacija lokalne uprave, evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te učinkovito upravljanje resursima na području Grada.

Ciljevi ostvareni provedbom programa
 Provedbom programa omogućuje se učinkovito upravljanje javnim prostorom, komunalnom infrastrukturom i imovinom u vlasništvu Grada.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	DIGITALIZACIJA LOKJALNE UPRAVE
	43.000,00
	26.334,02
	61,24
	
	
	

	Usluge održavanja sustava 
	10.000,00
	9.971,52
	99,72
	broj digitaliziranih usluga
	1
	1

	Nadogradnja web GIS-a Grada 
	33.000,00
	16.362,50
	49,58
	broj digitaliziranih usluga
	1
	-



Obrazloženje izvršenja: 
U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su usluge održavanja WEB Gis sustava Grada Jastrebarskog, koji se koristi za pregled i upravljanje prostornim podacima i vezanim procesima (uspostavljena prostorna baza podataka za evidenciju i prikaz osnovnih kartografskih podloga i prostornih podataka - RPJ, DKP, uspostavljena usluga unosa registra vlasništva katastarskih čestica prema zemljišnoknjižnim izvadcima, uspostavljeno vođenje evidencije prostorno planske dokumentacije, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, registra imovine, komunalne infrastrukture te ostalih prostornih podataka). Nadalje,  u ovkru ovog programa djelomično su realizirana sredstva za pružanje usluge programske i funkcionalne nadogradnje postojećeg webGIS programskog sustava izradom odnosno ažuriranjem digitalne ortofoto podloge visoke rezolucije, ugovorene u zadnjem kvartalu 2025.godine, a budući da zbog meteoroloških uvjeta (magle) nije bilo moguće izvršiti snimanje cijelog administratinog područja Grada Jastrebarskog do kraja proračunske 2025.godine.
















UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sredstva proračuna za Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti planirana su u iznosu 8.835.700,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 8.474.293,18 € odnosno s 95,91 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNICI

a) Glazbena škola Jastrebarsko

1. PROGRAM 3003: UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Glazbena djelatnost
· Škola saksofona u Jaski

Program obuhvaća djelatnost Glazbene škole Jastrebarsko, ustanove u vlasništvu Grada, koja uz potporu nadležnog ministarstva provodi osnovno umjetničko obrazovanje, i to predškolskog i osnovnog glazbenog obrazovanja na području Grada Jastrebarskog. 
Glazbena škola Jastrebarsko izvodi nastavni plan i program osnovnog glazbenog obrazovanja u trajanju od šest razreda i predškolskog glazbenog obrazovanja. U Glazbenoj školi Jastrebarsko obrazuje se za sljedeća glazbala: glasovir, flauta, saksofon, truba, gitara, violina i violončelo. Osim individualne nastave svi učenici osnovne glazbene škole pohađaju nastavu solfeggia, a učenici od III. do VI. razreda i nastavu skupnog muziciranja (zbor). Izborne predmete teoriju glazbe i klavir obligatno pohađaju učenici šestih razreda koji planiraju nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj školi. Učenici osnovne glazbene škole redoviti su učenici općeobrazovne škole. Učenici koji redovitu nastavu pohađaju popodne, glazbenu školu pohađaju prijepodne, a  učenici koji redovitu školu pohađaju prijepodne, glazbenu školu pohađaju poslijepodne. Osim nastavnog programa, učenici glazbene škole nastupaju na internim produkcijama i koncertima te sudjeluju na domaćim i međunarodnim natjecanjima gdje ostvaruju iznimne rezultate. 
Redovna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima i Zakonu o umjetničkom obrazovanju koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2025,/2026. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. U Glazbenoj školi Jastrebarsko radi 18 učitelja s visokom stručnom spremom, ravnateljica, 2 administrativna radnika i 3 radnika kao tehničko osoblje. Individualna nastava se održava u 18 učionica, nastava solfeggia u 2 učionice  dok se nastava skupnog muziciranja održava u velikoj i maloj dvorani škole.
Polaznici Glazbene škole Jastrebarsko odnosno njihovi roditelji participiraju u troškovima školovanja.
Zadaci Glazbene škole :
-  omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi poučavaju  te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne
-  omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak
-  pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja, glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za ona glazbala za koje su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjeg profesionalnog usmjerenja
-   razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe
-   voditi brigu o sposobnim i darovitim učenicima.
Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Planira se povećanje sredstva za navedenu aktivnost Glazbena djelatnost za 29.000,00 eura te je novi planirani iznos 983.000,00 eura za financiranje naknade troškova zaposlenima, materijalne rashode poslovanja za financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Kao i dosadašnjih godina održana je  “Škola saksofona u Jaski” sa 40-tak  polaznika.  Projekt “Škola saksofona u Jaski” financira se iz sredstava Grada Jastrebarskog, Ministarstva kulture te prihoda od naplaćenih kotizacija za sudjelovanje na seminaru. Prvotno planirana  sredstva za navedeni projekt  iznosila su 13.000,00 eura te po završetku projekta nema potreba za izmjenom.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa umjetničkog glazbenog obrazovanja, u okviru kojeg se financiraju materijalni troškovi, plaće i ostali rashodi za dio zaposlenih (ravnatelja, tajnika, administratora, čistačice), te nabava opreme i glazbenih instrumenata, kao i dodatna ulaganja na zgradi Glazbene škole u vlasništvu Grada Jastrebarskog, omogućava se, uz potporu nadležnog ministarstva, provođenje predškolskog  i osnovnog glazbenog obrazovanja na području Grada. 
Cilj djelovanja Glazbene škole Jastrebarsko je pružiti što većem broju djece osnovno glazbeno obrazovanje.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj upisane djece/broj održanih koncerata i broj polaznika škole saksofona.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	UMJETNIČKO OBRAZOVANJE
	996.000,00
	957.364,79
	96,12
	 
	 
	 

	Glazbena djelatnost 
	983.000,00
	945.140,36
	96,15
	Broj upisane djece/broj održanih koncerata
	205/12
	208/28

	Škola saksofona u Jaski 
	13.000,00
	12.224,43
	94,03
	Broj polaznika
	40
	45



Obrazloženje izvršenja:   
Aktivnost Glazbene djelatnosti realizirana je u visini od 96,15%, unutar koje je 208 polaznika sudjelovalo u programima Glazbene škole Jastrebarsko, dok je pritom održano ukupno 28 koncerata. U okviru navedene aktivnosti financirani su rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenih, materijalni troškovi te nabava opreme i instrumenata.
Aktivnost Škole saksofona u Jaski ostvarena je s 94,03%, a program je pohađalo 45 učenika.
b) Dječji vrtić Radost Jastrebarsko

2. PROGRAM 3004: PREDŠKOLSKI ODGOJ

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Mjera 5: Briga o djeci 

Opis programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte: 
· Dječji vrtić i jaslice
· Razvoj inkluzivnog predškolskog modela
· Dogradnja objekta dječjeg vrtića
· Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS

Program predškolskog odgoja obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko. 
Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko je ustanova čiji je osnivač Grad Jastrebarsko koji je, sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 , 57/22 i 101/23), dužan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti predmetnog vrtića, a to je predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno skrb o djeci od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. Isto obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb, prilagođene razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima. Također, omogućuje se inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan Program predškolskog odgoja i obrazovanja, sufinanciranjem troškova pomoćnika u vrtiću. 

Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja temeljem Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada. Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te njega i skrb o djeci predškolske dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.

Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.  Broj djece u odgojnim skupinama ovisi o dobi djece u pojedinim odgojnim skupinama, a određuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu i Planu upisa. 

U ostvarivanju programa dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjava obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.
U okviru svoje djelatnosti, a u skladu s člankom 15.a ( NN 10/97, 107/07, NN 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  dječji vrtić organizira i provodi sljedeće programe:
· redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
· alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marie Montessori,
· program predškole.

Sukladno članku 15.a st.3., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, na navedene programe suglasnost je dalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U navedenim programima integrirana su djeca rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

Aktivnost Dječji vrtić i jaslice obuhvaća redovni desetosatni program vrtića i jaslica, alternativni program prema koncepciji Marie Montessori, program za darovitu djecu rane i predškolske dobi te program predškole čija se provedba temelji na čl. 15 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, NN 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23).
REDOVITI 10 - SATNI PROGRAM: Redoviti program temelji se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:
- poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta predškolske dobi,
- poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanju prava sve djece,
- uključivanje i socijalizacija djece s teškoćama u razvoju u odgojne skupine,
- bogato strukturirano okruženje i poticanje materijalne sredine koja doprinosi razvoju
  dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu,
- kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja kompetencija za rad.

ALTERNATIVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIE MONTESSORI:
Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marie Montessori već je afirmiran u Hrvatskoj i svijetu, a svojom je kvalitetom postao potreba velikog broja djece i roditelja, koji pokazuju potrebu za raznolikim vrstama, sadržajima i oblicima programa, a djelotvornim sudjelovanjem u tim programima ostvaruju svoja prava i slobode na samostalno odlučivanje o odgoju djeteta.

PROGRAM PREDŠKOLE: Program predškole je namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program je obvezan, a osmišljen je i provodi se s ciljem da svakom djetetu pružimo minimum organiziranog izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja. Program je jednogodišnji i provodi se u ukupnom trajanju od 250 sati godišnje.
Aktivnost Razvoj inkluzivnog predškolskog modela odnosi se na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine našeg vrtića, za što od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (izvor pomoći) Dječji vrtić Radost Jastrebarsko prima pomoć kojom se sufinancira i poboljšava kvaliteta provedbe tog programa. Iz proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu osiguravaju se sredstva za financiranje naknada pomoćnika za rad s djecom sa teškoćama u razvoju.
Za provođenje aktivnosti Dječji vrtić i jaslice potrebno je povećanje iznosa za  izvršenje rashoda u iznosu od 4.000,00 EUR. Novi planirani iznos sada iznosi 3.804.800,00 eura.
Ovaj program, nadalje, sadrži i aktivnosti koji se odnose na sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalnih samouprava, sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/14 i 4/24 ), a koje obuhvaća sufinanciranje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Grada Jastrebarskog u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Jastrebarsko, koja nisu u redovitom upisnom roku ostvarila pravo na upis, djeci u obrtima „dadilja“ u i izvan Grada Jastrebarskog, te financiranje programa predškole djeci s područja Grada Jastrebarskog koja navedeni program pohađaju u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Jastrebarsko, a koji upisuju prvi razred u osnovnim školama drugih jedinica lokalne samouprave.
Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Ciljevi provedbe programa Predškolski odgoj su povećanje stručnosti zaposlenika i materijalnih uvjeta rada, stvaranje pozitivnog okruženja za cjelovit razvoj djetetovih potencijala u okviru skrbi za djecu i odgojno-obrazovnog rada, poticanje partnerstva s roditeljima i otvorenost ustanove prema društvenoj sredini, osiguravanje svakom djetetu sudjelovanje u programu predškole godinu dana prije polaska u osnovnu školu, stvaranje inkluzivnog okruženja za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan program, dok se djeci s prebivalištem u naseljima Vukšin Šipak, Pesak, Gornja Kupčina, Guci i Stankovo omogućuje besplatan program predškole. Programom se osiguravaju i sredstva za besplatan boravak polaznika vrtića i boravka u obrtima - dadilje ( bez participacije roditelja) za Redoviti program.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj upisane djece, broj djece kojima se sufinancira predškolski odgoj u  drugim JLS i broj djece kojima se financira pomoćnike u nastavi.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	PREDŠKOLSKI ODGOJ
	4.063.000,00
	3.905.053,39
	96,11
	 
	 
	 

	Dječji vrtić i jaslice 
	3.804.800,00
	3.682.072,37
	96,77
	Broj upisane djece
	615
	611

	Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS 
	18.000,00
	16.024,42
	89,02
	Broj djece  
	9
	10

	Razvoj inkluzivnog predškolskog modela 
	39.000,00
	34.858,64
	89,38
	Broj djece kojima se financira pomoćnike u nastavi
	11
	8

	Dogradnja objekta dječjeg vrtića 
	37.200,00
	37.050,00
	99,60
	Dograđen objekt dječjeg vrtića
	0
	1

	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Radost 
	164.000,00
	135.047,96
	82,35
	Rekonstruirano i opremljeno igralište
	0
	2



Obrazloženje izvršenja:  
Aktivnost sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS realizirana je sa 89,02% te se unutar programa sufinancirao vrtić u drugim jedinicama lokalne samouprave za dvoje djece, obrti za čuvanje djece u drugim jedinicama lokalne samouprave za sedmero mališana, kao i program predškole u drugim jedinicama lokalne samouprave za jedno dijete s područja grada Jastrebarskog.
Program Dječji vrtić i jaslice realiziran je sa 96,77% što je pokazatelj na veliki broj upisane djece – njih 611.
Aktivnost Razvoj inkluzivnog predškolskog modela realiziran je sa 89,38%, a odnosi se na sufinanciranje asistenata za osmero djece.
Kapitalni projekt Dogradnja objekta dječjeg vrtića realiziran je sa 99,60%, a u ovoj fazi je izrađena projektna dokumentacija dogradnje objekta Dječjeg vrtića Radost 1.
Kapitalni projekt Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Radost realiziran je u visini od 82,35%, a odnosi se na završne radove na rekonstrukciji dječjeg igrališta uz PO Dječjeg vrtića Radost u Desincu te na početak radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta uz objekt Radost 2.

c) Centar za kulturu Jastrebarsko
3. PROGRAM 3005: JAVNE POTREBE U KULTURI

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija
Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Kultura i umjetnost 
· Stručne službe 
· Gradski muzej
· Knjižnica i čitaonica
· Obrazovanje djece i odraslih
· Djelatnost udruga u kulturi

Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi obuhvaća redovan rad udruga u kulturi. Također, u okviru ovog programa nastoji se unaprijediti kulturni sadržaj sufinanciranjem manifestacija i projekata udruga (koncerti, priredbe i sl.) kroz Javni poziv udrugama.

Aktivnost: Stručne službe obavljaju računovodstveno-knjigovodstvene poslove, administrativne poslove i održavanje prostorija za potrebe Centra za kulturu Jastrebarsko i Gradskog muzeja. Aktivnost Stručne službe se financira iz Proračuna grada Jastrebarsko, vlastitih prihoda i ostalih nespomenutih prihoda. Planirani iznos za plaću za 2025. godinu odnosi se zaposlene djelatnike i obračunata je sukladno važećoj osnovici za obračun plaća te koeficijantima koje je donijelo predstavničko tijelo Grada. Iz vlastitih prihoda financirat će se dio rashoda za zaposlene,  materijalni rashodi  i bankarske usluge. Iz prihoda Knjižnice financirat će se dio rashoda za zaposlene te dio materijalnih rashoda

Aktivnost: Kultura i umjetnost :
Centar za kulturu organizira za građanstvo koncerte klasične glazbe, a kazališne predstave  su organizirane za djecu predškolskog i školskog uzrasta te za građanstvo. Građani Jastrebarskog imaju priliku uživati u  koncertima klasične glazbe i kazališnim predstavama a djeca u popularnim lutkarskim i igranim predstavama.  Među stalnim posjetiteljima koncerata klasične glazbe značajan je udio učenika Srednje škole Jastrebarsko koji na taj način rješavaju praktični dio nastave glazbene kulture. U Dvorani Doma kulture  održavaju se kazališne predstave za djecu i odrasle.  Također, održavaju se predstave Gradskog kazališta Jastrebarsko  i razne kulturno-umjetničke manifestacije u organizaciji Centra za kulturu, Grada Jastrebarsko, Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog, Gradskog kazališta Jastrebarsko te ostalih kulturno-umjetničkih organizacija i udruga s područja grada Jastrebarskog (umirovljenici, branitelji, Baletni studio Jastrebarsko). Koriste ga također i Osnovna i Srednja škola, Zagrebačka županija i dr..
Centar za kulturu Jastrebarsko nositelj je i organizator događanja i manifestacija kao što su Cvjetna Jaska, Ljeto u Jaski, Plac Mljac, Jaska Art festival i dr.

Aktivnost: Knjižnica i čitaonica 
Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko obavlja funkciju gradske knjižnice. S obzirom na činjenicu da okolne općine (općina Klinča Sela, općina Krašić, općina Pisarovina, općina Žumberak) nemaju osnovane općinske knjižnice, stanovnici navedenih općina gravitiraju Narodnoj knjižnici i čitaonici Jastrebarsko . Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe, elektroničke građe, igračaka i sl.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protokom informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njezina kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija.  U Knjižnici se održavaju Kreativne pričaonice za djecu.  Prihod knjižnice se ostvaruje od upisnina i članarina korisnika Knjižnice.

Aktivnost: Gradski muzej
Gradski muzej ima stalni postav koji čine povijesna i etnografska zbirka. Povijesnu zbirku čine tematske cjeline koje govore o povijesti grada Jastrebarsko i okolice te o ljudima koji su ga obilježili kroz povijest. Posebno mjesto zauzima zbirka vezana za dvorac i povijest grofova Erdoedy te spomen soba dr. Vladka Mačeka. Etnografsku zbirku čine rukotvorstvo, namještaj, tradicionalna prijevozna sredstva, poljoprivredni alati gospodarstvo i seljačka soba kao i vrijedna zbirka narodnih nošnji i nakita iz Prigorja. 
Zgrada Gradskog muzeja Jastrebarsko u cijelosti je obnovljena od oštećenja izazvanih potresom te nije još u cijelosti useljena. Završetkom obnove zgrade Gradskog muzeja Jastrebarsko očekuje se puna aktivnost Gradskog muzeja Jastrebarsko.  

Aktivnost: Obrazovanje djece i odraslih: 
Poduka stranih jezika, Informatičko osposobljavanje, Rock kultura, Glazbena radionica,  Hobi programi,  Obrazovanje osoba treće životne dobi programi su koji se provode u sklopu obrazovanja djece i odraslih.
Unatrag tri godine u sklopu Centra za kulturu vrlo uspješno djeluje Revijski orkestar Jastrebarsko. S radom unutar Centra za kulturu započeo je i Komorni orkestar.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa u okviru kojeg se financira ustanova u vlasništvu Grada omogućava se unapređenje kulturnog života na području Grada kroz brojne kulturne aktivnosti. Glavne aktivnosti Centra za kulturu vezane su uz djelovanje knjižnice, održavanje koncerata te kazališnih i filmskih projekcija, tečajeva stranih jezika te informatički tečajevi. Također, unapređenje potreba u kulturi osigurava se sufinanciranjem programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Jastrebarskog (koncerti, priredbe, predstave i sl.). 

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održanih koncerata i predstava, broj sjednica Upravnog vijeća, broj izložbi, broj knjiga za knjižnicu, broj održanih tečajeva/broj polaznika i broj udruga kojima se sufinancira djelovanje/broj odobrenih projekata.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	JAVNE POTREBE U KULTURI
	949.100,00
	914.043,48
	96,31
	 
	
	

	Kultura i umjetnost 
	274.300,00
	254.920,55
	92,93
	Broj održanih koncerata, predstava i dr. događanja 
	95
	252

	Stručne službe 
	481.200,00
	469.296,28
	97,53
	Broj sjednica Upravnog vijeća
	8
	9

	Gradski muzej
	54.800,00
	53.057,86
	96,82
	Broj izložbi
	1
	7

	Knjižnica i čitaonica
	34.500,00
	34.236,57
	99,24
	Broj knjiga za knjižnicu
	1500
	1553

	Obrazovanje djece i odraslih
	29.300,00
	27.542,22
	94,00
	Broj održanih tečajeva/broj polaznika
	23/290
	28/243

	Djelatnost udruga u kulturi
	75.000,00
	75.000,00
	100,00
	Broj udruga kojima se sufinancira djelovanje/broj odobrenih projekata 
	6
	13/14



Obrazloženje izvršenja:   
Aktivnost Djelatnosti udruga u kulturi realizirana je u visini od 100,00%, što ukazuje na uspješnu provedbu Javnog poziva za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija udruga u kulturi u 2025. godini. U okviru navedenog poziva sufinancirano je ukupno 13 udruga s 14 prijavljenih projekata.
Aktivnost Kulture i umjetnosti realizirana je u visini od 92,93%, što se očituje kroz ukupno 252 održana koncerta, predstave i događaja na području grada Jastrebarskog.
Aktivnost Stručnih službi realizirana je u visini od 97,53%. U okviru navedene aktivnosti održano je devet sjednica Upravnog vijeća Centra za kulturu, a financirani su rashodi za redovan rad, plaće te ostala materijalna prava zaposlenih.
Aktivnost Gradskog muzeja realizirana je u visini od 96,82%, pri čemu je održano ukupno sedam izložbi i događanja.
Aktivnost Knjižnice i čitaonice realizirana je u visini od 99,24%, a u sklopu nje nabavljeno je 1.553 novih knjiga.
Aktivnost Obrazovanja djece i odraslih realizirana je u visini od 94,00%. Unatoč ostvarenim uštedama, proveden je veći broj tečajeva s ukupno 243 polaznika.


PROGRAM 3006: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Školska kuhinja
· Produženi boravak učenika OŠ
· Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Program obuhvaća školsku kuhinju, produženi boravak učenika u područnim školama Cvetković, Desinec i Petrovina te dodatne aktivnosti u osnovnom obrazovanju djece s područja Grada Jastrebarskog, kako bi se provođenjem istih omogućilo uspješnije osnovno obrazovanje djece. 

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom programa Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se cilj koji ima za posljedicu podizanje standarda osnovnog obrazovanja na području Grada Jastrebarskog. Nadalje, uvođenjem aktivnosti poput produženog boravka ostvaruje se bolja sigurnost djece nakon nastave te se povećava postotak uspješnosti s obzirom na zajedničko učenje u grupi. Također, u okviru ovog programa (su)financiraju se aktivnosti školske kuhinje za polaznike produženog boravka temeljem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad, učeničke zadruge Grozdek, školske prometne jedinice i rad s darovitim učenicima kao i nabava dopunskih nastavnih sredstava.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj učenika kojima se sufinancira prehrana, broj učenika u produženom boravku, broj učenika OŠ kojima se sufinancira nabava dopunskih nastavnih sredstava i  broj učenika u dodatnim aktivnostima.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	OSNOVNOŠKOLSKO 
OBRAZOVANJE 
	289.000,00
	265.475,92
	91,86
	
	
	 

	Školska kuhinja  
	3.500,00
	3.250,00
	92,13

	Broj učenika kojima se sufinancira prehrana
	4
	5

	Produženi boravak učenika OŠ
	256.000,00
	235.865,42
	92,13
	Broj učenika
	110
	117

	Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju 
	29.500,00
	26.360,50
	89,36
	Broj učenika OŠ kojima se sufinancira nabava dopunskih nastavnih sredstava/broj učenika u dodatnim OŠ aktivnostima
	217/90
	217/122



Obrazloženje izvršenja: 
Aktivnost Školske kuhinje realizirana je u visini od 92,13%. U okviru navedene aktivnosti financirana je prehrana za petero učenika slabijeg imovinskog statusa u Područnoj školi Petrovina tijekom 2025. godine.
Aktivnost Produženog boravka učenika osnovne škole realizirana je u visini od 92,13%, a program je pohađalo ukupno 117 učenika.
Aktivnost Sufinanciranja dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju realizirana je u visini od 89,36%. U sklopu navedene aktivnosti Grad Jastrebarsko sufinancirao je nabavu dopunskih nastavnih sredstava za 217 učenika. Također, ukupno 122 učenika sudjelovalo je u dodatnim osnovnoškolskim aktivnostima, uključujući programe za darovite učenike te rad učeničke zadruge Grozdek.

PROGRAM 3007: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
[bookmark: _Hlk87345456]
SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Stipendiranje nadarenih učenika i studenata
· Sufinanciranje prijevoza učenika 
· Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju
· Sufinanciranje prijevoza studenata

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih, sufinanciranjem prijevoza učenika srednjoškolaca i studenata, kao i stipendiranjem učenika i studenata, te sufinanciranjem dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Cilj ovog programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih, što je preduvjet za uspješan razvoj. Unapređenjem aktivnosti u okviru programa stvaramo preduvjete za kvalitetan život djece i njihovih obitelji, ulazak u društvo znanja kao i čuvanje temeljnih vrijednosti zajednice u kojoj žive.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj učeničkih i studentskih stipendija, broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz i broj financiranih projekata.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	SREDNJOŠKOLSKO  I VISOKO OBRAZOVANJE 
	115.000,00
	113.196,28
	98,43
	
	
	 

	Stipendiranje nadarenih učenika i studenata  
	67.000,00
	66.070,00
	98,61
	Broj stipendista učenika
	57
	76

	Sufinanciranje prijevoza učenika
	10.000,00
	10.126,28
	101,26
	Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz
	56
	56

	Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju 
	37.000,00
	37.000,00
	100,00
	Broj financiranih projekata
	3
	5

	Sufinanciranje prijevoza studenata
	1.000,00
	0,00
	0,00
	Broj studenata kojima se sufinancira prijevoz 
	0
	0



Obrazloženje izvršenja:  
Aktivnost Stipendiranja nadarenih učenika i studenata realizirana je u visini od 98,61%. U okviru navedene aktivnosti u školskoj/akademskoj godini 2024./2025. i 2025./2026. stipendirano je ukupno 76 učenika i studenata. Uz stipendiste s područja grada Jastrebarskog, Grad Jastrebarsko stipendira i dva studenta s područja Grada Vukovara.
Aktivnost Sufinanciranja prijevoza učenika realizirana je u visini od 101,26%. U okviru navedene aktivnosti sufinanciran je prijevoz za ukupno 56 učenika srednjih škola koji, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Jastrebarskog, ostvaruju to pravo. Prijevoz su obavljali prijevoznici Autotransport Karlovac i Samoborček, dok je prijevoz željeznicom putem Hrvatske željeznice bio besplatan za sve srednjoškolce.
Aktivnost Sufinanciranja dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju realizirana je u visini od 100,00%. U okviru aktivnosti financirano je ukupno pet projekata: sufinanciranje rada školskog sportskog društva „Jastreb“, nabava školske opreme, dodjela nagrada učenicima za osvojena prva tri mjesta na županijskim natjecanjima, nabava udžbenika i pomagala za učenike u programu tehničar za logistiku i špediciju (obrazovni sektor Promet i logistika) te opremanje učionice za izvođenje nastave strojarske grupe predmeta.
Aktivnost Sufinanciranja prijevoza studenata nije realizirana, budući da država provodi pilot-projekt kojim je studentima omogućen povoljniji prijevoz.

PROGRAM 3008: OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE
[bookmark: _Hlk87345810]
SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· Političke stranke
· Udruge građana proizašlih iz rata

Program obuhvaća aktivnosti političkih stranaka financiranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Grada sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Aktivnosti usmjerene na udruge građana proizašlih iz rata obuhvaćaju financiranje udruga temeljem prethodno objavljenog javnog poziva u svrhu promicanja vrijednosti domovinskog rata, obilježavanja kroz njihov rad važnijih datuma iz hrvatske povijesti, kao i drugih aktivnosti.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom ovog programa ostvaruju se ciljevi i potpomažu aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika sufinanciranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Grada, te se promiču vrijednosti domovinskog rata sufinanciranjem udruga, obilježavanjem kroz njihov rad važnijih datuma iz hrvatske povijesti, kao i drugim aktivnostima.  

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj političkih stranaka/nezavisnih vijećnika kojima je financirana djelatnost i broj odobrenih projekata udrugama.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE
	10.000,00
	8.452,05
	84,52
	
	
	 

	Političke stranke
	8.000,00
	6.452,05
	80,65
	Broj političkih stranaka/nezavisnih vijećnika kojima je financirana djelatnost
	6/1
	6/1

	Udruge građana proizašlih iz rata 
	2.000,00
	2.000,00
	100,00
	Broj odobrenih projekata udrugama 
	2
	2



Obrazloženje izvršenja:   
Aktivnost Političke stranke realizirana je s 80,65%, a unutar iste je sufinanciran rad 6 političkih stranaka i jednog nezavisnog vijećnika.
Aktivnost Udruge građana proizašlih iz rata realizirana je sa 100,00% te su sufinancirani projekti dvije udruge; udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata i udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata.




PROGRAM 3009: JAVNI RED I SIGURNOST

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj
Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita 

Opis programa: 
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Usluge protupožarne zaštite
· Usluge zaštite i spašavanja

Program javni red i sigurnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti VZGJ-a, sustav Civilne zaštite i kapitalne donacije za uređenje vatrogasnih domova pojedinih dobrovoljnih vatrogasnih društava te nabavu vozila kao i sufinanciranje troškova obilježavanja obljetnica.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom ovog programa omogućava se provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u sklopu sustava civilne zaštite. 
Sufinanciranjem protupožarne zaštite sukladno pozitivnim zakonskim propisima osigurava se redovna djelatnost VZGJ i DVD-a na području Grada Jastrebarskog.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj DVD društava kojima se sufinancira djelovanje kroz zajednicu, broj uređenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava i broj aktivnosti iz područja civilne zaštite.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	JAVNI RED I SIGURNOST
	498.400,00
	454.793,70
	91,25
	
	
	 

	Usluge protupožarne zaštite
	474.400,00
	434.864,96
	91,67
	Broj DVD društava kojima se financira djelovanje kroz zajednicu/broj kapitalnih pomoći za adaptaciju i opremanje vatrogasnih domova
	23/5
	23/10

	Usluge zaštite i spašavanja 
	24.000,00
	19.928,74
	83,04
	Provedene aktivnosti zaštite i spašavanja 
	100%
	83,04%



Obrazloženje izvršenja:  
Aktivnost Usluga protupožarne zaštite realizirana je u visini od 91,67%. U okviru navedene aktivnosti Vatrogasna zajednica financirala je djelovanje 23 dobrovoljna vatrogasna društva (DVD-a) s područja grada Jastrebarskog. Sufinancirano je ukupno devet kapitalnih pomoći za adaptaciju i opremanje vatrogasnih domova, temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području vatrogastva za 2025. godinu. Također je dodijeljena kapitalna donacija DVD-u Čabdin u svrhu adaptacije i izgradnje doma DVD-a Čabdin.
Aktivnost Usluga zaštite i spašavanja realizirana je u visini od 83,04%, što predstavlja nižu razinu izvršenja u odnosu na planirano. U okviru ove aktivnosti financirane su potrebe civilne zaštite i Hrvatska gorska služba spašavanja, sukladno stvarnim potrebama i opsegu rada tijekom 2025. godine.
PROGRAM 3010: ZDRAVSTVO
[bookmark: _Hlk87347044]
SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb
Mjera 7.: Primarna zdravstvena zaštita

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:                   
· Crveni križ
· Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite
· Usluge deratizacije i dezinsekcije

Program Zdravstvo obuhvaća financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko sukladno pozitivnim zakonskim propisima, čije djelovanje je usmjereno na zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi, socijalnu skrb i humanitarno pravo, organizaciju dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja i ostalo. Provedbom ovog programa također se osiguravaju sredstva za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva dezinsekcijom komaraca i kestenovog moljca na području Grada Jastrebarskog, te vršenjem deratizacije. Nadalje, u suradnji s Domom zdravlja Zagrebačke županije, omogućuje se rad specijalističkih ordinacija na području Grada Jastrebarskog te osiguravaju sredstva za mjere poticanja za rad pedijatara i ginekologa radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe odnosno zadržavanje postojećih specijalista.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi i humanitarnog prava financiranjem redovnog djelovanja Gradskog društva Crvenog križa na području grada sukladno pozitivnim propisima (edukacije o pružanju prve pomoći, organizacija dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja, priprema za katastrofe kao dio sustava zaštite i spašavanja i humanitarnog rada, organizacija dodjele osnovnih živežnih potrepština i dr). Provedbom ovog programa također se osiguravaju sredstva za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, kao i rad specijalističkih ordinacija, čime se unapređuje kvaliteta zdravlja i življenja ljudi na području Grada Jastrebarskog.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: financiranje djelatnosti Crvenog križa, broj specijalističkih ordinacija kojima se financira rad i provedena deratizacija i dezinsekcija.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	ZDRAVSTVO
	116.000,00
	113.528,75
	97,87
	
	
	 

	Crveni križ
	58.000,00
	58.000,00
	100,00
	Zakonska obveza financiranja djelatnosti (%)
	100 %
	100 %

	Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite
	38.000,00
	36.000,00
	94,74
	Broj specijalističkih ordinacija kojima se financira rad
	7
	5

	 Usluge deratizacije i dezinsekcije
	20.000,00
	19.528,75
	97,64
	Provedena deratizacija i dezinsekcija (%)
	100%
	97,64%


Obrazloženje izvršenja:   
Aktivnost Crveni križ realizirana je sa 100,00%, a unutar iste je financirana redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko, sukladno Zakonskim propisima i u Zakonom propisanom iznosu.
Aktivnost Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite realiziran je s 94,74% te su financirane 5 specijalističkih ordinacija u Domu zdravlja Jastrebarsko – otorinolaringološka, ortopedska i kirurška ambulanta te ginekološka i pedijatrijska.
Aktivnost Usluge deratizacije i dezinsekcije realizirana je s 97,64%, a unutar koje je provedena usluga deratizacije i dezinsekcije na području Grada Jastrebarskog sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Jastrebarskog u 2025. godini te Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Jastrebarskog u 2025. godini.

PROGRAM 3011: JAVNE POTREBE U SPORTU
[bookmark: _Hlk87348054]
SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija
Mjera 8.: Kultura, tjelesna kultura i sport

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:                   
· Sport
· Sport-ostali korisnici
· Ulaganja na sportskim objektima

Program javnih potreba u sportu sadrži aktivnosti čijom se realizacijom omogućuje djelatnost i provođenje aktivnosti i projekata Sportske zajednice Grada Jastrebarskog i sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga-članica Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, koje svojim radom i djelovanjem potiču i promiču sport, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportsku pripremu, organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, sportsku pripremu, zdravstvenu zaštitu sportaša i sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.
Nadalje, program sadrži aktivnosti čijom se realizacijom omogućuje sufinanciranje školskih sportskih društava, dok se adaptacijom postojećih sportskih objekata nastoje osigurati kvalitetniji uvjeti udrugama za provođenje njihovih aktivnosti.
Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom ovog programa omogućuje se poticanje i promicanje sporta na području grada djelovanjem Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, školskih sportskih društava i sportskih udruga koje kroz svoj rad omogućuju bavljenje sportskim aktivnostima djece i mladih, sportska natjecanja, itd. 
Ulaganjem na sportskim objektima nastoje se osigurati kvalitetniji uvjeti rada udruga obnovom postojećih sportskih objekata. 

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad, broj financiranih školskih sportskih društava i broj sportskih objekata na kojima se vrši ulaganje.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	JAVNE POTREBE U SPORTU
	608.200,00
	578.195,73
	95,07
	
	
	 

	Sport
	333.200,00
	333.200,00
	100,00
	Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad 
	28
	31

	Sport-ostali korisnici
	4.000,00
	4.000,00
	100,00
	Broj financiranih školskih sportskih društava 
	2
	2

	Ulaganja na sportskim objektima
	271.000,00
	240.995,73
	88,93
	Broj sportskih objekata
	1
	1



Obrazloženje izvršenja:   
Aktivnost Sporta realizirana je u visini od 100,00%, sukladno planu. U okviru navedene aktivnosti financiran je redovan rad sportske zajednice, odnosno djelovanje ukupno 31 sportskog kluba.
Aktivnost Sport – ostali korisnici također je realizirana u visini od 100,00%, sukladno planu. U okviru ove aktivnosti financirana su dva školska sportska društva: školsko sportsko društvo „Jastreb“ Osnovne škole „Ljubo Babić“ Jastrebarsko i školsko sportsko društvo „Jastreb“ Srednje škole Jastrebarsko.
Projekt Ulaganja na sportskim objektima realiziran je u visini od 88,93%. U okviru projekta sa Zagrebačkom županijom potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta „OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko – vanjsko igralište – travnato i betonsko“, koji se odnosi na izgradnju atletske staze s pripadajućim sektorima te površina za sportove s loptom.


PROGRAM 3012: SOCIJALNA ZAŠTITA

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, P5.1. Socijalna solidarnost i odgovornost
Mjera 6: Socijalna skrb 
SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 14.: Demografija

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:                   
· Invaliditet
· Obitelj i djeca
· Stanovanje
· Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima
· Osobe starije životne dobi

Provedbom programa Socijalna zaštita omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: pomaganje osobama s invaliditetom sufinanciranjem prijevoza te određenih aktivnosti u specijaliziranim ustanovama radi školovanja i poboljšanja zdravstvenih uvjeta djeci s teškoćama u razvoju, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade, podmirivanje pogrebnih troškova osoba koje nemaju poznatih srodnika ili skrbnika ili ih nema tko sahraniti, jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovnog stanja, jednokratne pomoći umirovljenicima, te sufinanciranje projekata udruga temeljem prethodno objavljenog Javnog poziva.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom programa Socijalna zaštita omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr ( LUG, SUVAG i sl). Program također obuhvaća pomaganje osobama s invaliditetom sufinanciranjem prijevoza i sufinanciranjem određenih aktivnosti u specijaliziranim ustanovama radi školovanja i poboljšanja zdravstvenih uvjeta djeci s teškoćama u razvoju, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima socijalne pomoći, jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovnog stanja te jednokratne novčane pomoći umirovljenicima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj osoba s invaliditetom kojima se sufinancira prijevoz, broj potpora za novorođenčad, broj korisnika sredstava za ogrjev, broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći, broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći.
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	SOCIJALNA ZAŠTITA 
	217.000,00
	273.123,88
	125,86
	
	
	

	Invaliditet 
	11.000,00
	70.461,58
	640,56
	Broj osoba kojima se sufinancira prijevoz
	2
	1

	Obitelj i djeca 
	60.000,00
	60.320,00
	100,53
	Broj potpora za novorođenčad 
	150
	124

	Stanovanje 
	13.000,00
	10.092,01
	77,63
	Broj korisnika troškova stanovanja 
	95
	20

	Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima 
	54.000,00
	52.750,29
	97,69
	Broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći 
	165
	142

	Osobe starije životne dobi  
	79.000,00
	79.500,00
	100,63
	Broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći 
	2100
	2028



Obrazloženje izvršenja:   
Aktivnost Invaliditet realiziran je sa visokih 640,56% unutar kojeg je sufinanciran prijevoz jedne osobe s invaliditetom. Odstupanje na više rezultat je potrebe knjigovodstvenog evidentiranja darovanja nekretnine Centru za odgoj i obrazovanje LUG temeljem Odluke Gradskoj vijeća Grada Jastrebarsko o darovanju nekretnine kčbr. 3099/1, k.o. Jastrebarsko (KLASA: 024-01/25-01/05, URBROJ: 238-12-25-13 od 16. listopada 2025. godine) te potom sklopljenog Ugovora o darovanju nekretnine (KLASA: 940-01/25-01/26, URBROJ: 238-12-25-11 od 20. studenog 2025. godine). Naime, sukladno odredbama članka 173., stavka 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, kapitalne donacije dugotrajne nefinancijske imovine potrebno je iskazati istovremeno i kao prihod i kao rashod.
Aktivnost Obitelj i djeca realiziran je sa 100,53% unutar kojeg je isplaćena jednokratna potpora za ukupno 124 novorođene djece s područja grada Jastrebarskog.
Aktivnost Stanovanje realiziran je sa 77,63% unutar koje su se podmirivali troškovi stanovanja za ukupno 20 korisnika zajamčene minimalne naknade. Stopa realizacije je niža u odnosu na plan budući da je pravo na troškove stanovanja koristilo manje korisnika zajamčene minimalne naknade.
Aktivnost Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima realiziran je sa 97,69% unutar koje je isplaćena jednokratna novčana pomoć za ukupno 142 socijalno ugroženih korisnika s područja grada Jastrebarskog.
Aktivnost Osobe starije životne dobi realizirana je sa 100,63%, a odnosi se na isplatu božićnica umirovljenicima na području grada Jastrebarskog. Uz umirovljenike, Grad Jastrebarsko je u 2025. godini isplatio božićnice svim roditeljima njegovateljima i njegovateljima koji imaju priznat status roditelja njegovatelja i status njegovatelja Rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, točnije za njih 33.


PROGRAM 3013: RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija
Mjera 8.: Kultura, tjelesna kultura i sport

Opis Programa:
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
· Religija
· Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj
· Gradovi prijatelji djece
· Obrazovanje osoba starije životne dobi
· Poslovi prijevoza pokojnika

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na razvoj civilnog društva, aktivnosti namijenjene djeci i mladima, edukaciju osoba starije životne dobi, aktivnosti vezane uz rad vjerskih zajednica očuvanjem tradicijskih i religijskih vrijednosti (Caritas i obilježavanja blagdana svetog Nikole), kapitalne donacije, kao i aktivnosti vezane uz preuzimanje i prijevoz umrlih osoba ili posmrtnih ostataka, sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog. 

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom ovog programa poticale su se aktivnosti vezane uz rad vjerskih zajednica očuvanjem tradicijskih i religijskih vrijednosti, a sve sukladno odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Nadalje, provedbom ovog programa sufinanciraju se projekti, programi i manifestacije udruga na području Grada Jastrebarskog, po prethodno provedenom javnom pozivu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Osim navedenog, provedbom ovog programa potiče se i obrazovanje osoba starije životne dobi kroz tečajeve informatike te se potiče razvoj civilnog društva, kao i tradicijske, kulturne i druge vrijednosti našeg Grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj financiranih projekata vjerskim zajednicama, broj odobrenih projekata udrugama, broj umirovljenika uključenih u radionice i broj prijevoza pokojnika.


	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE  
	258.000,00
	255.953,82
	99,21
	
	
	

	Religija 
	54.000,00
	51.393,50
	95,17
	Broj financiranih projekata vjerskim zajednicama 
	2
	7

	Rashodi za rekreaciju. Kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani  
	131.000,00
	131.245,01
	100,19
	Broj odobrenih projekata udrugama
	9
	25

	Gradovi prijatelji djece 
	51.000,00
	50.497,71
	99,02
	Broj odobrenih projekata udrugama
	1
	1

	Obrazovanje osoba starije životne dobi
	3.000,00
	3.000,03
	100,00
	Broj umirovljenika uključenih u radionice
	30
	57

	Poslovi prijevoza pokojnika 
	13.000,00
	13.817,57
	106,29
	Broj prijevoza
	15
	17

	Provedba mjera demografske politike 
	6.000,00
	6.000,00
	100,00
	Broj provedenih projekata 
	1
	1



Obrazloženje izvršenja:  
Aktivnost Religije realizirana je u visini od 95,17%. U okviru navedene aktivnosti sufinancirano je ukupno sedam projekata vjerskih zajednica, uključujući projekte Caritas povodom blagdana Božića i Uskrsa, obilježavanje blagdana sv. Nikole, asfaltiranje staze oko kapele sv. Franje Ksaverskog na Plešivici, izvođenje drenaže i uređenje ulaza u crkvu sv. Margarete u naselju Gornja Kupčina, sufinanciranje Križnog puta Jastrebarskog dekanata te izradu fresaka u drugom traveju lađe crkve Preobraženja Gospodnjega.
Program Rashoda za rekreaciju, kulturne i religijske sadržaje koji nisu drugdje razvrstani realiziran je u visini od 100,19%. U okviru programa sufinancirani su projekti udruga prijavljeni na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava u području društvenih djelatnosti za 2025. godinu, pri čemu je ukupno sufinancirano 25 projekata.
Aktivnost Gradovi prijatelji djece realizirana je u visini od 99,02%. U okviru navedene aktivnosti sufinancirane su aktivnosti i projekti za djecu koje provodi Društvo naša djeca Jastrebarsko.
Program Obrazovanja osoba starije životne dobi realiziran je u visini od 100,00%. U okviru programa održavane su radionice za umirovljenike, uključujući tečajeve engleskog, njemačkog i talijanskog jezika te tečaj informatike. Također su organizirane prigodne radionice, poput božićne radionice i izrade nakita.
Aktivnost Poslova prijevoza pokojnika realizirana je u visini od 106,29%. U okviru navedene aktivnosti izvršeno je ukupno 17 prijevoza pokojnika, sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/16).
Aktivnost Provedba mjera demografske politike realizirana je sa 100,00% unutar koje su se temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole između Ministarstva demografije i useljeništva i Grada Jastrebarskog (KLASA: 601-01/24-01/7, URBROJ: 238-12-24-8 od 30. srpnja 2024. godine) provodile STEM radionice tijekom 8 mjeseci u školskoj 2024./2025. godini. Radionice su se provodile u Dječjem vrtiću Radost, Jastrebarsko i Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ Jastrebarsko.


PROGRAM 6021: LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA
SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Administrativni troškovi
- Nabava nefinancijske imovine

Programom su obuhvaćeni  svi opći i administrativni troškovi rada i djelovanja Grada Jastrebarskog kao jedinice lokalne samouprave. Unutar aktivnosti Administrativni troškovi planirani su troškovi za nabavu uredskog materijala i opreme, režijski troškovi (energenti, telekomunikacijske usluge, poštarina i slično), usluge banka, usluge najma, usluge odvjetnika te ostali nespomenuti financijski rashodi. Unutar aktivnosti Nabava nefinancijske imovine planiraju se rashodi za nabavu uredskog namještaja i opreme (računala i računalni programi). 

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Provedbom programa omogućava se rad gradske uprave kao servisa građana i ostvarivanje zakonskih obveza koje jedinicama lokalne samouprave određuju način funkcioniranja, a s ciljem da se građanima omogući realizacija i ostvarenje njihovih prava i zadovoljavanje određenih potreba. Cilj ovog programa kroz aktivnost nabave nefinancijske imovine omogućava Gradu da ide u korak s tehničkim napretkom.
Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj objava u EOJN, broj novih računalnih programa
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA
	462.000,00
	409.628,10
	88,66
	 
	 
	 

	Administrativni troškovi
	375.000,00
	327.483,34
	87,33
	broj objava u EOJN
	20
	15

	Nabava nefinancijske imovine
	87.000,00
	82.144,76
	94,42
	broj novih računa i računalnih programa
	1
	1



Obrazloženje izvršenja:  
Program Lokalna samouprava i administracija uspješno je proveden kroz redovno financiranje tekućih i investicijskih potreba. Unutar Administrativnih troškova osigurana su sredstva za uredski materijal, režije i stručne usluge, uz nešto manji broj od planiranog broja objava u EOJN-u. Istovremeno, aktivnost Nabave nefinancijske imovine omogućila je planiranu modernizaciju radnih uvjeta kroz kupnju nove računalne opreme i programa.





	
PROGRAM 6022: DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE
SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· Usluge održavanja sustava
· Uspostava e-usluge

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2021. novu Uredbu o uredskom poslovanju, jedan od ključnih propisa za rad cjelokupne državne i javne uprave, kojom se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Naime, nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama, službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, papirno vođenje evidencija u pisarnici odlazi u povijest. Nova Uredba Vlade Republike Hrvatske primjenjuje se u svim JL(R)S od 01. siječnja 2023. te u skladu s tim njena primjena započela je i u Gradu Jastrebarskom. Programom se osiguravaju sredstva za  održavanje postojećeg sustava te razvoj novih i kompleksnih e-usluga okrenutih građanima te općenito digitalizacija procesa javne uprave. Grad Jastrebarsko, sukladno reformi javne uprave i potrebe povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova poticat će što šire korištenje e-usluga od strane građana.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Cilj programa je rad u skladu s  Uredbom o uredskom poslovanju te razvijanje novih e-usluga koje su potrebne građanima i poslovnim subjektima te time povećanje broja korisnika e-usluga javne uprave sa svrhom skraćivanja procesa i smanjenja operativnih troškova te transparentnosti poslovanja.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj novih digitalnih usluga
	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	DIGTALIZACIJA LOKALNE UPRAVE
	8.000,00
	7.755,00
	96,94
	 
	 
	 

	Uspostava e-usluga
	8.000,00
	7.755,00
	96,94
	broj novih digitalnih usluga
	3
	1



Obrazloženje izvršenja:
Programom je osigurana stabilnost postojećeg sustava te daljnji razvoj digitalnih procesa u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju. Financijska sredstva utrošena su na održavanje i unapređenje sustava te digitalizaciju procesa javne uprave. Ovime se nastavlja reforma s ciljem povećanja učinkovitosti, veće transparentnosti i smanjenja operativnih troškova kroz širu primjenu e-usluga.






PROGRAM 7001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
· Proslave
· Usluge informiranja
· Vijeće za prevenciju
· Gradske manifestacije
· Diplomatska berba

Program unutar aktivnosti Proslave obuhvaća rashode za prigodno obilježavanje Dana Grada Jastrebarskog organiziranjem svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Obilježavanje Dana Grada također je prilika za prikaz postignutog tijekom godine i izlaganja plana za narednu proračunsku godinu. U proslavu Dana Grada nastoji se uključiti što veći broj građana i udruga građana koje svojim aktivnostima uveličavaju obilježavanje Dana Grada. U povodu Dana Grada dodjeljuju se i prigodna javna priznanja zaslužnim građanima Grada sukladno važećim aktima Grada.
Programom se također osiguravaju sredstva za transparentnost rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog te upravnih tijela Grada. Podizanjem opće razine informiranosti nastoji se potaknuti građane na uključivanje u donošenje odluka na razini lokalne samouprave. 
Aktivnošću Vijeće za prevenciju planirani su rashodi za koordinaciju aktivnosti koje Grad provodi u suradnji s Vijećem za prevenciju i dr. dionicima, a usmjerene su na prevenciju kriminaliteta i ostalih delikventnih ponašanja među mladima i adolescentima. Unutar aktivnosti Gradske manifestacije programom su  planirana sredstva za prigodno obilježavanje spomena na ljude koji su rođeni, živjeli ili radili u jaskanskom kraju te time ostavili neizbrisiv trag (obilježavanje rođenja dr. Vladka Mačeka i dr.)
Diplomatska berba kao aktivnost planirana je programom, a održava se u suradnji s Uredom predsjednika Republike Hrvatske. Diplomatska berba okuplja šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija kojima je domaćin predsjednik Republike Hrvatske.


Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva
Aktivnosti i projekti koje obuhvaća ovaj program imaju za cilj povećanje otvorenosti i transparentnosti rada kako bi građani na vrijeme bili upoznati s bitnim odlukama, projektima, namjerama i planovima koji imaju izravan utjecaj na njihov svakodnevni život. Jednako tako cilj provedbe ovog programa je i promocija grada Jastrebarskog, njegovih ljudi, vinara, uključivo eno-gastro i turističku ponudu. Nadalje, aktivnosti u programu doprinose suzbijanju nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih ali i punoljetnih osoba, zlouporabe droga te suzbijanje svih oblika kriminaliteta. Također jedan od ciljeva je i osiguranje javnog reda i mira te opće sigurnosti građana i imovine što će se pokušati postići organiziranjem preventivnih akcija i predavanja te tiskanjem edukativnih brošura. Promocija bogate povijesti i poznatih sugrađana kroz održavanje prepoznatljivih manifestacija, sve s ciljem promidžbe samog grada Jastrebarskog i njegovog pozicioniranja na gospodarskoj, kulturnoj, turističkoj i sportskoj karti Hrvatske. 

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, broj konferencija za medije, broj priloga u nacionalnim elektronskim medijima, broj članka u tiskovinama vezanih uz rad Gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave, broj objavljenih vijesti i servisnih informacija na mrežnoj stranici grada Jastrebarsko, broj sudionika na proslavama i manifestacijama, broj sjednica Vijeća za prevenciju.

	NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI
	Proračun 2025.
	Izvršenje 1.1.-31.12.2025. 
	Indeks (%)  
	POKAZATELJI REZULTATA
	Ciljana vrijednost 2025. 
	Ostvarena vrijednost 1.1.-31.12.2025. 

	OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
	246.000,00
	217.718,29
	88,50
	 
	 
	 

	Proslave
	86.000,00
	84.324,67
	98,05
	broj sudionika
	350
	350

	Usluge informiranja
	102.000,00
	78.522,02
	76,98
	broj zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, broj konferencija za medije, broj priloga u nacionalnim elektronskim medijima, broj članka u tiskovinama vezanih uz rad Gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave, broj objavljenih vijesti i servisnih informacija na mrežnoj stranici grada Jastrebarsko
	18/6/11/990
	9/0/12/1001

	Vijeće za prevenciju 
	4.000,00
	3.443,18
	86,08
	broj održanih sjednica
	4
	1

	Gradske manifestacije
	9.000,00
	7.028,82
	78,10
	broj sudionika
	115
	50

	Diplomatska berba 
	45.000,00
	44.399,60
	98,67
	broj sudionika
	100
	100



Obrazloženje izvršenja: 
Programom su osigurana sredstva za ključne aktivnosti promocije Grada, informiranja javnosti i jačanja sigurnosti zajednice. Kroz Diplomatsku berbu uspješno su promovirani lokalni vinari i turistička ponuda uz puni odaziv sudionika. Uslugama informiranja održana je visoka razina transparentnosti rada gradske uprave kroz objave i priloge u medijima. Unutar Gradskih manifestacija održan je spomen na istaknute sugrađane, čime se nastavlja promicati bogata povijest i kulturni identitet jaskanskog kraja. Kod pokazatelja rezultata, manji broj službenih zahtjeva za pristup informacijama rezultat je povećanog broja izravnih objava vijesti i priloga u medijima, čime je očuvana visoka transparentnost. Manji broj sudionika na gradskim manifestacijama ( Dan dr. V. mačeka) u odnosu na plan ukazuje na potrebu za prilagodbom formata pojedinih prigodnih obilježavanja u budućim razdobljima.






[bookmark: _Hlk161660742]IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2025. GODINU

Sukladno članku 23. stavci 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu su:
4.1.  Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4.2.  Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4.3.  Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.


4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Nadalje, člankom 66. Zakona utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.
Sredstava proračunske zalihe osigurana su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu, razdjel Gradsko vijeće i Gradonačelnik, program Izvršna i zakonodavna tijela, aktivnost Tekuća zaliha proračuna („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/24, 4/25 i 6/25) u iznosu od 10.200,00 €.

U razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine sredstva proračunske zalihe utrošena su u ukupnom iznosu od 6.900,00 € za namjene kako slijedi:
1)  Iz sredstava proračunske zalihe odobrena je pomoć Mirku Hamžik iz Kupinca, Kupinec 103/A, u  iznosu  od  400,00  €,  kao  pomoć  za  liječenje  i  provedbu  dugotrajne  terapije  djeteta  s posebnim  potrebama.  (Rješenje gradonačelnika  o  korištenju  sredstva proračunske  zalihe, KLASA: 053-01/25-01/01, URBROJ: 238-12-25-3 od 23. siječnja 2025. godine).- isplaćeno 28. siječnja 2025. godine 
2) Iz sredstava proračunske zalihe odobrena je pomoć Hani Paver iz Karlovca, Zadobarje 33G, u iznosu   od   200,00   €,   kao  pomoć   za   prevladavanje   teške   životne   situacije.   (Rješenje gradonačelnika o korištenju sredstva proračunske zalihe, KLASA: 053-02/25-01/03, URBROJ: 238-12-25-3 od 29. svibnja 2025. godine).- isplaćeno 2. lipnja 2025. godine
3) Iz  sredstava  proračunske  zalihe  odobrena  je  pomoć  Dobrovoljnom  vatrogasnom  društvu Jastrebarsko  iz  Jastrebarskog,  Tome Mikloušića  2a,  u  iznosu  od  5.000,00  €,  kao  financijska pomoć   za   sudjelovanje   na   francuskom   nacionalnom   natjecanju   spašavanja   u   prometu „CHALLENGE  NATIONAL  DES  POMPIERS“  u  periodu  od  22.-29.  lipnja  2025.  godine.  (Rješenje gradonačelnika  o  korištenju  sredstva proračunske  zalihe,  KLASA:  250-01/25-01/31,  URBROJ: 238-12-25-3 od 20. lipnja 2025. godine).- isplaćeno 20. lipnja 2025. godine
4) Iz   sredstava  proračunske   zalihe   odobrena   je  pomoć   Karting   klubu   FMT   Jaska   iz Jastrebarskog, Plešivica 9F, u  iznosu  od  1.000,00  €,  kao  pomoć  za sudjelovanje na SWS  Svjetskom  finalu  u  kartingu  koje  je  održano  u  srpnju  2025.  godine  u  Španjolskoj.  (Rješenje gradonačelnika  o  korištenju  sredstva proračunske zalihe, KLASA: 053-02/25-01/04,  URBROJ:  238-12-25-3  od  30.  srpnja  2025.  godine).-  isplaćeno  7.  kolovoza  2025. godine
5) Iz  sredstava  proračunske  zalihe  odobrena  je  pomoć  Mirku  Hamžik  iz  Kupinca,  Kupinec 103/A, u  iznosu  od  300,00  €,  kao  pomoć  za  liječenje  i  provedbu  dugotrajne  terapije  djeteta    s  posebnim    potrebama.    (Rješenje  gradonačelnika    o    korištenju    sredstva proračunske  zalihe,  KLASA:  053-02/25-01/01,  URBROJ:  238-12-25-7  od  22.  rujna  2025. godine).- isplaćeno 24. rujna 2025. godine



4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Grad Jastrebarsko nije zaključivao Ugovore o kreditnom zaduženju, a anuiteti i kamate po postojećim kreditima su uredno otplaćivani. Nadalje, Grad Jastrebarsko u navedenom izvještajnom razdoblju nije izdavao vrijednosne papire niti preuzimao zajmove.
U prosincu 2025. godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o dugoročnom zaduživanju Grada Jastrebarskog za Kapitalni projekt Izgradnja Područnog vrtića s kuhinjom „Radost 6“ u Jastrebarskom u iznosu od 3.400.000,00 €. Navedena Odluka sukladno proračunskim propisima upućena je u proceduru za dobivanje suglasnosti Vladi Republike Hrvatske. Na kraju izvještajnog razdoblja 2025. predmetna Odluka je bila u proceduri te za istu nije sklopljen Ugovor o kreditu.
U ovom izvještajnom razdoblju proračunski korisnici Grada Jastrebarskog: Dječji vrtić Radost Jastrebarsko, Centar za kulturu Jastrebarsko i Glazbena škola Jastrebarsko, nisu se kreditno zaduživali, te nemaju postojećih kreditnih zaduženja za otplatu. 

Tablica IV.2.1: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
	Naziv pravne osobe
	Ugovorena valuta i iznos    EUR
	Stanje kredita i zajma
01.01.2025.
	Primljeni krediti i zajmovi
u 2025. g.
	
Otplate glavnica
	Stanje  kredita i zajma
31.12.2025.
	Datum primanja kredita i
zajma
	Datum
dospijeća  kredita i zajma

	I. TUZEMNI KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

	Ukupno I.
	
	-
	-
	
	-
	
	

	II. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

	OTP banka d.d., Split
	1.679.773,04
	539.927,08
	0,00
	239.967,56
	299.959,52
	29.06.2020.
	31.03.2027.

	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
	2.654.456,17
	2.079.323,97
	0,00
	176.963,76
	1.902.360,21
	23.09.2020.
	30.09.2036.

	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
	13.174.000,00
	6.785.172,32
	6.955.827,68
	0,00
	13.741.000,00
	16.09.2024.
	31.03.2039.

	Ukupno II.
	
	9.404.423,37
	6.955.827,68
	416.931,32
	15.943.319,73
	
	


I. TUZEMNI KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Grad Jastrebarsko nije se kratkoročno kreditno zaduživao niti preuzimao kratkoročne zajmove.

II. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

U nastavku daje se pregled dugoročnih kreditnih zaduženja Grada Jastrebarskog sukladno sklopljenim Ugovorima o kreditu.

1. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2020. godine KLASA: 022-03/20-04/255, URBROJ: 50301-25/16-20-2 dana je suglasnost za kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog kod OTP banke d.d., Split u iznosu od 12.656.250,00 kuna (1.679.773,04 €), s kamatom 0,87%, i rokom otplate 7 godina bez počeka. Temeljem dobivene suglasnosti zaključen je Ugovor o kreditu broj 1447/20 od 25. lipnja 2020. godine za refinanciranje postojećih kreditnih obveza. 

2. [bookmark: _Hlk193809488]Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 06. lipnja 2020. godine KLASA: 022-03/20-04/238, URBROJ: 50301-25/16-20-2 dana je suglasnost za kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Rijeka u iznosu od  20.000.000,00 kuna (2.654.456,17  €), s kamatom 1,15%, počekom od godinu dana i potom rokom otplate 15 godina temeljem čega je zaključen Ugovor o kreditu broj 5001868284 od 07. srpnja 2020. godine za sanaciju nerazvrstanih cesta na području grada Jastrebarskog nakon izgradnje sustava odvodnje.

3. [bookmark: _Hlk194320389]Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2024. godine KLASA: 022-03/24-04/286, URBROJ: 50301-05/16-24-3 dana je suglasnost za kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Rijeka u iznosu od  13.741.000,00 €, za financiranje kapitalnog projekta „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,66%, subvencioniranu od HBOR-a s 50% odnosno u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 €,  počekom od 18 mjeseci i potom rokom otplate 12 godina, a slijedom čega je zaključen Ugovor o kreditu broj 5002477997/5002477989 od 16. rujna 2024. godine.
U tablici IV.2.2. daje se pregled obveza po kreditnim zaduženjima Grada Jastrebarskog prema dospijeću u narednim godinama. 

Tablica IV.2.2.: Plan otplate kreditnih zaduženja Grada Jastrebarskog

	GODINA
	GLAVNICA
	KAMATA 
	GLAVNICA
	KAMATA 
	GLAVNICA
	KAMATA 
	UKUPNO

	KREDIT
	OTP- reporgram postojećih kredita
	ERSTE- sanacija nerazvrstanih
cesta
	ERSTE - Dvorac ERDODY
	ZA OTPLATU

	31.03.
	59.991,89
	643,47
	44.240,94
	5.466,46
	0,00
	75.231,40
	GLAVNICA

	30.06.
	59.991,89
	520,50
	44.240,94
	5.400,03
	0,00
	75.231,41
	416.931,32

	30.09.
	59.991,89
	394,66
	44.240,94
	5.329,37
	0,00
	76.058,13
	KAMATA 

	31.12.
	59.991,89
	263,11
	44.240,94
	5.199,36
	0,00
	76.058,13
	325.796,03

	2026.
	239.967,56
	1.821,74
	176.963,76
	21.395,22
	0,00
	302.579,07
	742.727,35

	31.03.
	59.991,96
	128,70
	44.240,94
	4.959,10
	0,00
	73.577,97
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	4.885,61
	286.270,84
	76.040,90
	1.095.768,24

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	4.809,30
	286.270,84
	74.456,36
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	4.679,27
	286.270,84
	72.871,82
	316.409,03

	2027.
	59.991,96
	128,70
	176.963,76
	19.333,28
	858.812,52
	296.947,05
	1.412.177,27

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	4.499,79
	286.270,84
	70.319,56
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	4.371,19
	286.270,84
	68.756,52
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	4.289,22
	286.270,84
	67.932,07
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	4.159,20
	286.270,84
	66.351,84
	290.679,39

	2028.
	 
	 
	176.963,76
	17.319,40
	1.145.083,36
	273.359,99
	1.612.726,51

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	3.941,56
	286.270,84
	63.536,78
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	3.856,76
	286.270,84
	62.675,61
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	3.769,14
	286.270,84
	61.779,99
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	3.639,13
	286.270,84
	60.195,45
	263.394,42

	2029.
	 
	 
	176.963,76
	15.206,59
	1.145.083,36
	248.187,83
	1.585.441,54

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	3.432,78
	286.270,84
	57.336,39
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	3.342,34
	286.270,84
	56.406,32
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	3.249,07
	286.270,84
	77.893,97
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	3.119,04
	286.270,84
	89.762,15
	294.542,06

	2030.
	 
	 
	176.963,76
	13.143,23
	1.145.083,36
	281.398,83
	1.616.589,18

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	2.924,02
	286.270,84
	85.226,67
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	2.827,92
	286.270,84
	83.561,75
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	2.728,99
	286.270,84
	81.839,41
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	2.598,97
	286.270,84
	79.198,51
	340.906,24

	2031.
	 
	 
	176.963,76
	11.079,90
	1.145.083,36
	329.826,34
	1.662.953,36

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	2.442,10
	286.270,84
	75.518,25
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	2.313,50
	286.270,84
	72.913,18
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	2.208,91
	286.270,84
	71.081,04
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	2.078,89
	286.270,84
	68.447,36
	297.003,23

	2032.
	 
	 
	176.963,76
	9.043,40
	1.145.083,36
	287.959,83
	1.619.050,35

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	1.906,48
	286.270,84
	64.558,70
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	1.799,07
	286.270,84
	62.664,14
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	1.688,84
	286.270,84
	60.712,16
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	1.558,82
	286.270,84
	58.071,25
	252.959,46

	2033.
	 
	 
	176.963,76
	6.953,21
	1.145.083,36
	246.006,25
	1.575.006,58

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	1.397,70
	286.270,84
	54.224,71
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	1.284,65
	286.270,84
	52.215,32
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	1.168,76
	286.270,84
	50.148,54
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	1.038,74
	286.270,84
	47.507,62
	208.986,04

	2034.
	 
	 
	176.963,76
	4.889,85
	1.145.083,36
	204.096,19
	1.531.033,16

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	888,94
	286.270,84
	43.890,73
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	770,23
	286.270,84
	41.766,53
	1.322.047,12

	30.09.
	 
	 
	44.240,94
	648,68
	286.270,84
	39.584,90
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	44.240,94
	518,66
	286.270,84
	36.943,99
	165.012,66

	2035.
	 
	 
	176.963,76
	2.826,51
	1.145.083,36
	162.186,15
	1.487.059,78

	31.03.
	 
	 
	44.240,94
	384,41
	286.270,84
	33.837,21
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	44.240,94
	255,79
	286.270,84
	31.232,15
	1.277.805,97

	30.09.
	 
	 
	44.240,73
	128,61
	286.270,84
	28.941,98
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	26.308,29
	121.088,44

	2036.
	 
	 
	132.722,61
	768,81
	1.145.083,36
	120.319,63
	1.398.894,41

	31.03.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	23.222,76
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	20.868,90
	1.145.083,36

	30.09.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	18.457,65
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	15.816,74
	78.366,05

	2037.
	 
	 
	 
	 
	1.145.083,36
	78.366,05
	1.223.449,41

	31.03.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	12.888,77
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	10.420,10
	1.145.083,36

	30.09.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	7.894,01
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	 
	 
	286.270,84
	5.253,10
	36.455,98

	2038.
	 
	 
	 
	 
	1.145.083,36
	36.455,98
	1.181.539,34

	31.03.
	 
	 
	 
	 
	286.270,52
	2.554,79
	GLAVNICA

	30.06.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	286.270,52

	30.09.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	KAMATA 

	31.12.
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	2.554,79

	2039.
	 
	 
	 
	 
	286.270,52
	2.554,79
	288.825,31

	 
	299.959,52
	1.950,44
	1.902.360,21
	121.959,40
	13.741.000,00
	2.870.243,98
	18.937.473,55

	KREDIT
	OTP- reporgram postojećih kredita
	ERSTE- sanacija nerazvrstanih
cesta
	ERSTE - Dvorac ERDODY
	ZA OTPLATU





4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine nisu izdavana jamstva te nije bilo izdataka vezanih uz jamstva.

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

[bookmark: _Hlk162517839]Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedeno daju se i podaci po projektima u tijeku, i to o:
[bookmark: _Hlk162519118]– ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
– ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

U Izvještaju o korištenju sredstava fondova Europske unije korištena je metodologija sukladno Zakonu o proračunu i podzakonskim propisima (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu). Sukladno Pravilniku, u računovodstvu se svi prihodi, uključujući i prihode ostvarene iz fondova Europske unije, priznaju kad su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. Sukladno Zakonu, u postupku planiranja i izvršavanja proračuna JLP(R)S primjenjuje se modificirano obračunsko načelo što drugim riječima znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.
Na službenim web stranicama grada Jastrebarskog dostupan je pregled EU projekata prema financijskim razdobljima EU-a, link https://www.jastrebarsko.hr/gospodarstvo/eu_projekti/, kao i informacije o EU projektima (opis projekta, ciljevi i rezultati provedbe projekta, razdoblje provedbe i dr.). 

U nastavku, u Tablici IV.4.1, dan je prikaz prihoda s osnove EU projekata u proračunskoj 2025. godini prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima istih.

Tablica IV.4.1: EU PROJEKTI – Prihodi 2025.
	KONTO
	EU PROJEKTI - PRIHODI 2025.
	PLANIRANO
	REALIZIRANO

	NPOO.C6.1.R5.02.0010 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko
	355.000,00
	355.152,00

	6382
	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)
	 
	132.815,78

	6382	   Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 4.3)
	
	129.000,00

	6382	  Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 5.1 -EU)
	
	93.336,22

	[bookmark: _Hlk192596592][bookmark: _Hlk192596705]NPOO.C2.3.R3-I7.01.0408 Transformacija Detaljnog plana uređenja sjevernog djela centra Grada Jastrebarskog
	15.000,00
	14.875,00

	6382
	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)
	
	14.875,00

	NPOO.C3.1.R1-I1.02.0025 Izgradnja područnog vrtića "Radost 6" s kuhinjom u Jastrebarskom  
	7.500,00
	7.437,50

	6382
	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 5.1 -EU)
	 
	7.437,50

	 
	EU PROJEKTI - PRIHODI 2025. UKUPNO
	377.500,00
	377.464,50

	638
	Izvor 1.1 Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo – refundacije iz preth. godina
	 
	147.690,78

	638
	Izvor 4.3 Komunalni doprinos – refundacije iz preth. godina
	
	129.000,00

	638
	Izvor 5.1 Pomoći - EU 
	 
	100.773,72



U nastavku, u Tablici IV.4.2, dan je prikaz rashoda s osnove EU projekata u proračunskoj 2025. godini prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja istih. Obrazloženja izvršenja projekata dana su u točci 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna sukladno nadležnosti upravnih odjela za provedbu istih.

Tablica IV.4.2: EU PROJEKTI – Rashodi 2025.
	Aktiv/projekt
KONTO
	EU PROJEKTI - RASHODI 2025.
	PLANIRANO
	REALIZIRANO

	[bookmark: _Hlk192686066]K402304
	NPOO.C6.1.R5.02.0010 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko
	160.000,00
	159.356,51

	Izvor  1.1.
	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
	32.000,00
	31.020,29

	4124
	Ostala prava
	
	14.322,39

	4214
	Ostali građevinski objekti
	
	7.166,97

	4251
	Višegodišnji nasadi
	
	9.530,93

	[bookmark: _Hlk192679078]Izvor  5.1.
	Pomoći - EU
	93.000,00
	93.336,22

	3233
	Usluge promidžbe i informiranja
	
	1.817,50

	3237
	Intelektualne i osobne usluge
	
	1.375,00

	4124
	Ostala prava
	
	18.406,19

	4214
	Ostali građevinski objekti
	
	56.241,21

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	7.135,56

	4251
	Višegodišnji nasadi
	
	8.360,76

	Izvor  5.3.
	Pomoći - kapitalne
	35.000,00
	35.000,00

	4251
	Višegodišnji nasadi
	
	35.000,00

	K402307
	NPOO.C3.1.R1-I1.02.0025 Izgradnja područnog vrtića "Radost 6" s kuhinjom u Jastrebarskom  
	532.000,00
	105.911,04

	Izvor  1.1.
	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
	524.500,00
	98.473,54

	3233
	Usluge promidžbe i informiranja
	
	0,00

	3237
	Intelektualne i osobne usluge
	
	7.800,00

	4212
	Poslovni objekti
	
	90.673,54

	Izvor  5.1.
	Pomoći - EU
	7.500,00
	7.437,50

	4212
	Poslovni objekti
	
	7.437,50

	K518404
	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0410 Transformacija Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog
	 25.000,00
	25.000,00

	Izvor  1.1.
	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
	25.000,00
	25.000,00

	4263
	          Umjetnička, literarna i znanstvena djela
	
	25.000,00

	K518404
	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0442 Izrada Urbanističkog plana uređenja ''Donja Reka''
	12.000,00
	0,00

	Izvor  1.1.
	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
	100,00
	0,00

	4263
	          Umjetnička, literarna i znanstvena djela 
	
	0,00

	[bookmark: _Hlk192679303]Izvor  4.5.
	Ostali prihodi za posebne namjene
	11.900,00
	0,00

	4263
	          Umjetnička, literarna i znanstvena djela 
	
	0,00

	 
	EU PROJEKTI - RASHODI 2025. UKUPNO
	729.000,00
	290.267,55

	Izvor 1.1
	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
	 
	154.493,83

	Izvor 5.1
	Pomoći - EU
	
	100.773,72

	Izvor 5.3
	Pomoći - kapitalne
	 
	35.000,00



U nastavku, u Tablici IV.4.3, dani su podaci o ukupno ugovorenim bespovratnim sredstvima (BS) i ukupno uplaćenim bespovratnim sredstvima Europske unije od početka provedbe pojedinog EU projekta pa zaključno s izvještajnim razdobljem (31.12.2025.), kao i podatak o fondu Europske unije iz kojeg se financira projekt.

Tablica IV.4.3: EU PROJEKTI – Provedba 
	EU PROJEKTI – Provedba (u tijeku)
	Ugovorena BS-a
	Uplaćena BS-a

	Next Generation EU
	 
	 

	NPOO.C3.1.R1-I1.02.0025 Izgradnja područnog vrtića "Radost 6" s kuhinjom u Jastrebarskom  
	1.634.085,00
	7.437,50

	[bookmark: _Hlk192686242]NPOO.C2.3.R3-I7.01.0409 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Jastrebarsko 
	30.000,00
	0,00

	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0410 Transformacija Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog
	25.000,00
	0,00

	[bookmark: _Hlk192686416]NPOO.C2.3.R3-I7.01.0442 Izrada Urbanističkog plana uređenja Donja Reka
	20.000,00
	0,00

	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0443 Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Pečkarica - Jastrebarsko
	18.000,00
	0,00

	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0444 Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južna zona - Jastrebarsko
	18.000,00
	0,00

	NPOO.C1.6.R1-I1.01-V2.0094 Revitalizacija planinarsko-posjetiteljske infrastrukture Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje" **
	3.827.504,85
	0,00

	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
	 
	 

	I-77.06.01.- ID 2245348 LAG SAVA Povećanje energetske učinkovitosti kroz ugradnju sunčanih elektrana na javnim objektima u G. Jastrebarskom  
	53.314,00
	0,00

	EU PROJEKTI – Provedba (provedeni*)
	Ugovorena BS-a
	Uplaćena BS-a

	[bookmark: _Hlk192686673]Next Generation EU

	 
	 

	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0408 Transformacija Detaljnog plana uređenja sjevernog djela centra Grada Jastrebarskog
	15.000,00
	14.875,00

	[bookmark: _Hlk192686646]NPOO.C6.1.R5.02.0010 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko
	356.152,00
	355.152,00


*provedeni EU projekti obuhvaćaju projekte čija provedba je završila u tekućoj ili prethodnoj godini, a bespovratna sredstva su refundirana u izvještajnom razdoblju nakon odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-a)
**Nositelj projekta Revitalizacija planinarsko-posjetiteljske infrastrukture Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje" u prosincu 2025. godine uputio je zahtjev za raskidom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova

Nadalje, u Tablici IV.4.3.1, daje se prikaz onih EU projekata koji na kraju izvještajne proračunske godine imaju utvrđeno stanje potraživanja prema podnesenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava, kao i stanje obveza prema uplaćenim predujmovima za provođenje projekta. 

Tablica IV.4.3.1: EU PROJEKTI – Provedba 
	EU PROJEKTI - Provedba
	Stanje potraživanja (ZNS-i)
	Stanje obveza za predujmove

	NPOO.C3.1.R1-I1.02.0025 Izgradnja područnog vrtića "Radost 6" s kuhinjom u Jastrebarskom  
	50.750,00
	0,00




4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA
U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine nisu davana jamstva, te stanje potraživanja po danim zajmovima na dan 31. prosinac 2025. iznosi 0,00 €. 


4.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:
- podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
- podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
- podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

Sukladno prethodno navedenome, tablica Tablica IV.6.1 prikazuje stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode, stanje nepodmirenih dospjelih obveza kao i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada i njegovih proračunskih korisnika. 
Tablica IV.6.1: Dodatni analitički podaci za Grad i proračunske korisnike
	JLS/ PRORAČUNSKI KORISNIK
	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA*  S ISPRAVKOM VRIJEDNOSTI
	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

	Grad Jastrebarsko
	6.265.786,67
	17.300,52
	629.974,23

	Dječji vrtić Radost
	10.939,92
	0,00
	0,00

	Glazbena Škola 
	65.850,68
	0,00
	0,00

	Centar za kulturu 
	18.187,25
	0,00
	0,00

	UKUPNO 
	6.360.764,52
	17.300,52
	629.974,23


*Slijedom primjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, broj 158/23 i 154/24) od 01. siječnja 2025. godine u poslovnim knjigama proračuna i proračunskih korisnika iskazuju se potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. 

U nastavku daje se pregled po korisnicima kako slijedi:
GRAD JASTREBARSKO 
Potraživanja Grada Jastrebarskog na dan 31.12.2025. iznose 6.750.819,42 €, od čega dospjela u iznosu od 1.051.587,12 €, a nedospjela u iznosu od 5.699.232,30 €, te ista umanjena za ispravak vrijednosti iznose 6.265.786,67 €, a sastoje se od:
	Potraživanja za gradske poreze: porez na kuće za odmor, potrošnju, javne površine, na promet nekretninama i tvrtku
	149.875,63 €
	

	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 
proračuna
	5.889.270,99 €
	

	Potraživanja za prihode od imovine se odnose na kamate, najam i zakup te naknadu za legalizaciju objekata
	180.100,45 €
	

	Potraživanja za vodni, šumski i komunalni doprinos
te komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
	438.770,63 €
	

	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima
	22.389,21 €
	

	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u
nadležni proračun i
	253,55 €
	

	Potraživanja za kazne, troškove ovršnih postupaka te ostale nespomenute prihode
	70.158,96 €
	

	Ukupno potraživanja 
	6.750.819,42 €
	

	Ispravak vrijednosti potraživanja
	
	485.032,75



Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se na kraju proračunske godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati potraživanja. Ako se s naplatom potraživanja kasni više od dvije godine i ako je nad dužnikom pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak,  vrijednost potraživanja se ispravlja se po stopi od 100%. Sukladno navedenom proveden je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 485.032,75 €. 
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada na dan 31.12.2025. iznosi 17.300,52 €, a odnosi se na obveze za nabavu nefinancijske imovine za kupnju zemljišta u postupku izvlaštenja. Dospjele nepodmirene obveze u postupcima izvlaštenja proizlaze iz žalbe stranke na procijenjenu vrijednost zemljišta, kao i činjenice da pojedine stranke nisu dostavile podatke za isplatu, te će iste biti podmirene po okončanju postupka odnosno dostavi podataka za isplatu. 
Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka prikazuje se u tablici Tablica IV.6.2 u nastavku.
[bookmark: _Hlk161751477]Tablica IV.6:2 Potencijalne obveze s osnove sudskih sporova 
	REDNI BROJ 
	KRATKI OPIS SPORA
	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA (u €)
	PROCIJENJENO VRIJEME 

	1.
	Otkup stana – nadomještanje ugovora
	13.272,41
	31.12.2026. 

	2.
	Naknada štete – isplata tržišne cijene
	22.695,60 
	31.12.2026.

	3.
	Stjecaje bez osnove – izvlaštenje
	5.288,47 
	31.12.2026.

	4.
	Izvršenje – prolazak javnog puta između tužiteljevih česticas k.o. Sveta Ana
	6.636,14 
	31.12.2026.

	5.
	Tužba radi naknade štete
	7.565,20 
	31.12.2026.

	6.
	Tužba radi naknade štete
	4.645,30 
	31.12.2026.

	7.
	tužba radi predaje u posjed dijela nekretnine
	1.327,36 
	31.12.2026.

	8.
	tužba radi povrede autorskog prava
	13.272,28 
	31.12.2026.

	9.
	Tužba radi naknade štete
	13.202,38 
	31.12.2026.

	10.
	tužba protiv prava služnosti
	129.322,65 
	31.12.2026.

	11.
	Rješenje o ovrsi na ošasnoj imovini 
	411.246,44 
	31.12.2026.

	12.
	Utvrđivanje prava vlasništva nekretnine dosjelošću
	1.500,00 
	31.12.2026.



Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u poslovnim knjigama grada na dan 31. prosinac 2025. godine iskazane su u ukupnom iznosu od 629.974,23 €.

DJEČJI VRTIĆ RADOST JASTREBARSKO
Potraživanja Dječjeg vrtića na dan 31.12.2025. iznose 16.967,37 €, od čega dospjela u iznosu od 6.027,45 €, a nedospjela u iznosu od 10.939,92 €, te ista umanjena za ispravak vrijednosti iznose 10.939,92 €, a sastoje se od:
	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 
proračuna
	5.305,95 €
	

	Potraživanja za pristojbe i naknade po posebnim propisima
	5.901,03 €
	

	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 
	397,06 €
	

	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u
nadležni proračun 
	5.363,33 €
	

	Ukupno potraživanja 
	16.967,37 €
	

	Ispravak vrijednosti potraživanja
	
	6.027,45 €



Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. iznosi 0,00 €.
Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u knjigovodstvenim evidencijama.

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
Potraživanja Glazbene škole na dan 31.12.2025. iznose 66.852,60 €, od čega dospjela u iznosu od 6.687,68 €, a nedospjela u iznosu od 60.164,92 €, te ista umanjena za ispravak vrijednosti iznose 65.850,68 €, a sastoje se od:
	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 
proračuna
	55.175,10 €
	

	Potraživanja za pristojbe i naknade po posebnim propisima
	6.687,68 €
	

	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u
nadležni proračun 
	4.989, 82 €
	

	Ukupno potraživanja 
	66.852,60 €
	

	Ispravak vrijednosti potraživanja
	
	1.001,92 €



Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. iznosi  0,00 €.
Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u knjigovodstvenim evidencijama.

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Potraživanja Centra za kulturu na dan 31.12.2025. iznose 18.187,25 €, od čega dospjela u iznosu od 2.323,61 €, a nedospjela u iznosu od 15.863,64 €, te ista umanjena za ispravak vrijednosti iznose 18.187,25 €, a sastoje se od:
	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 
	3.175,68 €
	

	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u
nadležni proračun 
	15.011,57 €
	

	Ukupno potraživanja 
	18.187,25 €
	

	Ispravak vrijednosti potraživanja
	
	0,00 €



Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. iznosi  0,00 €.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u  knjigovodstvenim evidencijama.
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